- УТВЕРЖДЕН

- решением президиума Совета по стратегическому развитию и региональным проектам Чукотского автономного округа

- от 20 мая 2019 г. № 3

ПАСПОРТ

регионального проекта Чукотского автономного округа

«Безопасность дорожного движения»

1. Основные положения

| Наименование федерального проекта | «Безопасность дорожного движения» |
| --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта | БДД |
| Срок начала и окончания регионального проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Соболев М.Ю. – Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа |
| Руководитель регионального проекта | Быков А.В. - заместитель начальника Департамента, начальник Управления транспорта, связи и дорожного хозяйства Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа |
| Связь с государственными программами субъекта Российской Федерации | Государственная программа «Обеспечение охраны общественного порядка и повышения безопасности дорожного движения в Чукотском автономном округе», утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29.07.2016 г. № 417; Государственная программа «Развитие здравоохранения Чукотского автономного округа», утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 30 марта 2016 г. № 151 |

2. Цель и показатели регионального проекта

| 1. Снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения к 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|  |  |  | значение | дата |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения | основной | 10 | 31.12.2017 | 4,1 | 9,1 | 8,4 | 7,52 | 6,45 | 4,93 | 2,86 |

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача национального проекта: медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях; совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах |  |  |  |
| 1. | Результат федерального проекта: осуществлено медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях Характеристика результата федерального проекта: повышена эффективность работы по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии наркотического, психотропного и иного вида опьянения; обеспечено сокращение периода времени до оказания медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях Срок: 2024 год. |  |  |
| 1.1. | Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ | 2019-2024 | выявление состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ, осуществляется с применением хромотографа |
| 1.2. | Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 2019-2024 | приобретены и доставлены на территорию округа автомобили скорой медицинской помощи |
| Задача национального проекта: совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах |  |  |  |
| 2. | Результат федерального проекта: созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.; организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах; приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Характеристика результата федерального проекта: организовано проведение системной работы с использованием ресурсов детско-юношеских объединений различных форм, в том числе посредством проведения слетов, конкурсов, викторин, смотров, соревнований по различным вопросам безопасности движения; на базе общеобразовательных организаций осуществляется просвещение родителей по вопросам использования детских удерживающих устройств, световозвращающих элементов, планирования безопасных пешеходных маршрутов, правил (особенностей) передвижения детей на велосипедах, самокатах, гироскутерах и других современных средствах передвижения, создание родительских объединений и их вовлечение в мероприятия по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; осуществлено учебно-методическое и материально-техническое обеспечение процесса обучения детей основам безопасного поведения на дорогах Срок: 2024 год. |  |  |
| 2.1. | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | 2019-2024 | Организована системная работа с использованием ресурсов отрядов юных инспекторов движения, в том числе посредством участия в слетах, конкурсах, викторинах, смотрах, соревнованиях по различным вопросам безопасности движения |
| 2.2. | Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | 2019-2024 | Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах |
| 2.3. | Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 2019-2024 | Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма |

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата и источники финансирования | Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей) |  |  |  |  |  | Всего (млн. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1. | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.1. | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.2. | межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3.3. | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2. | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3. | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4. | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5. | межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7. | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
|  | федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.: | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
|  | окружной бюджет | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 |
|  | межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | окружной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3. | Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
|  | федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.: | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
|  | окружной бюджет | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 |
|  | межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Всего по региональному проекту, в том числе: |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| федеральный бюджет (в т. ч. межбюджетные трансферты бюджету Чукотского автономного округа) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т. ч.: |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| окружной бюджет |  | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| межбюджетные трансферты из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из окружного бюджета) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Руководитель регионального проекта | Быков А.В. | Заместитель начальника Департамента, начальник Управления транспорта, связи и дорожного хозяйства Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа | Соболев М.Ю. | 10 |
| Общие организационные мероприятия по проекту |  |  |  |  |  |
| 2. | Участник регионального проекта | Быков А.В. | Заместитель начальника Департамента, начальник Управления транспорта, связи и дорожного хозяйства Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа | Соболев М.Ю. | 20 |
| Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |
| 3. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Подлесный Е.В. | Заместитель Губернатора-Председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа | Копин Р.В | 45 |
| Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах |  |  |  |  |  |
| 4. | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Боленков А.Г. | Заместитель Губернатора-Председателя Правительства Чукотского автономного округа, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | Копин Р.В. | 50 |

6. Дополнительная информация

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» (далее - региональный проект) направлен на достижение к 2024 году целевого показателя сокращения смертности в результате ДТП в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом - до уровня, не превышающего четырех человек на 100 тысяч населения (к 2030 году - стремление к нулевому уровню смертности). Достижение указанных целей будет осуществляться за счет оснащения организаций здравоохранения санитарным транспортом, пропагандистско-воспитательной работы, в том числе среди несовершеннолетних участников движения и их родителей. Основным показателем регионального проекта является социальный риск (количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения). Методика расчета показателя социального риска утверждена распоряжением Министра внутренних дел Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № 1/1986 «Об утверждении методики расчета показателей». Планируемая динамика сокращения социального риска определена с учетом результатов анализа опыта, накопленного в процессе реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах». Так, в период с 2018 по 2021 годы прогнозируется замедление динамики сокращения социального риска (по сравнению с периодом 2014 - 2017 годов), что обусловлено следующими причинами: исчерпание ресурсов организационно-правовых механизмов воздействия на поведение участников дорожного движения (прежде всего водителей), в том числе созданных в процессе реализации федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 годах»; завершение острой фазы экономического кризиса и переход к росту экономических показателей, что влечет за собой увеличение объемов грузо- и пассажироперевозок, повышение мобильности населения за счет ускорения темпов прироста парка автотранспортных средств (до 2 - 2,5 млн. единиц в год против 0,5 - 0,8 млн. единиц в «кризисных» 2015 - 2016 годах), а также вследствие интенсификации бизнес-процессов, развития туризма, перемещения рабочей силы и пр. В период с 2022 по 2024 годы ожидается существенное ускорение динамики снижения социального риска, что связано, главным образом, с использованием потенциала, накопленного в процессе реализации первого этапа (2018 - 2020 годы) Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 годы, включая: изменение поведения участников дорожного движения путем оптимального сочетания методов убеждения и принуждения, связанных с разработкой и реализацией единой информационной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения, а также совершенствованием организационно-правовых механизмов надзорной деятельности; развитие институтов общественного контроля за соблюдением законодательства в области дорожного движения как участниками дорожного движения, так и субъектами этой деятельности (развитие мобильных приложений, позволяющих привлекать граждан к надзору за соблюдением правил дорожного движения; реализация комплекса мер по повышению безопасности уязвимых участников дорожного движения (пешеходов, велосипедистов, детей и пр.); использование потенциала институтов страхования гражданского и имущественного страхования; применение телематических и иных инновационных технологий в целях контроля за дисциплиной водителей, режимом труда и отдыха профессиональных водителей; повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности в отношении профессиональных участников рынка перевозок пассажиров и грузов, а также в отношении владельцев автомобильных дорог и улиц; совершенствование системы автоматической фиксации правонарушений в области дорожного движения, повышением ее мобильности и функциональности; установление правового статуса и ответственности диспетчерских служб (агрегаторов) каршеринга и такси; адресная ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий; качественное совершенствование улично-дорожной сети регионального и местного значения за счет расширения адресности и географии реализации национального проекта "Безопасные и качественные дороги"; внедрение инновационных мер и технологий организации дорожного движения, развитие интеллектуальных транспортных систем, цифровизация процессов управления дорожным движением и дорожным хозяйством; дальнейшее развитие систем общественного транспорта, а также реализация крупных инфраструктурных проектов развития железнодорожных и водных транспортных путей, повышение доли перемещаемых посредством них пассажиров и грузов; дальнейшее развитие системы подготовки водителей и допуска их к участию в дорожном движении; совершенствование системы обеспечения удовлетворительного технического состояния транспортных средств на всех этапах жизненного цикла; дальнейшее омоложение парка транспортных средств, повышение уровня их пассивной и активной безопасности, а также внедрение новых автоматических систем помощи вождению (экстренной остановки перед препятствием, удержания в полосе и пр.); повышение оперативности вызова экстренной помощи в случае дорожно-транспортного происшествия (в том числе с применением системы "ЭРА-ГЛОНАСС"); обучение широких слоев населения методам оказания первой помощи пострадавшим; снижение уровня потребления алкоголя населением, системной деятельностью по предупреждению случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения; модернизация системы формирования и расходования дорожных фондов, включая введение ограничений на нецелевое использование субъектами Российской Федерации средств этих фондов; систематизация и приведение к единым стандартам систем управления безопасностью дорожного движения регионального и местного уровней. Реализация регионального проекта окажет непосредственное влияние на достижение следующих результатов федерального проекта «Безопасность дорожного движения»: обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации; повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет); Рисками реализации регионального проекта являются: 1. Рост автомобилизации населения; 2. Разрыв между темпами автомобилизации и темпами развития улично-дорожной сети; 3. Снижение среднего возраста водительского состава; 4. Приоритет экономических результатов хозяйственной деятельности перед принципом обеспечения сохранности жизни и здоровья граждан, участвующих в дорожном движении.

Приложение № 1

к паспорту регионального проекта Чукотского автономного округа              Безопасные и качественные автомобильные дороги

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |  |
| 1 | Медицинское обеспечение безопасности дорожного движения и оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Подлесный Е.В. – заместитель Губернатора, начальник Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа | Выявление состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ, осуществляется с применением хромотографа; приобретены и доставлены на территорию округа автомобили скорой медицинской помощи | РРП |
| 1.1. | Приобретены в районные медицинские учреждения хроматографы для выявления состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа | Отчёт; выявление состояния опьянения в результате употребления наркотических средств, психотропных или иных вызывающих опьянение веществ, осуществляется с применением хромотографа | РРП |
| 1.2. | Медицинские организации оснащены автомобилями скорой медицинской помощи класса «С» для оказания скорой медицинской помощи пациентам, пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Департамента здравоохранения Чукотского автономного округа | Приобретены и доставлены на территорию округа автомобили скорой медицинской помощи | РРП |
| 2. | Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Боленков А.Г. – заместитель Губернатора, начальник Департамента образования и науки Чукотского автономного округа | Организована системная работа с использованием ресурсов отрядов юных инспекторов движения, в том числе посредством участия в слетах, конкурсах, викторинах, смотрах, соревнованиях по различным вопросам безопасности движения; организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах; приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | РРП |
| 2.1. | Создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Отчёт; организована системная работа с использованием ресурсов отрядов юных инспекторов движения, в том числе посредством участия в слетах, конкурсах, викторинах, смотрах, соревнованиях по различным вопросам безопасности движения | РРП |
| 2.2. | Организация системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Отчёт; организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | РРП |
| 2.3. | Приобретение технических средств обучения, наглядных учебных и методических материалов для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Департамент образования и науки Чукотского автономного округа | Отчёт; приобретены технические средства обучения, наглядные учебных и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | РРП |