Аналитическая записка по исполнению Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе»

по состоянию на 01.01.2024 года

Государственная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе» включает в себя 1 подпрограмму. Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2023 году составляет 371 686,9 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 125 630,9 тыс. рублей, средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Фонд) 246 056,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 года средств окружного бюджета направлено 84 945,9 тыс. рублей (освоено 160 260,1 тыс. рублей), средств Фонда 171 943,4 тыс. рублей (освоено 140 230,6 тыс. рублей).

1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2023 году составляет 371 686,9 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 125 630,9 тыс. рублей, средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Фонд) 246 056,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2024 года средств окружного бюджета направлено 84 945,9 тыс. рублей (освоено 160 260,1 тыс. рублей), средств Фонда 171 943,4 тыс. рублей (освоено 140 230,6 тыс. рублей).

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа заключены соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда, в том числе:

•	с Администрацией Анадырского муниципального района:

от 09.04.2021 № 41 приобретение двадцати четырех квартир у застройщика на территории сельского поселения Снежное площадью не менее 1 132,9 м2.

в 2021 году на оплату аванса 59 179, 9 тыс. рублей, из них:

41 540,1 тыс. рублей – за счет средств окружного бюджета;

17 639,8 тыс. рублей – за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

в 2022 году на оплату аванса 77 353, 2 тыс. рублей, из них:

13 850,1 тыс. рублей – за счет средств окружного бюджета;

63 503,1 тыс. рублей – за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

в 2023 году 71 052,9 – за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Исполнение Контракта планируется в 2024 году.

от 09.04.2021 41/1 на приобретение двадцати четырех квартир у застройщика на территории сельского поселения Снежное площадью не менее 1 120,0 м2.

в 2021 году на оплату аванса 58 506,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета;

в 2022 году на оплату аванса 103 446,8 тыс. рублей за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Исполнение Контракта планируется в 2024 году.

От 15.02.2022 № 19 на строительство жилых домов на территории Анадырского муниципального района площадью не менее 788,8 м2.

в 2022 году на авансирование проектно-изыскательских работ, строительство жилых домов на территории Анадырского муниципального района 59 725,9 тыс. рублей, из них:

1 223,0 тыс. рублей – за счет средств окружного бюджета;

58 502,8 тыс. рублей – за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

в 2023 году 9 252,2 тыс. рублей за счет средств государственной корпорации –Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Исполнение Контракта планируется в 2024 году.

По заявкам Администрации Анадырского муниципального района в рамках заключенных муниципальных контрактов в 2023 году перечислены средства на общую сумму 80 305,1 тыс. рублей, в том числе средства Фонда 80 305,1 тыс. рублей.

•	с Администрацией Билибинского муниципального района заключено соглашение от 29.06.2021 № 64 на приобретение у застройщика жилых помещений площадью не менее 2 000 кв. м на территории Билибинского муниципального района

в 2021 году на оплату аванса приобретения квартир у застройщика на территории с. Островное Билибинского муниципального района 127 580,7 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета;

в 2022 году на оплату аванса приобретения квартир и оплату этапов выполненных работ на территории с. Анюйск Билибинского муниципального района 152 292,0 тыс. рублей, в том числе:

2 848,8 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета;

149 443,2 тыс. рублей за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

в 2023 году 25 840,0 тыс. рублей за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

Исполнение Контракта планируется в 2024 году.

По заявкам Администрации Билибинского муниципального района в рамках заключенных муниципальных контрактов в 2023 году перечислены средства на общую сумму 25 840,0 тыс. рублей, в том числе средства Фонда 25 840,0 тыс. рублей.

• с Администрацией Провиденского городского округа заключено соглашение от 17.01.2022 № 10 на предоставление субсидии в рамках мероприятий регионального проекта в 2022-2023 гг. Заключен муниципальный контракт от 11.07.2022 № 0888600000722000032-01.

В 2022 году на авансирование строительства 9 жилых помещений в с. Янракыннот площадью не менее 438 кв. м из окружного бюджета перечислено 23 431,4 тыс. рублей.

Исполнение Контракта планируется в 2024 году.

•	с Администрацией сельского поселения Нешкан Чукотского муниципального района заключено соглашение от 26.04.2021 № 45 на предоставление субсидии в рамках мероприятий регионального проекта в 2021-2023 гг. Заключен муниципальный контракт от 16.04.2021 № 08886000005210000190001.

в 2021 году на оплату аванса 63 882,0 тыс. рублей;

в 2022 году оплата не осуществлялась;

в 2023 году на оплату приобретения восьми квартир у застройщика на территории сельского поселения Нешкан площадью не менее 304 кв. м 37 924,4 – за счет средств государственной корпорации – Фонда развития территории.

Исполнение Контракта планируется в 2024 году.

По заявкам Администрации сельского поселения Нешкан Чукотского муниципального района в рамках заключенных муниципальных контрактов в 2023 году перечислены средства на общую сумму 37 924,4 тыс. рублей, в том числе средства Фонда 37 924,4 тыс. рублей.

•	с Администрацией сельского поселения Уэлен Чукотского муниципального района заключено соглашение на предоставление субсидии в рамках мероприятий регионального проекта на 2021 и 2023 годы от 12.04.2021 № 44. Заключен муниципальный контракт от 12.11.2021 № 08886000005210000900001.

в 2021 году на оплату аванса 47 619,0 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета;

в 2022 году на оплату аванса 732,3 тыс. рублей за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

в 2023 году на приобретение шестнадцати квартир у застройщика на территории сельского поселения Уэлен 112 819,9 тыс. рублей, из них:

27 873,9 тыс. рублей за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

84 946,0 за счет средств окружного бюджета.

Контракт исполнен в 2023 году.

По заявкам Администрации сельского поселения Уэлен Чукотского муниципального района в рамках заключенных муниципальных контрактов в 2023 году перечислены средства на общую сумму 112 819,8 тыс. рублей, в том числе средства Фонда 27 873,9 тыс. рублей, средства окружного бюджета 84 945,9 тыс. рублей.

На 01.01.2024 с учетом реализации всех мероприятий по программам переселения граждан из АЖФ целевые показатели федерального проекта за 2023 год нарастающим итогом достигнуты на уровне 113% в части расселяемой площади (6,1 тыс. кв.м. из 5,36) и переселяемых граждан (338 чел. из 229).

В 2023 году в новые жилые помещения переехали 50 семей или 141 человек из 1728,0 кв. м аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года, из них:

26 семей в количестве 70 человек, проживающих на 1 170,3 кв.м аварийного жилья в с. Усть-Белая;

16 семей в количестве 33 человек, проживающих на 220,3 кв.м аварийного жилфонда в с. Лаврентия;

8 семей в количестве 38 человек, проживающих на 337,7 кв.м аварийного жилфонда в с. Уэлен.