

**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 29 декабря 2023 года | № | 676-рп | г. Анадырь |

|  |
| --- |
| Об утверждении паспорта Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе» |

В соответствие с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 сентября 2013 года № 359 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Чукотского автономного округа»:

1. Утвердить паспорт Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Солонский К.Ю.).

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель Правительства | В.Г. Кузнецов |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к Распоряжению Правительства  Чукотского автономного округа  от 29 декабря 2023 года № 676-рп |

**ПАСПОРТ**

**Государственной программы**

**«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе»**

**1. Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор государственной программы | Солонский Константин Юрьевич – Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, начальник Департамента промышленной политики Чукотского автономного округа |
| Ответственный исполнитель государственной программы | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа |
| Период реализации государственной программы | 2024 -2030 годы (без разделения на этапы) |
| Цели государственной программы Чукотского автономного округа | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года;  создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| Направления (подпрограммы) государственной программы | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 598 553,1 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственной программой Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни / Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |

**2. Показатели государственной программы Чукотского автономного округа**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№  п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Значения показателей | | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. **Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество расселенных многоквартирных домов согласно утвержденному реестру аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года | «ГП РФ», «ФП» | возрастающий | ед | 46 | 2023 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204; Указ  Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474; Распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2019 года № 207-р; Распоряжение Правительства РФ от 31 октября 2022 года № 3268-р | ДПП ЧАО | Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год |  |
| 1. **«Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Площадь жилых помещений, приобретенных у застройщиков в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | «ГП РФ», «ФП» | возрастающий | м2 | 8 100,0 | 2023 | 13 927,6 | 15 000,0 | 19 000,0 | 23 000,0 | 27 000,0 | 31 000,0 | 35 000,0 | Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204; Указ Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474; Распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2019 года № 207-р; Распоряжение Правительства РФ от 31 октября 2022 года № 3268-р | ДПП ЧАО | Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год |  |

**3. План достижения показателей государственной программы в 2024 году**

| №  п/п | Цели/показатели  государственной программы | Уровень показателя | Единица измерения  (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам | | | | | | | | | | | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. **Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество расселенных многоквартирных домов согласно утвержденному реестру аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года | «ГП РФ», «ФП» | ед | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 48 | 51 | 51 |
| 1. **Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Площадь жилых помещений, приобретенных у застройщиков в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | «ГП РФ», «ФП» | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 500,0 | 11 500,0 | 13 927,6 | 13 927,6 |

**4. Структура государственной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | | 4 |
| **1.** | **Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда**» **(Солонский Константин Юрьевич - куратор)** | | | |
|  | **Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа** | | **Срок реализации (2024 - 2030)** | |
| 1.1. | Увеличение темпов жилищного строительства | Достижение соотношения расселяемого непригодного для проживания аварийного жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году не менее 50 процентов | | Количество расселенных многоквартирных домов согласно утвержденному реестру аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года |
| 1.2. | Согласование технического задания на приобретение (строительство) жилья | Снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными | | Площадь жилых помещений, приобретенных у застройщиков в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |

**5. Финансовое обеспечение государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | |
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Государственная программа всего, в том числе:** | **244 833,1** | **225 620,0** | **225 620,0** | **225 620,0** | **225 620,0** | **225 620,0** | **225 620,0** | **1 598 553,1** |
| Региональный бюджет всего, из них: | 244 833,1 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 1 598 553,1 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 244 833,1 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 1 598 553,1 |
| **Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда» всего, в том числе:** | **244 833,1** | **225 620,0** | **225 620,0** | **225 620,0** | **225 620,0** | **225 620,0** | **225 620,0** | **1 598 553,1** |
| Региональный бюджет, из них: | 244 833,1 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 1 598 553,1 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 244 833,1 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 1 598 553,1 |

ДПП ЧАО - Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа.