Аналитическая записка по исполнению Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе»

по состоянию на 01.01.2021 года

Объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Программы в 2020 году составляет 234 728,3 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 206 121,4 тыс. рублей, средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее - Фонд) 28 606,9  тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 перечислено 234 728,3 тыс. рублей.

1. Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (объем финансовых ресурсов, предусмотренный на реализацию Подпрограммы в 2020 году, составляет 234 728,3 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета 206 121,4 тыс. рублей, средства Фонда 28 606,9  тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2021 профинансировано средств окружного бюджета 206 121,4  тыс. рублей, средств Фонда 206 121,4 тыс. рублей.

В рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Департаментом промышленной политики Чукотского автономного округа заключены соглашения о предоставлении субсидии на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда, в том числе:

- с Администрацией Билибинского МР на сумму 40 698,7 тыс. рублей (заключен и исполнен муниципальный контракт на приобретение 6 жилых помещений общей площадью 338,99 кв. м у застройщика в с. Анюйск).

- с Администрацией Анадырского МР на предоставление в 2020 году субсидии в размере 138 849,3 тыс. рублей (заключен и исполнен муниципальный контракт на приобретение 14 жилых помещений общей площадью 695,6 кв. м у застройщика в с. Канчалан; заключен муниципальный контракт со сроком исполнения в 2021 году на приобретение 26 жилых помещений площадью не менее 1 478,9 кв. м у застройщика в с. Усть-Белая, в рамках которого  перечислен  аванс в размере 55 000,0 тыс. рублей средств окружного бюджета);

- с Администрацией сельского поселения Лаврентия Чукотского муниципального района на предоставление в 2020 году субсидии в размере     55 180,3 тыс. рублей, их них 26 573,4 тыс. рублей средства окружного бюджета и 28 606,9 тыс. рублей средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (на перечисление аванса по заключенному муниципальному контракту на приобретение 28 жилых помещений у застройщика в 2021 году).