Аналитическая записка по исполнению Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе»

по состоянию на 01.01.2020 года

По состоянию на 01.01.2020 г. профинансировано в рамках Государственной программы 128 335,0 тыс. рублей.

Объемы финансирования из прочих внебюджетных источников*, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 23 971,2 | 23 971,2 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 |

* - средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Объемы финансирования из окружного бюджета, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 104 363,8 | 104 363,8 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 |

Объемы финансирования Программы определены в разрезе мероприятий.

I. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»

На финансирование мероприятий подпрограммы в Государственной программе на 2019 год предусмотрены средства в размере 128 335,0 тыс. рублей.

Основное мероприятие: «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»

Объемы финансирования из прочих внебюджетных источников*, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 23 971,2 | 23 971,2 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 |

* - средства государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Объемы финансирования из окружного бюджета, тыс. рублей:

| Год | Профинансировано | Государственная программа | Отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 104 363,8 | 104 363,8 | 0,0 |
| Итого |  |  | 0,0 |

Получателями субсидий в соответствии с заявками были определены Администрация МО Билибинского МР и Администрация Анадырского МР.

Администрацией МО Билибинский МР был заключен муниципальный контракт от 29 июля 2019 года № 53 «Приобретение жилых помещений (квартир) у Застройщика в с. Анюйск (дом 1)» на сумму 40 308 658,66  рублей.  (6 жилых помещений). В соответствии с контрактом Администрацией произведен выкуп 6 жилых помещений общей площадью 339,2 кв.м. Перечислена субсидия в размере 40 268 300,00 рублей.

Администрацией Анадырского МР был заключен муниципальный контракт  от 27 сентября 2019 года № 57 «Приобретение 12-ти жилых помещений у застройщика в многоквартирных домах на территории сельского поселения Канчалан, для переселения граждан из аварийного жилищного фонда» на сумму     88 154 853,60 рублей. Приобретено жилых помещений площадью 723,2 кв. м. Субсидия перечислена в размере 64 095 498,75 рублей.