- Информация

о реализации Программы

«Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Государственной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» за 2018 года

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа на» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92, включает Подпрограмму «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства».

Подпрограмма

«Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства» Государственной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»

Плановое финансирование Подпрограммы за счет средств окружного бюджета на 2018 год предусмотрено в объеме – 4 377 905,3 тыс. рублей.

В Подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:

- Субсидии организациям ЖКХ на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования;

- Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

- Субсидия ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, не учтенных при установлении тарифов на коммунальные услуги;

- Субсидии на компенсацию организациям - региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек.

- Основное мероприятие: "Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы":

1.2.	Исполнение мероприятия «Субсидии организациям ЖКХ на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования»

В целях исполнения данного мероприятия Программы приняты следующие нормативные правовые и правовые акты:

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 15 января 2014 года № 9 «Об утверждении Порядка предоставления из окружного бюджета субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования».

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Подпрограммы составляет 111 798,2 тыс. рублей.

Департаментом заключены Соглашения:

- с Администрацией городского округа Певек;

- с Администрацией Чукотского муниципального района;

- с Государственным предприятием Чукотского автономного округа «Чукоткоммунхоз»;

В целом состоянию на 01.01.2019 года мероприятие профинансировано в сумме   109 991,4 тыс. рублей.

2.	Основное мероприятие: "Субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение части расходов, не учтенных при установлении тарифов и недополученных доходов, связанных с предоставлением коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек":

2.4. Исполнение мероприятия «Компенсация ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»

В целях исполнения данного мероприятия Программы приняты следующие нормативные правовые и правовые акты:

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 11 января 2018 года № 2 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек и субсидии на компенсацию организациям - региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»;

Департаментом заключены соглашения с следующими организациями:

- ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»;

- МП ЖКХ Билибинского муниципального района;

- МП «Городское коммунальное хозяйство»;

- МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство»;

- МУП ЖКХ «Иультинское»;

- МУП «Айсберг»;

- МУП ЖКХ «Юго-Восточный»;

- МП «Провиденское ЖКХ»;

- АО « Чукотэнерго»;

- ООО «Электро-Инчоун»;

- ООО «Тепло-Инчоун»;

- ООО «Тепло-Энурмино»

- ООО «Тепло-Рыркайпий»;

- ООО «Тепло-Лорино»;

- ООО «Тепло-Нешкан»;

- ООО «Тепло-Уэлен»;

- ООО «ЧукотТранс»;

- ООО «Сервис Групп»;

- ООО «РемСтрой»;

- ИП Петренко Александр Александрович;

- ИП Дериглазова Александра Михайловна

Выполнение по мероприятию:

В целом по мероприятию Программы выполнение составляет 3 132 501,2 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Программы составляет 3 676 056,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года мероприятие профинансировано в сумме 3 724 813,2 тыс. рублей.

2.7. Субсидия ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, не учтенных при установлении тарифов на коммунальные услуги

В целях исполнения данного мероприятия Программы приняты следующие нормативные правовые и правовые акты:

1)	Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 апреля 2018 года № 149 «Об утверждении Порядка предоставления из окружного бюджета субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги»;

Департаментом заключены соглашения с следующими организациями:

- ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз»;

- МП «Городское коммунальное хозяйство»;

- МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство»;

- МП ЖКХ Билибинского муниципального района»;

- МУП ЖКХ «Иультинское»;

- МУП «Айсберг».

Выполнение по мероприятию:

В целом по мероприятию Программы выполнение составляет 563 999,4 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Программы составляет 557 629,1 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года мероприятие профинансировано в сумме 626 231,4 тыс. рублей.

3. Основное мероприятие: «Субсидии на компенсацию организациям - региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»:

3.1. Мероприятие «Субсидии на компенсацию организациям - региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»

В целях исполнения данного мероприятия Программы приняты следующие нормативные правовые и правовые акты:

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 11 января 2018 года № 2 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек и субсидии на компенсацию организациям - региональным операторам недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек»;

Департаментом заключены соглашения с следующими организациями:

- МП ЖКХ Билибинского муниципального района;

- МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство»;

- МУП ЖКХ «Иультинское»;

- МУП «Айсберг»;

- ООО «Сервис Групп»;

- ООО «Андезит»;

- ООО «Полигон»;

- ООО «Региональная транспортная компания»;

- МП «Провиденское ЖКХ».

Выполнение по мероприятию:

В целом по мероприятию Программы выполнение составляет 31 520,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Подпрограммы составляет 32 421,2 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года мероприятие профинансировано в сумме 20 135,7 тыс. рублей.

Подпрограмма

«Развитие водохозяйственного комплекса» Государственной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»

2. Основное мероприятие: "Обеспечение питьевой водой населения":

2.1. Исполнение мероприятия «Субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения»

Департаментом заключены Соглашения:

- с Администрацией городского округа Певек

- с Администрацией Билибинского муниципального района

- с Администрацией Чукотского муниципального района

- с Администрацией Анадырского муниципального района

Выполнение мероприятия:

Администрация городского округа Певек:

За счёт средств субсидии предприятием ЖКХ закуплены сборный резервуар общим объёмом 475 м3, аппарат высокого давления Посейдон ВНА-Б-210-22С и насосы 8 ед.

Администрация Билибинского муниципального района:

В Билибинском районе за счёт средств субсидии предприятием ЖКХ закуплена насосная станция второго подъема для с. Илирней, монтаж и установку запланировано провести в 2019 году.

Также приобретен мини земснаряд для расчистки озера Соболёк в с. Анюйск.

Администрация Чукотского муниципального района:

В Чукотском районе закуплены автоцистерна вакуумная на шасси автомобиля Урал 4672К8-10.

Администрация Анадырского муниципального района:

В Анадырском районе за счёт средств субсидии предприятием ЖКХ приобретены водоподготовительные модульные установки очистки воды, со станциями первого и второго подъема для с. Алькатваам и с. Хатырка, монтаж и установку запланировано провести в 2019 году.

В целом приобретено 15 ед. техники и оборудования.

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Подпрограммы составляет 30 000,0 тыс. рублей, из них на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям – 30 000,0 тыс. рублей.

В целом состоянию на 01.01.2019 года мероприятие профинансировано в сумме   28 015,6 тыс. рублей.

Подпрограмма

«Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры» Государственной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»

1. Основное мероприятие: "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов инженерной инфраструктуры":

1.1.	Исполнение мероприятия «Субсидии на разработку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов».

В целях исполнения данного мероприятия Подпрограммы приняты следующие нормативные правовые и правовые акты:

Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 августа 2018 г. № 279 «О распределении субсидий, предоставляемых из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа на разработку проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) полигонов твердых коммунальных отходов».

Департаментом заключены Соглашения:

- с Администрацией городского округа Певек.

- с Администрацией Провиденского городского округа

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Подпрограммы составляет 16 104,7 тыс. рублей, из них на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям – 16 104,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года в связи отсутствием заявок на предоставление субсидии из окружного бюджета не поступало, финансирование по мероприятию не производилось.

1.3.	Субсидии на реализацию мероприятий в области обращения с отходами

Департаментом заключено с Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации  Соглашение № 051-09-2018-020 от 14 февраля 2018 года «о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации  из Федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией мероприятий, включенных в состав утвержденных в установленном порядке государственных программ субъектов Российской Федерации в области обращения с отходами».

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Подпрограммы составляет 1 991,4 тыс. рублей, из них на предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям – 1 991,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.01.2019 года финансирование по мероприятию не производилось.

Исп. Онхонов Алексей Владимирович

тел. 6-35-07

Исп. Номоконов Руслан Иванович

тел. 6-35-07