- Информация о реализации Государственной программы  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» за январь – сентябрь 2021 года

Государственная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (далее – Программа) утверждена постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92.

- Подпрограмма «Государственная поддержка жилищно-коммунального хозяйства»

Плановое финансирование Подпрограммы за счет средств окружного бюджета на 2021 год предусмотрено в объеме – 5 845 382,2 тыс. рублей.

В Подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:

- Субсидии на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования;

- Субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек;

- Субсидия ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, не учтенных при установлении тарифов на коммунальные услуги;

- Субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению.

- Основное мероприятие: «Субсидии организациям ЖКХ на укрепление и оснащение материально-технической базы»:

Мероприятие «Субсидии на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования» осуществляется в соответствии с Порядком предоставления из окружного бюджета субсидии организациям жилищно-коммунального хозяйства на частичную компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования», согласно Приложения 11 к Программе.

По состоянию на 01.10.2021 года Департаментом заключены следующие соглашения с органами местного самоуправления:

| № п/п | Наименование муниципального образования | № согл. | Дата согл. | Содержание | Сумма (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация Билибинского муниципального района | № 77 | 25.08.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования в 2021 году» | 17 374,5 |
| 2. | Администрация городского округа Певек | № 57 | 28.06.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округ Певек на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования в 2021 году» | 29 999,8 |
| 3. | Администрация городского округа Эгвекинот | № 54 | 12.07.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округ Эгвекинот на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования в 2021 году» | 20 000,0 |
| 4. | Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район | № 56 | 25.06.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район на частичную компенсацию организациям ЖКХ затрат по уплате лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования в 2021 году» | 6 146,2 |
| Итого по соглашениям: |  |  |  |  | 73 520,5 |

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом составляет 76 104,0 тыс. рублей. Соглашений заключено на сумму 73 520,5 тыс. рублей.

Экономия по мероприятию в сумме 2 583,5 тыс. рублей сложилась путем перерасчета лизинговых платежей по Соглашению № 56 от 25.06.21 г, ввиду переноса сроков поставки техники в Чукотский муниципальный район. Данная экономия планируется к перераспределению между мероприятиями Государственной программы.

По состоянию на 01.10.2021 года мероприятие профинансировано в размере 35 181,2 тыс. рублей.

Выполнение по мероприятию:

Выполнение мероприятия составляет 46,2%.

2.	Основное мероприятие: «Субсидии ресурсоснабжающим организациям в целях бесперебойного обеспечения коммунальными услугами потребителей»:

2.1. Мероприятие «Субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 11 января 2018 года № 2 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на возмещение ресурсоснабжающим организациям недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных услуг (ресурсов) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек».

Департаментом заключены следующие соглашения с ресурсоснабжающими организациями:

| № п/п | Наименование организации | № согл. | Дата согл. | Содержание | Сумма (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | № 38 | 24.03.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2020 год» | 3 870,7 |
| 2. |  | № 26 | 25.02.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 1 709 286,7 |
| 3. | АО «Чукотэнерго» | № 18 | 18.02.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек, за 2020 год» | 13 574,6 |
| 4. |  | № 19 | 18.02.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 647 126,2 |
| 5. | МП «Городское коммунальное хозяйство» | № 30 | 25.02.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 357 474,3 |
| 6. | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | № 27 | 25.02.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 623 743,0 |
| 7. | МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» | № 28 | 25.02.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 316 568,9 |
| 8. | МУП «Айсберг» | № 24 | 18.02.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за 2020 год» | 31 630,0 |
| 9. |  | № 25 | 18.02.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 251 296,7 |
| 10. | МУП ЖКХ «Иультинское» | № 21 | 18.02.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 386 179,6 |
| 11. | ООО «Электро-Инчоун» | № 34 | 16.03.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 22 023,4 |
| 12. | ООО «Тепло-Инчоун» | № 35 | 16.03.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 8 628,8 |
| 13. | ООО «Тепло-Рыркайпий» | № 23 | 18.02.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек за 2020 год» | 12 790,4 |
| 14. |  | № 22 | 18.02.21г. | «О предоставлении субсидий из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 125 144,8 |
| 15. | ООО «Тепло-Лорино» | № 20 | 18.02.21г. | «О предоставлении субсидий из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 129 303,3 |
| 16. | ООО ЧукотТранс» | № 43 | 20.04.21г. | «О предоставлении субсидий из окружного бюджета в 2021 году на возмещение недополученных доходов, связанных с предоставлением населению коммунальных ресурсов (услуг) по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» | 38 363,7 |
| Итого по соглашениям: |  |  |  |  | 4 677 005,07 |

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Программы составляет 4 722 217,4 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2021 года мероприятие профинансировано в сумме 3 860 055,3 тыс. рублей (в том  числе задолженность за 2020 год, на сумму 61 865,7 тыс. рублей), в том числе по организациям:

| № п/п | Наименование организации | Сумма финансирования в 2021 году, тыс. руб. | Сумма задолженности за 2020 год, тыс. руб. | Общая сумма финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 1 261 199,1 | 3 870,7 | 1 265 069,8 |
| 2. | АО «Чукотэнерго» | 614 042,1 | 13 574,6 | 627 616,7 |
| 3. | МП «Городское коммунальное хозяйство» | 336 097,1 | 0,0 | 336 097,1 |
| 4. | МП ЖКХ Билибинского коммунальное хозяйство» | 481 514,2 | 0,0 | 481 514,2 |
| 5. | МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» | 275 456,1 | 0,0 | 275 456,1 |
| 6. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 309 559,9 | 0,0 | 309 559,9 |
| 7. | МУП «Айсберг» | 251 296,6 | 31 630,0 | 282 926,6 |
| 8. | ООО «Электро-Инчоун» | 20 092,7 | 0,0 | 20 092,7 |
| 9. | ООО «Тепло-Инчоун» | 5 479,4 | 0,0 | 5 479,4 |
| 10. | ООО «Тепло-Рыркайпий» | 102 461,5 | 12 790,4 | 115 251,9 |
| 11. | ООО «Тепло-Лорино» | 112 819,0 | 0,0 | 112 819,0 |
| 12. | ООО «ЧукотТранс» | 28 171,9 | 0,0 | 28 171,9 |
|  | Итого: | 3 798 189,6 | 61 865,7 | 3 860 055,3 |

Выполнение по мероприятию:

Выполнение по мероприятию составляет 81,7 %.

Средства в сумме 45 212,33 тыс. рублей распределены приказом Департамента для АО «Чукотэнерго», но до настоящего времени не урегулирован вопрос с подписанием дополнительного соглашения со стороны АО «Чукотэнерго» без протокола разногласий. Подписание дополнительного соглашения будет в октябре 2021 года.

2.2. Мероприятие «Субсидия ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, не учтенных при установлении тарифов на коммунальные услуги» осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 18 апреля 2018 года № 149 «Об утверждении Порядка предоставления из окружного бюджета субсидии ресурсоснабжающим организациям на возмещение затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги».

В 2021 году Департаментом заключены два соглашения с организациями ЖКХ в целях возмещения недополученных за 2020 год затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги, согласно предоставленных справок-расчетов.

| № п/п | Наименование организации | № согл. | Дата согл. | Содержание | Сумма (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | № 33 | 16.03.21 | «О предоставлении из окружного бюджета в 2021 году субсидии на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги за 2020 год» | 20 261,2 |
| 2. | МУП «Айсберг» | № 26 | 16.03.21 | «О предоставлении из окружного бюджета в 2021 году субсидии на возмещение части затрат, не учтённых при установлении тарифов на коммунальные услуги за 2020 год» | 137,7 |
| Итого по соглашениям: |  |  |  |  | 20 398,9 |

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Программы на 2021 год составляет 20 398,9 тыс. рублей.

По  состоянию  на 01.10.2021  года  мероприятие  профинансировано  в  сумме 20 398,9 тыс. рублей, в том числе по организациям:

| № п/п | Наименование организации | Сумма финансирования задолженности за 2020 год (в тыс. руб.) | Общая сумма финансирования (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5 |
| 1. | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 20 261,2 | 20 261,2 |
| 2. | МУП «Айсберг» | 137,7 | 137,7 |
|  | Итого: | 20 398,9 | 20 398,9 |

Выполнение по мероприятию:

Выполнение по мероприятию составляет 100%, в соответствии с заключенными соглашениями в 2021 году.

2.3. Мероприятие «Субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению» осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 26 мая 2021 года № 174 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат в целях бесперебойного оказания услуг потребителям по электро-, тепло-, водоснабжению и водоотведению».

Департаментом заключены следующие соглашения с ресурсоснабжающими организациями:

| № п/п | Наименование организации | № согл. | Дата согл. | Сумма (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | № 63 | 29.06.2021г. | 218 903,4 |
| 2 | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | № 58 | 29.06.2021г. | 219 352,7 |
| 3 | МП ЖКХ «Чаунское районное коммунальное хозяйство» | № 60 | 29.06.2021г. | 321 526,5 |
| 4 | МП ГО Анадырь «ГорКоммунХоз» | № 62 | 29.06.2021г. | 27 861,3 |
| 5 | МУП ЖКХ «Иультинское» | № 59 | 29.06.2021г. | 207 347,3 |
| 6 | МУП «Айсберг» | № 61 | 29.06.2021г. | 31 670,7 |
| Итого по соглашениям: |  |  |  | 1 026 661,9 |

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании в целом по мероприятию Программы на 2021 год составляет 1 026 661,9 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2021 года мероприятие профинансировано в сумме 863 357,8 тыс. рублей, в том числе по организациям:

| № п/п | Наименование организации | Сумма финансирования (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 156 061,7 |
| 2. | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 189 688,8 |
| 3. | МП ЖКХ «Чаунское районное коммунальное хозяйство» | 321 526,5 |
| 4. | МП ГО Анадырь «ГорКоммунХоз» | 15 523,6 |
| 5. | МУП ЖКХ «Иультинское» | 180 557,2 |
| 6. | МУП «Айсберг» | 0 |
| Итого: |  | 863 357,8 |

Финансовые средства направлены на:

погашение задолженности за приобретенные топливно-энергетические ресурсы в размере 797 046,9 тыс. рублей, данное направление расходов профинансировано в полном объеме;

проведение ремонтных работ на объектах коммунальной инфраструктуры в рамках подготовки к ОЗП предусмотрено 131 593,5  тыс. рублей, профинансировано в размере 60 170,9 тыс. рублей. Окончание выполнения работ и финансирование мероприятий планируется в октябре-ноябре 2021 года;

приобретение резервных источников питания в целях бесперебойного обеспечения населения электрической энергии - 68 981,7 тыс. рублей. Финансирование составляет 6 140,0 тыс. рублей (приобретен резервный источник питания в с. Айон). Ожидается доставка еще трех резервных источников питания в п. Угольные Копи на сумму 62 841,7 тыс. рублей.

Выполнение по мероприятию:

Выполнение по мероприятию составляет 84,1%.

- Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса»

В Подпрограмме предусмотрено мероприятие «Субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения» основного мероприятия «Обеспечение питьевой водой населения». Исполнение мероприятия  реализуется в соответствии с Порядком предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения, согласно Приложения 10 к Программе.

По состоянию на 01.10.2021 года Департаментом заключены следующие соглашения с органами местного самоуправления:

| № п/п | Наименование муниципального образования | № согл. | Дата согл. | Содержание | Сумма (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация Анадырского муниципального района | № 80 | 21.09.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Анадырского муниципального района на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2021 году» | 7 539,0 |
| 2. | Администрация Билибинского муниципального района | № 76 | 28.07.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2021 году» | 6 182,6 |
| 3. | Администрация городского округа Певек | № 55 | 25.06.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округ Певек на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2021 году» | 7 557,8 |
| 4. | Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район | № 53 | 25.06.21г. | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Чукотский муниципальный район на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2021 году» | 4 828,2 |
| 5 | Администрация городского округа Эгвекинот | № 75 | 27.07.2021 | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования городской округ Эгвекинот на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2021 году» | 5 336,3 |
| 6 | Администрация Провиденского городского округа | № 81 | 01.10.2021 | «О предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального образования Провиденского городского округа на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения в 2021 году» | 5 899,1 |
| Итого по соглашениям: |  |  |  |  | 37 343,0 |

В рамках реализации предусмотрены следующие мероприятия:

| № п/п | Наименование муниципального образования | Мероприятие | Сумма (в тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Администрация Анадырского муниципального района | Проведение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство водоподготовительной установки в с. Марково» | 3 779,0 |
|  |  | Проведение инженерных изысканий, разработка проектной и рабочей документации по объекту «Строительство водоподготовительной установки в с. Снежное» | 3 760,0 |
| 2. | Администрация Билибинского муниципального района | Проведение инженерных изысканий по объекту «Реконструкция водовода от скважины с установкой РЧВ в с.п. Омолон» | 1 468,4 |
|  |  | Приобретение специализированной автоцистерны вакуумная 4672К7-10 | 4 714,2 |
| 3. | Администрация городского округа Певек | Приобретение пищевой автоцистерны АЦПТ-10 на шасси Урал 4320-1912-60 | 3 585,3 |
|  |  | Приобретение автоцистерны вакуумной МВ-7,5 на шасси Урал 4320-1116-73Е5 | 3 053,6 |
|  |  | Приобретение резервуара горизонтального стального – 50 м3 | 918,9 |
| 4. | Администрация муниципального образования Чукотский муниципальный район | Приобретение машины вакуумной УСТ 545332 | 4 828,2 |
| 5. | Администрация городского округа Эгвекинот | Приобретение автоцистерны вакуумной МВ-8 | 5 336,3 |
| 6. | Администрация Провиденского городского округа | Приобретение вакуумной машины МВ-8 на шасси Урал 6х6 | 5 899,1 |
| Итого: |  |  | 37 343,0 |

Финансирование мероприятия:

Плановое финансирование Подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в объеме – 42 623,8 тыс. рублей. Сумма по заключенным соглашениям составила 37 343,0 тыс. рублей.

Экономия бюджетных средств в размере 5 280,8 тыс. рублей сложилась по результатам проведения закупочных процедур, которая планируется к перераспределению между мероприятиями Государственной программы в октябре-ноябре 2021 года.

По состоянию на 01.10.2021 года финансирование по мероприятию не осуществлялось.

Перечисление средств планируется в 4 квартале 2021 года, ввиду того что по условиям предоставление субсидии ОМС должны быть представлены акты-приемки техники и оборудования, поставка которых ожидается в конце октября начале ноября.

- Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры»

Плановое финансирование Подпрограммы за счет средств окружного бюджета на 2021 год предусмотрено в объеме – 1 241 433,3 тыс. рублей.

В Подпрограмме предусмотрены следующие мероприятия:

1) Субсидии бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино;

2) Субсидии бюджету городского округа Певек на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Певек.

Финансирование мероприятий осуществляются в соответствии с заключенным между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Чукотского автономного округа 6 марта 2019 года заключено Соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа № 069-17-2019-001.

Основное мероприятие: «Реализация мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино и города Певек».

# Исполнение мероприятий осуществляется в соответствии с Порядком предоставления из окружного бюджета бюджету городского округа Певек и бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район субсидий на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение, утвержденных приложением 14 к Программе.

  - Мероприятие «Субсидии бюджету муниципального образования Билибинский муниципальный район на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Билибино» осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из окружного бюджета, бюджету Билибинского муниципального района№ 77609000-1-2019-004 от 08 апреля 2021 года (в редакции Дополнительного соглашения от 14 апреля № 77609000-1-2019-004/1), заключенного между Департаментом и Администрацией Билибинского муниципального района на сумму 830 842,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2020 г. – 100 000,0 тыс. рублей;

2021 г. – 226 448,6 тыс. рублей.

2022 г. – 504 394,2 тыс. рублей.

Между администрацией Билибинского муниципального района и АО «Эльконский горно-металлургический комбинат» заключен муниципальный контракт № 57 от 21.05.2020 на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства «Инженерные сети тепло-,водоснабжения и водоотведения (канализация) в г. Билибино».

Срок окончания работ по контракту 2022 год.

Цена контракта 2 591 406,0 тыс. рублей, в том числе по этапам:

I этап - 2020 – 100 000,0 тыс. рублей;

II этап - 2021 – 1 351 701,1 тыс. рублей;

III этап - 2022 – 1 139 704,9 тыс. рублей.

Выполнение мероприятия:

26 февраля 2021 года получено положительное заключение повторной государственной экспертизы проектно-сметной документации (далее – ПСД) №87-1-1-3-1008279-2021. В целях разработки рабочей документации проектная документация выдана в производство.

В настоящее время проводится корректировка проектной документации в рамках заключенного договора экспертного сопровождения, проект находится на согласовании у Заказчика, после чего будет передан на повторное прохождение государственной экспертизы.

Договор на оказание услуг по проведению строительного контроля на сумму 39 770,3 будет заключен с ФБУ «РосСтройКонтроль», после получения положительного заключения государственной экспертизы откорректированной проектной документации.

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании на 2021 год составляет 326 446,5 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия по состоянию на 01.10.2021 года не осуществлялось.

На текущую дату предельные объемы финансирования на оплату разработанной проектно-сметной документации главным распорядителем бюджетных средств – Минстроем России не доведены.

2.2. Мероприятие «Субсидии бюджету городского округа Певек на реализацию мероприятий по развитию инфраструктуры Чукотского автономного округа, обеспечивающей качественное тепло-, водоснабжение и водоотведение города Певек» осуществляется в соответствии с Соглашением о предоставлении субсидии из окружного бюджета, бюджету городского округа Певек № 77705000-1-2019-004 от 16 декабря 2019 года (в редакции дополнительного соглашения №3 от 02 марта 2021 года) заключено в системе «Электронный бюджет» на сумму 2 004 984,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2019 г. -  60 000,0 тыс. рублей;

2020 г. - 1 459 294,0 тыс. рублей;

2021 г. - 485 690,7 тыс. рублей.

В целях реализации мероприятий по объекту «Инженерные сети тепло, водоснабжения и водоотведения (канализация) в г. Певек» 03.10.2019 между Администрацией городского округа Певек АО «Эльконский горно-металлургический комбинат» (в ред. Дополнительного соглашения № 13 от 12 июля 2020 года) заключен муниципальный контракт № 0188300004519000055  на сумму 1 969 297,1 тыс. рублей, в том числе по этапам:

2019 год (I этап) - 58 497,9 тыс. рублей;

2020 год (II этап) - 1 007 167,5   тыс. рублей;

2021 год (III этап) - 903 631,7 тыс. рублей.

Срок начала и окончания работ по контракту: октябрь 2019 года - октябрь 2021 года.

Оплата по Контракту производится поэтапно, в зависимости от объема выполненных работ в соответствии с утвержденным графиком исполнения контракта.

В целях осуществления функций строительного контроля заключен муниципальный контракт № 9/2019 от 19 декабря 2019 с ФБУ «РОССТРОЙКОНТРОЛЬ» на сумму 35 687,6 тыс. рублей.

Выполнение мероприятия:

В настоящее время по объекту проводится корректировка проектной документации в рамках заключенного договора экспертного сопровождения. На текущую дату проект находится на согласовании у Заказчика.

Протокольным решением Министерства энергетики РФ от 16 июля 2021 года № ЕГ-208/1пр согласован срок завершения работ в полном объеме, а также срок ввода объекта в эксплуатацию - 15 июня 2022 года.

С учетом предварительного согласования о продлении сроков ввода объекта в эксплуатацию до 2022 года, Заказчиком ведется работа, направленная на внесение соответствующих изменений в муниципальный контракт. Ориентировочный срок подписания контракта (с учетом прохождения экспертизы проекта) октябрь текущего года.

Строительно-монтажные работы на объекте продолжаются. На текущую дату Заказчиком произведена приёмка строительно-монтажных работ, выполненных за период с 1 января 2021 года по 31 июля 2021 года на общую сумму 173 979,2 тыс. рублей.

Финансирование мероприятия:

Плановая потребность в финансировании на 2021 год составляет 914 986,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2021 года мероприятие профинансировано в сумме 173 979,2 тыс. рублей.

Выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с утвержденным планом-графиком составляет 63,04 %.

- Подпрограмма «Чистая вода»

Мероприятие «Субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения», реализуется согласно Порядка предоставления из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований Чукотского автономного округа субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения, согласно  Приложения 16 к Программе.

В текущем году в рамках реализации подпрограммы «Чистая вода» из окружного бюджета запланировано завершение мероприятий по объекту «Реконструкция резервуаров чистой воды в с. Лаврентия Чукотского АО» (далее – объект).

Между Департаментом и Администрацией муниципального образования Чукотский муниципальный район заключено Соглашение с № 70 от 14.07.2021 года «О предоставлении субсидии на реализацию мероприятий по созданию объектов питьевого водоснабжения».

В соответствии с соглашением о предоставлении субсидии из бюджета муниципального  образования Чукотский  муниципальный  район на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства №53-21 от 11.08.2021 года, заказчиком работ по объекту определен МУП «Айсберг».

Выполнение мероприятия:

В течении текущего года в целях заключения контракта на выполнение работ по реконструкции объекта МУП «Айсберг» неоднократно проводились закупочные процедуры, которые были признаны не состоявшимися.

Извещение и документация о проведении аукциона в электронной форме на право заключения контракта на выполнение работ по реконструкции объекта четырежды были размещены МУП «Айсберг» на официальном сайте www.zakupki.gov.ru.

1) 12.06.2021г. № 0588600002521000006 – 21.06.2021 аукцион не состоялся на основании ч.16 ст.66 44-ФЗ (не подано ни одной заявки);

2) 29.06.2021г. № 0588600002521000007 – за время проведения аукциона поступило три жалобы, с учетом решений Управления Федеральной антимонопольной службы по Чукотскому автономному округу от 14.07.2021 №087/06/106-121/2021, 087/06/106-123/2021, 087/06/106-122/2021 заказчиком все замечания устранены, 31.07.2021 аукцион возобновлён, 03.08.2021 по решению заказчика аукцион отменен;

3) 04.08.2021г. № 0588600002521000009 - за время проведения аукциона поступило две жалобы, с учетом предписаний Управления Федеральной антимонопольной службы по Чукотскому автономному округу от 18.08.2021 №087/06/106-149/2021, 087/06/106-148/2021 заказчиком все замечания устранены, 24.08.2021 аукцион возобновлён, 01.09.2021 аукцион не состоялся на основании ч.16 ст.66 44-ФЗ (не подано ни одной заявки);

4) 23.09.2021 г. № 0588600002521000010 - 01.10.2021 аукцион не состоялся на основании ч.16 ст.66 44-ФЗ (не подано ни одной заявки).

На основании вышеизложенного, 29 сентября 2021 г. между Департаментом и Администрацией муниципального образования Чукотского муниципального района заключено Дополнительное соглашение № 1 к Соглашению № 70 от 14.07.2021 года о выполнении показателя результативности в 2022 году, в связи с чем в настоящее время Заказчиком повторно проводится закупка на право заключения контракта на выполнение работ по реконструкции объекта со сроком выполнения работ в 2022 году.

Финансирование мероприятия:

Плановое финансирование Подпрограммы за счет средств окружного бюджета предусмотрено в объеме – 27 059,0 тыс. рублей. Сумма по заключенному соглашению составляет 27 059,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.10.2021 года финансирование по мероприятию не осуществлялось, ввиду отсутствия контракта на выполнение работ по реконструкции объекта, который является основанием для оплаты работ в соответствии с порядком предоставления субсидии.