***Итоги реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году.***

В 2019 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Чукотском автономном округе выполнены следующие мероприятия:

***Региональные автомобильные дороги***

Ремонт автомобильной дороги «Эгвекинот – Мыс Шмидта», км 5+500 – км 11+016 (протяженность отремонтированного участка 5,516 км);

Ремонт автомобильной дороги «Подъезд до 8 причала» от 26 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь», км 1+781 – км 3+533 (протяженность отремонтированного участка 1,752 км);

Ремонт автомобильной дороги «Подъезд до 10 причала» от 29 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь», км 0+000 – км 3+831 (протяженность отремонтированного участка 3,831 км).

Общая протяженность приведенных в нормативное состояние участков региональных автомобильных дорог в 2019 году составила 11,1 км.

***Автомобильные дороги Анадырской городской агломерации***

Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к ГМ ТЭЦ», км 0+000 – км 0+210 (протяжённость отремонтированного участка 0,210 км);

 Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу», км 0+000 – км 0 + 284 (протяженность отремонтированного участка 0,284 км);

 Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к полигону ТБО», км 0+000 – км 0+157 (протяженность отремонтированного участка 0,157 км);

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Энергетиков, км 0+393 – км 0+506 (протяженность отремонтированного участка 0,113 км);

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Партизанской, км 0+260 – км 0+360 (протяженность отремонтированного участка 0,100 км);

Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Отке, км 0+251 – км 0+432 (протяженность отремонтированного участка 0,181 км);

Капитальный ремонт ул. Ленина, км 0+960 – км 1+013 (протяженность отремонтированного участка 0,053 км).

Общая протяженность приведенных в нормативное состояние участков Анадырской городской агломерации в 2019 году составила 1,1 км.

В целях финансового обеспечения реализации национального проекта 01.04.2019 г. между Правительством Чукотского автономного округа и Федеральным дорожным агентством заключено соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Чукотского автономного округа. Объем финансирования по соглашению в период 2019-2021 гг. составляет 125, 73 млн. рублей, в том числе в 2019 г. – 45, 73 млн. рублей, в 2020 г. – 40,0 млн. рублей, в 2021 г. – 40,0 млн. рублей.

Реализация национального проекта осуществляется в рамках Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа», утвержденной Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 г. № 405.

В рамках заключенных государственных контрактов дорожные работы в 2019 году выполнены в полном объеме. Кассовое исполнение составляет 100 %.

В результате реализации национального проекта в 2019 году обеспечено достижение следующих целевых показателей:

* Доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям – **63,1 %**; (1 154,8 км из 1 829,05 км)
* Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии – **54,6 %**; (20,3 км из 37,2 км)

Общий объем финансирования национального проекта в 2019 году составил 79,51 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 45,73 млн. рублей, окружного бюджета 20,1 млн. рублей, бюджета городского округа Анадырь 13,68 млн. рублей.