|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДЕПАРТАМЕНТ**  **СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙТСВА ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**  ул. Отке, 4, г. Анадырь, 689000  телефон: (427-22) 6-35-31  e-mail: ds\_priem@depstroy.chukotka-gov.ru   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | от |  | № |  | | на № |  | от |  | |  |
| Публично-правовая компания  «Фонд развития территорий» |

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

к отчету о ходе реализации мероприятий региональной программы «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2023-2027 годы» за 2 квартал 2024 года

Региональная программа по модернизации систем коммунальной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2023-2027 годы утверждена Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 10 марта 2023 года № 132 (далее – Региональная программа).

Региональной программой предусмотрена реализация 14 мероприятий в 2024 году (капитальный ремонт сетей в сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения – 7,709 км.) в 3 муниципальных образованиях, расположенных на территории Чукотского автономного округа, в том числе:

3 мероприятия в сфере «водоснабжение» - ремонт 2,056 км.;

4 мероприятия в сфере «водоотведение» - ремонт 0,904 км.;

7 мероприятий в сфере «теплоснабжение» - ремонт 4,749 км.

Качество предоставляемых услуг к концу 2024 года улучшится для 425 человек, снижение аварийности на объектах коммунальной инфраструктуры планируется на 12 %.

По всем мероприятиям Региональной программы получены положительные заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости.

По всем 14 мероприятиям Региональной программы заключены контракты на выполнение работ.

На 01.07.2024 процент технической готовности по объектам Региональной программы составляет 18,4%. Подрядчикам перечислено 44 307,8 тыс. руб. или 15,8 % от общей суммы (280 162,3 тыс. руб.) Региональной программы.

Рисков неисполнения Региональной программы не имеется.

|  |  |
| --- | --- |
| Начальник Департамента | В.И. Гридчин |

Когданов Максим Николаевич

8 (42722) 6-35-07

E-mail: m.kogdanov@depstroy.chukotka-gov.ru