

**ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| от | 13 февраля 2024 года | № | 62-рп | г. Анадырь |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 № 676-рп |

В целях уточнения отдельных положений правового акта Чукотского автономного округа:

1. Внести в Распоряжение Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года № 676-рп «Об утверждении паспорта Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе» следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «промышленной политики Чукотского автономного округа (Солонский К.Ю.)» заменить словами «строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (Гридчин В.И.)»;

2) приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент строительства и жилищно – коммунального хозяйства Чукотского автономного округа (Гридчин В.И.).

Председатель Правительства В.Г. Кузнецов

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение  к Распоряжению Правительства  Чукотского автономного округа  от 13 февраля 2024 года № 62-рп |
|  | «Приложение  к Распоряжению Правительства  Чукотского автономного округа  от 29 декабря 2023 года № 676-рп |

**ПАСПОРТ**

**Государственной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного**

**для проживания жилищного фонда в Чукотском автономном округе»**

1. **Основные положения**

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор Государственной программы | Гридчин Валерий Иванович – Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора – Председателя Правительства, начальника Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа |
| Ответственный исполнитель Государственной программы | Гридчин Валерий Иванович – Временно исполняющий обязанности заместителя Губернатора – Председателя Правительства, начальника Департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа |
| Период реализации Государственной программы | 2024 - 2030 годы (без разделения на этапы) |
|
| Цели Государственной программы Чукотского автономного округа | 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года |
| 2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |
| Направления (подпрограммы) Государственной программы | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилого фонда |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации | 1 372 933,1 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / Государственной программой Российской Федерации | Комфортная и безопасная среда для жизни / Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» |

**2. Показатели Государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателей** | | | | | | | **Документ** | **Ответственный за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Информационная система** |  |
| **значение** | **год** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** | **18** |  |
| **1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество расселенных многоквартирных домов согласно утвержденному реестру аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года | ГП РФ, ФП | возрастающий | единица | 46 | 2023 | 51 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 № 204; Указ Президента Российской Федерации  от 21.07.2020 № 474; Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 13.02.2019 № 207-р; Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 31.10.2022 № 3268-р | ДСиЖКХ ЧАО | Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год | - |  |
| **2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Площадь жилых помещений, приобретенных у застройщиков в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | ГП РФ, ФП | возрастающий | м2 | 8  100,0 | 2023 | 13  927,6 | 15   000,0 | 19   000,0 | 23  000,0 | 27  000,0 | 31   000,0 | 35   000,0 | Указ Президента Российской Федерации  от 07.05.2018 № 204; Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020  № 474; Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 13.02.2019 № 207-р; Распоряжение Правительства Российской Федерации  от 31.10.2022 № 3268-р | ДСиЖКХ ЧАО | Улучшение жилищных условий не менее 5 миллионов семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 миллионов квадратных метров в год | - |  |

**3. План достижения показателей Государственной программы в 2024 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Цели / показатели Государственной программы** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2024 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество расселенных многоквартирных домов согласно утвержденному реестру аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года | ГП РФ, ФП | Единица | *-* | *-* | - | - | - | - | - | - | 47 | 48 | 51 | 51 |
| **2. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Площадь жилых помещений, приобретенных у застройщиков в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда | ГП РФ, ФП | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10  500,0 | 11   500,0 | 13  927,6 | 13  927,6 |

**4. Структура Государственной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов**  **от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (Гридчин В.И. - куратор)** | | |
|  | Ответственный за реализацию (ДСиЖКХ ЧАО) | Срок реализации (2024 - 2030 годы) | |
| 1.1. | Увеличение темпов жилищного строительства | Достижение соотношения, расселяемого непригодного для проживания аварийного жилищного фонда к признаваемому в соответствующем году не менее 50 процентов | Количество расселенных многоквартирных домов согласно утвержденному реестру аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года |
| 1.2. | Согласование технического задания на приобретение (строительство) жилья | Снижение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными | Площадь жилых помещений, приобретенных у застройщиков в многоквартирных домах, необходимых для переселения граждан из аварийного жилищного фонда |

**5. Финансовое обеспечение Государственной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование Государственной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2024** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Государственная программа (всего),**  **в том числе:** | **244 833,1** | **225 620,0** | **0,0** | **225 620,0** | **225 620,0** | **225 620,0** | **225 620,0** | **1 372 933,1** |
| Региональный бюджет (всего), из них: | 244 833,1 | 225 620,0 | 0,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 1 372 933,1 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 244 833,1 | 225 620,0 | 0,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 1 372 933,1 |
| **Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» (всего),**  **в том числе:** | **244 833,1** | **225 620,0** | **0,0** | **225 620,0** | **225 620,0** | **225 620,0** | **225 620,0** | **1 372 933,1** |
| Региональный бюджет, из них: | 244 833,1 | 225 620,0 | 0,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 1 372 933,1 |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам | 244 833,1 | 225 620,0 | 0,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 225 620,0 | 1 372 933,1 |

ДСиЖКХ ЧАО - Департамент строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чукотского автономного округа.».