**Пояснительная записка**

**к информации о реализации подпрограмм**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

**о реализации Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» за 9 месяцев за 2024 года.**

Государственная Программа «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2024-2030 годы», утвержденная постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 29 декабря 2023 года № 550, содержит следующие структурные элементы:

**I. Региональный проект «Развитие авиационного комплекса», мероприятиями которой являются:**

1.1. Возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением пассажирских перевозок на местных авиационных линиях.

АО «ЧукотАВИА», в рамках заключенного Соглашения о предоставлении из окружного бюджета субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением пассажирских перевозок на местных авиационных линиях в 2024 году за 9 месяцев перевезено - 45 664 пассажира, выполнено – 1357 рейсов;

1.2. Субсидии авиационным перевозчикам на осуществление межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом с территории Чукотского автономного округа.

АО «Авиакомпания «Сибирь» маршрут «Певек – Новосибирск - Анадырь») выполнено 61 рейсов, перевезено 16 146 человек.

АО «Авиакомпания» «ИрАЭРО» маршрут «Магадан – Кепервеем - Магадан» выполнено – 271 рейса, на которых перевезено 16764 человека;

В соответствии с Поручением Губернатора ЧАО Кузнецова В.Г с 10.07.2023 года возобновлена продажа субсидированных авиабилетов на рейсы АО «Авиакомпания ИрАэро» по маршруту «Магадан-Кепервеем-Магадан» за счет субсидии из окружного бюджета, в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 28 февраля 2019 года № 100. Стоимость билета для жителей округа с постоянной пропиской и временной регистрацией не менее 6 месяцев, составляет - 15 000 руб.

маршрут «Магадан – Певек» за истекший период выполнено 21 рейса, перевезено – 985 пассажира.

1.3. Возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту «Магадан – Омолон – Магадан», выполняемые авиакомпанией «Сибирская легкая авиация» по данному маршруту выполнено 22 парных авиарейсов, перевезено 471 человека.

1.4. Обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа.

Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 21.10.2013 года № 402 утвержден Порядок предоставления субсидии на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа.

Заключены соглашения о предоставлении субсидии из окружного бюджета бюджету Городского округа Эгвекинот и Провиденского городского округа Чукотского автономного округа на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа.

По состоянию на 01.10.2024 года заключены государственные контракты на поставку светосигнального оборудования для ремонта ВПП в селах чукотского АО.

1.5 Возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Москва - Певек – Москва перевезено 6841пассажиров, выполнено 36 рейсов.

1.6. По мероприятию возмещение недополученных доходов, возникающих при осуществлении пассажирских авиаперевозок по маршруту «Москва - Анадырь – Москва», по состоянию на 01.10.2024 выполнено 95 рейсов, на которых перевезено 53495 человек.

 **II. Комплекс процессных мероприятий «Развитие аэропортовой инфраструктуры» в соответствии с Постановлением Правительства Чукотского автономного округа от 14 июля 2022 года № 380,** производятся работы:

2.1. По объекту «Пассажирский терминал аэропорта Кепервеем» с 2022 года в рамках государственного контракта между ГКУ «УКС ЧАО» и Индивидуальным Предпринимателем Кабановым Евгением Олеговичем заключен государственный контракт № 7/МЗУ-22 от 08.09.2022 выполнены кадастровые работы по межеванию земельного участка под строительство объекта на сумму 80,0 тыс. рублей. Оплата произведена в полном объеме.

С ООО «КАРКАС» заключен государственный контракт № 24/ПИР/СМР-22 от 19.12.2022 года, на полный цикл работ (ПИР+СМР) на сумму 340 396,2 тыс. рублей, в том числе 13 050,0 тыс. рублей проектно-изыскательские работы. Выполнение работ предусмотрено Контрактом в 2023-2024 годах ГКУ «УКС ЧАО» проводится комплекс мероприятий по строительству реконструкции здания терминала.

 2.2. по объекту «Взлетно-посадочная площадка «Анадырь Окружной», мероприятия - Строительство объекта: «Взлетно-посадочная площадка «Анадырь Окружной» для обеспечения взлетно-посадочных операций малогабаритных воздушных судов (самолетов)», для обеспечения взлетно-посадочных операций малогабаритных воздушных судов (самолетов)» заключенн государственный контракт между ГКУ «УКС ЧАО» и АО «Институт «Стройпроект» (далее - Институт) № 9/ПИР-21 от 01.06.2021 года, предметом которого является корректировка проектной документации, в целях завершения строительства Объекта.

 **III.** **Комплекс процессных мероприятий «Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий».**

В целях сдерживания роста цен и тарифов на перевалку и перевозку грузов и пассажиров морским и внутрилиманным транспортом, подготовку судов для доставки морским и речным транспортом топлива (нефтепродуктов, угля), других жизненно важных продуктов и непродовольственных товаров первой необходимости в населенные пункты субъекта, недопущения срыва навигационного периода, острой необходимости авансирования затрат предприятиям по основной/финансово-хозяйственной деятельности, добавляется новое мероприятие «Субсидия на финансовое обеспечение затрат в целях осуществления общей текущей деятельности по перевалке и перевозке грузов и пассажиров морским и внутрилиманным транспортом».

По состоянию на 01.10.2024 г. морской и внутрилиманный пассажиропоток составил 23 160 человек. При осуществлении работ по погрузке, выгрузке, перегрузке угля в морских портах переработано 206,03 тыс. тонн операций (двойные перегрузки).

**IV. Региональный проект «Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них»** работы выполнены и профинансированы на 950 946,3 тыс. рублей, в том числе средства ФБ 768 670,5 тыс. рублей.

В рамках проекта выполнены и профинансированы работы по строительству автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на сумму 809 126,9 тыс. рублей, в том числе по участкам:

- участок км 440+000 - км 455+000 (процент технической готовности – 99,62%);

- участок км 425+000 - км 440+000 (процент технической готовности – 71,24%);

- участок км 416+000 - км 425+000(процент технической готовности – 54,34%);

- участок км 633+778 - км 647+778 (процент технической готовности – 14,32%);

- участок км 647+778- км 659+744 (процент технической готовности – 42,68%);

- участок км 659+744- км 676+880 (процент технической готовности – 24,33%);

- участок км 679+150- км 687+545 (процент технической готовности – 24.05%).

Продолжаются работы текущего года по выполнению инженерных изысканий в целях строительства автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота участок км 731+604 - км 839+537 (далее автомобильная дорога). Работы выполнены и профинансированы на 141 819,4 тыс. рублей.

Также в 2023 году в целях опережающего финансового обеспечения расходного обязательства бюджету Чукотского автономного округа был предоставлен бюджетный кредит на реализацию мероприятий по строительству дороги в размере **730 491,0** тыс. рублей, бюджетный кредит погашен в апреле 2024 года, на него направлены средства, предусмотренные Соглашением от 25.12.2023 № 108-09-2024-003.

**V. Комплекс процессных мероприятий «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта»** работы за 9 месяцев 2024 года выполнены и профинансированы на 371 409,2 тыс. рублей:

 В рамках мероприятия в целях обеспечения регулярного и безопасного движения выполнялись регламентные работы по содержанию автомобильных дорог и автозимников общего пользования и искусственных сооружений на них (1 793,251 км);

 Завершен комплекс работ по оценке технического состояния автомобильных дорог общего пользования регионального значения «Билибино-Кепервеем» и «Билибино-Встречный-Анюйск».

**VI. Комплекс процессных мероприятий «Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке»** работы выполнены и профинансированы на 204 291,1 тыс. рублей, в том числе:

- по мероприятию **«**Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд до базы ГП ЧАО "Чукотоптторг" от г. Певек" на участке км 0+000 - км 2+200 на сумму 167 425,0 тыс. рублей;

- по мероприятию «Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке Чукотского автономного округа. Квартал III» на сумму 36 866,2 тыс. рублей.

**VII. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»** работы выполнены и профинансированы на 115 940,5 тыс. рублей, из них:

в рамках предоставления субсидии бюджету ГО Анадырь на реализацию мероприятий по приведению в нормативное состояние дорог местного значения работы выполнены и профинансированы на 115 486,1 тыс. рублей, в том числе:

- на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Отке от КМ 1+314 до КМ 1+378, контракт исполнен;

 - на ремонт участка автомобильной дороги от КМ 0+040 до КМ 0+120 по ул. «Подъезд к стоянке Правительства ЧАО», контракт исполнен;

- на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Партизанская от КМ 0+184 до КМ 0+243, контракт исполнен;

- на ремонт участка автомобильной дороги от КМ 0+314 до КМ 0+430 по ул. Южная, контракт исполнен;

- на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Отке от КМ 1+057 до КМ 1+112, ул. Энергетиков от КМ 0+000 до КМ 0+095, готовность100%;

- на ремонт участка автомобильной дороги от КМ 0+298 до КМ 0+325 и от КМ 0+725 до КМ 0+745 по ул. Рультытегина, работы на обоих участках завершены (готовность 100%);

- на ремонт участка автомобильной дороги от КМ 0+155 до КМ 0+175 по ул. Беринга, контракт исполнен;

- на ремонт участка автомобильной дороги от КМ 0+032 до КМ 0+45 по ул. «Квартал № 2, проезд № 7», готовность 100%;

- на ремонт участка автомобильной дороги по ул. Энергетиков КМ 0+390 до КМ 0+420, работы начаты 18 сентября, готовность 90%.

в рамках реализации мероприятия по приведению в нормативное состояние дорог регионального значения продолжаются работы по объекту «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Подъезд до 10 причала» от 29 км а/д «Автоподъезд до аэропорта от г. Анадырь» в Чукотском автономном округе» (оплата работ – в октябре 2024 года);

Также в рамках нацпроекта продолжены работы по содержанию дороги регионального значения «Певек-Апапельгино-Янранай». На выполнение указанных работ в 2021 году заключен контракт жизненного цикла, предполагающий выполнение работ по капитальному ремонту и последующему содержанию дороги. Оплата работ произведена на сумму 454,2 тыс. рублей.

**VIII. Комплекс процессных мероприятий «Реконструкция, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них»:** в рамках комплекса продолжены работы по капитальному ремонту дорожной инфраструктуры в целях разработки месторождения «Пыркакайские штокверки» (капитальный ремонт автодороги Певек-Апапельгино-Янранай). Работы выполнены и профинансированы на **7**4 362,2 тыс. рублей.

**IX. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление и оснащение материально-технической базы организаций дорожного хозяйства»:** за 9 месяцев 2024 года общий размер субсидии, предоставленной ООО «Билибинское ДРСУ» и ООО «Чаунское ДРСУ» на возмещение частичной компенсации их затрат по уплате лизинговых платежей, предусмотренных договорами финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования, закупленных для обслуживания дорог регионального и местного значения, составил 21 107,1 тыс. рублей.

**X. В рамках Комплекса процессных мероприятий «Функционирование дорожных учреждений»** работы профинансированы и выполнены на 383 231,2 тыс. рублей:

по мероприятию - Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года N 57-ОЗ "О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе". Профинансировано на 1 259,4 тыс. рублей, работы выполнены на 1 259,4 тыс. рублей;

- Материально-техническое оснащение государственных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере дорожного хозяйства (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям). Субсидия в размере 34 121,2 тыс. рублей предоставлена ГБУ ДЭУ ЧАО на оплату договоров лизинга по закупке дорожной техники.

- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства. Мероприятие выполнено и профинансировано на 347 850,6 тыс. рублей.