ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 26 декабря 2019 года | № | 605 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 года № 555

В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 года № 555 «Об утверждении Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа,                  на 2014-2043 годы» следующие изменения:

- в пункте 2 слова «Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа                (Николаев Л.А.)» заменить словами «Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Бочкарев В.В.)»;

- в Региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» (далее - Программа):

в паспорте Программы:

строку «Ответственный исполнитель Программы» изложить в следующей редакции:

| «Ответственный исполнитель Программы | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа |
| --- | --- |

- »;

строку «Целевые индикаторы (показатели) Программы» изложить в следующей редакции:

| «Целевые индикаторы (показатели) Программы | Количество законченных капитальных ремонтов основных конструктивных элементов МКД (кровля, фасад, фундамент, внутридомовые инженерные сети), не менее 6140, в отношении 793 МКД, на условиях, предусмотренных Программой |
| --- | --- |

- »;

- строку «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

| «Ожидаемые результаты реализации Программы | Количество законченных капитальных ремонтов основных конструктивных элементов МКД (кровля, фасад, фундамент, внутридомовые инженерные сети), не менее 6140, в отношении 793 МКД; общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт, - не менее 1 267,2 тыс. кв. м. |
| --- | --- |

- »;

в абзаце девятом раздела V «Механизм реализации Программы» слова «Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики» заменить словами «Департамент промышленной политики»;

- раздел VII «Перечень целевых индикаторов Программы» изложить в следующей редакции:

- «VII. Перечень целевых индикаторов Программы

| Этап реализации Программы, годы | Показатель (индикатор) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество законченных капитальных ремонтов крыши, ед. | Количество законченных капитальных ремонтов фасада, ед. | Количество законченных капитальных ремонтов фундамента, ед. | Количество законченных капитальных ремонтов внутридомовых инженерных систем, ед., в том числе: |  |  |  |  | Итого |
|  |  |  |  | холодного водо-снабжения | горячего водо-снабжения | тепло-снабжения | электро-снабжения | водо-отведения |  |
| 2014-2016 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 | 3 | 26 |
| 2017-2019 | 40 | 52 | 9 | 7 | 8 | 10 | 15 | 15 | 156 |
| 2020-2022 | 42 | 72 | 65 | 46 | 52 | 70 | 69 | 63 | 479 |
| 2023-2025 | 126 | 148 | 178 | 85 | 130 | 156 | 182 | 156 | 1161 |
| 2026-2028 | 79 | 32 | 54 | 38 | 35 | 75 | 101 | 75 | 489 |
| 2029-2031 | 101 | 53 | 65 | 78 | 80 | 95 | 80 | 66 | 618 |
| 2032-2034 | 122 | 154 | 179 | 171 | 167 | 157 | 151 | 156 | 1257 |
| 2035-2037 | 74 | 122 | 130 | 102 | 96 | 66 | 57 | 96 | 743 |
| 2038-2040 | 100 | 76 | 46 | 67 | 58 | 80 | 68 | 58 | 553 |
| 2041-2043 | 117 | 111 | 64 | 94 | 69 | 66 | 69 | 68 | 658 |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  | 6140 |

- »;

- в разделе VIII «Организация управления и контроль за ходом реализации Программы»:

в абзаце втором слова «Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики» заменить словами «Департамент промышленной политики»;

в абзаце четвертом слова «Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики» заменить словами «Департамент промышленной политики»;

- приложение изложить в следующей редакции:

- «Приложение

- к Региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы»

- ПЕРЕЧЕНЬ

- многоквартирных домов, включенных в региональную программу «капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы»

| № п/п | Наименование муниципального образования (населенный пункт) | Наименование улицы | № дома | Год постройки дома, дд.мм.гг. | Общая площадь дома, м2 | Плановый период проведения капитального ремонта/этап реализации Программы, годы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | капитальный ремонт крыши | капитальный ремонт фасада | капитальный ремонт фундамента | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | теплоснабжения | электроснабжения | водоотведения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| городской округ Анадырь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | город Анадырь | Берзиня | 22 | 01.01.1987 | 2 588,70 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 2 | город Анадырь | Беринга | 2 | 01.01.1982 | 2 075,90 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2017-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | город Анадырь | Беринга | 4 | 01.01.1983 | 2 151,50 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2020-2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | город Анадырь | Беринга | 6 | 01.01.1985 | 2 133,20 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | город Анадырь | Беринга | 8 | 01.01.1985 | 2 081,30 | 2026-2028 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2017-2019 | 2032-2034 |
| 6 | город Анадырь | Беринга | 9 | 01.01.1986 | 2 454,30 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 7 | город Анадырь | Беринга | 10 | 01.01.1984 | 2 187,00 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 8 | город Анадырь | Беринга | 11 | 01.01.1991 | 3 809,80 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 9 | город Анадырь | Беринга | 12 | 01.01.1993 | 2 346,10 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 10 | город Анадырь | Беринга | 14 | 01.01.1998 | 2 246,80 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 11 | город Анадырь | Беринга | 16 | 01.01.1994 | 2 706,50 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | город Анадырь | Беринга | 18 | 01.01.1991 | 2 374,80 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 13 | город Анадырь | Горького | 2 | 01.01.1977 | 2 148,70 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 14 | город Анадырь | Горького | 4 | 01.01.1978 | 2 151,90 | 2026-2028 | 2020-2022 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 15 | город Анадырь | Горького | 6 | 01.01.1991 | 2 385,30 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 |
| 16 | город Анадырь | Ленина | 10 | 01.01.1978 | 2 118,00 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 17 | город Анадырь | Ленина | 12 | 01.01.1977 | 2 129,40 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 18 | город Анадырь | Ленина | 14 | 01.01.1980 | 2 102,70 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 19 | город Анадырь | Ленина | 26 | 01.01.1993 | 3 504,70 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 20 | город Анадырь | Ленина | 27 | 01.01.1966 | 1 617,90 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | город Анадырь | Ленина | 28 | 01.01.1963 | 315,5 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 22 | город Анадырь | Ленина | 29 | 01.01.1969 | 1 429,70 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | город Анадырь | Ленина | 30 | 01.01.1962 | 395,4 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | город Анадырь | Ленина | 31 | 01.01.1974 | 1 487,10 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | город Анадырь | Ленина | 32А | 01.01.1967 | 1 119,80 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 26 | город Анадырь | Ленина | 32Б | 01.01.1967 | 1 078,50 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 27 | город Анадырь | Ленина | 33 | 01.01.1970 | 1 367,50 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | город Анадырь | Ленина | 35 | 01.01.1973 | 1 578,80 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2038-2040 |
| 29 | город Анадырь | Ленина | 36А | 01.01.1967 | 1 369,30 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 30 | город Анадырь | Ленина | 36Б | 01.01.1968 | 1 356,20 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 31 | город Анадырь | Ленина | 36а | 01.01.1969 | 1 367,90 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 32 | город Анадырь | Ленина | 38А | 01.01.1967 | 1 309,20 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 33 | город Анадырь | Ленина | 38Б | 01.01.1967 | 1 372,60 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 34 | город Анадырь | Ленина | 39 | 01.01.1971 | 1 733,80 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | город Анадырь | Ленина | 40А | 01.01.1968 | 1 363,30 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 36 | город Анадырь | Ленина | 40Б | 01.01.1968 | 1 312,60 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 37 | город Анадырь | Ленина | 41 | 01.01.1971 | 1 663,30 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | город Анадырь | Ленина | 42 | 01.01.1960 | 373,8 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 39 | город Анадырь | Ленина | 43 | 01.01.1975 | 2 106,80 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | город Анадырь | Ленина | 44А | 01.01.1969 | 1 433,30 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2020-2022 |
| 41 | город Анадырь | Ленина | 44Б | 01.01.1969 | 1 498,50 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2020-2022 |
| 42 | город Анадырь | Ленина | 45 | 01.01.1976 | 2 126,70 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | город Анадырь | Ленина | 46А | 01.01.1973 | 2 068,90 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 44 | город Анадырь | Ленина | 46Б | 01.01.1973 | 2 097,70 | 2017-2019 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 45 | город Анадырь | Ленина | 47 | 01.01.1978 | 4 213,20 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | город Анадырь | Ленина | 48 | 01.01.1974 | 2 200,00 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 47 | город Анадырь | Ленина | 50 | 01.01.1977 | 2 163,60 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 48 | город Анадырь | Ленина | 51 | 01.01.1982 | 2 152,40 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 49 | город Анадырь | Ленина | 53 | 01.01.1981 | 2 144,10 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 50 | город Анадырь | Ленина | 55 | 01.01.1980 | 2 153,70 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 51 | город Анадырь | Ленина | 57 | 01.01.1979 | 2 138,80 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 52 | город Анадырь | Ленина | 59 | 01.01.1979 | 1 962,00 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2017-2019 |
| 53 | город Анадырь | Ленина | 61 | 01.01.1982 | 2 061,00 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2017-2019 |
| 54 | город Анадырь | Ленина | 63 | 01.01.1985 | 2 139,90 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2032-2034 |
| 55 | город Анадырь | Мира | 3 | 01.01.1980 | 2 142,40 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 56 | город Анадырь | Мира | 5 | 01.01.1981 | 2 129,50 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 57 | город Анадырь | Мира | 7 | 01.01.1981 | 2 164,70 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 58 | город Анадырь | Мира | 9 | 01.01.1987 | 2 034,70 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 59 | город Анадырь | Отке | 1 | 01.01.1987 | 2 197,60 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 60 | город Анадырь | Отке | 3 | 01.01.1983 | 2 434,70 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 61 | город Анадырь | Отке | 5 | 01.01.1988 | 2 426,20 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 62 | город Анадырь | Отке | 10 | 01.01.1959 | 510,90 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 63 | город Анадырь | Отке | 11 | 01.01.1994 | 2 568,30 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 64 | город Анадырь | Отке | 12 | 01.01.1956 | 533,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 65 | город Анадырь | Отке | 13 | 01.01.1979 | 2 147,90 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 66 | город Анадырь | Отке | 17 | 01.01.1980 | 2 950,90 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 67 | город Анадырь | Отке | 24 | 01.01.1974 | 2 168,30 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 68 | город Анадырь | Отке | 24А | 01.01.1972 | 2 158,50 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | город Анадырь | Отке | 26 | 01.01.1975 | 2 046,70 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 70 | город Анадырь | Отке | 26А | 01.01.1974 | 2 210,50 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | город Анадырь | Отке | 26Б | 01.01.1988 | 2 389,30 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 72 | город Анадырь | Отке | 28 | 01.01.1971 | 2 168,80 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 73 | город Анадырь | Отке | 28А | 01.01.1973 | 3 136,20 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 74 | город Анадырь | Отке | 30 | 01.01.1977 | 2 146,40 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | город Анадырь | Отке | 30А | 01.01.1973 | 2 185,40 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 76 | город Анадырь | Отке | 32 | 01.01.1974 | 2 071,30 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 77 | город Анадырь | Отке | 33 | 01.01.1976 | 2 152,40 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 78 | город Анадырь | Отке | 33А | 01.01.1976 | 2 206,50 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 79 | город Анадырь | Отке | 33Б | 01.01.1976 | 2 136,60 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 80 | город Анадырь | Отке | 34 | 01.01.1973 | 2 089,50 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 81 | город Анадырь | Отке | 34А | 01.01.1975 | 2 111,10 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 82 | город Анадырь | Отке | 34Б | 01.01.1975 | 2 108,20 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 83 | город Анадырь | Отке | 35 | 01.01.1977 | 2 180,00 | 2032-2034 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 84 | город Анадырь | Отке | 37 | 01.01.1980 | 1 797,80 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 85 | город Анадырь | Отке | 38 | 01.01.1976 | 2 152,40 | 2032-2034 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 86 | город Анадырь | Отке | 39 | 01.01.1986 | 2 588,00 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 87 | город Анадырь | Отке | 40 | 01.01.1976 | 2 156,20 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 88 | город Анадырь | Отке | 41 | 01.01.1990 | 2 678,20 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 89 | город Анадырь | Отке | 42 | 01.01.1975 | 2 062,90 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 90 | город Анадырь | Отке | 43 | 01.01.1988 | 2 321,20 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 91 | город Анадырь | Отке | 46 | 01.01.1978 | 2 268,10 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 92 | город Анадырь | Отке | 48 | 01.01.1990 | 2 153,70 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 93 | город Анадырь | Отке | 50 | 01.01.1988 | 2 065,60 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 94 | город Анадырь | Отке | 54 | 01.01.1984 | 2 139,20 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 95 | город Анадырь | Отке | 56 | 01.01.1982 | 2 098,20 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 96 | город Анадырь | Отке | 58 | 01.01.1986 | 2 244,30 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 97 | город Анадырь | Отке | 60 | 01.01.1987 | 2 147,40 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 98 | город Анадырь | Отке | 62 | 01.01.1989 | 2 150,90 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 99 | город Анадырь | Отке | 64 | 01.01.2002 | 1 403,60 | 2017-2019 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 100 | город Анадырь | Партизанская | 7 | 01.01.1975 | 1 144,30 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2032-2034 |
| 101 | город Анадырь | Полярная | 8а | 01.01.1988 | 2 393,30 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 102 | город Анадырь | Полярная | 10а | 01.01.1983 | 2 123,90 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 103 | город Анадырь | Полярная | 12а | 01.01.1981 | 2 027,80 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 104 | город Анадырь | Полярная | 14а | 01.01.1986 | 2 425,00 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 105 | город Анадырь | Полярная | 18 | 01.01.1992 | 1 173,10 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 106 | город Анадырь | Полярная | 20 | 01.01.1992 | 2 725,10 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 107 | город Анадырь | Полярная | 22 | 01.01.1990 | 2 389,30 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 108 | город Анадырь | Рультытегина | 2А | 01.01.1972 | 1 413,10 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 109 | город Анадырь | Рультытегина | 2Б | 01.01.1973 | 1 422,00 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 110 | город Анадырь | Рультытегина | 13 | 01.01.1977 | 2 193,20 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | город Анадырь | Рультытегина | 15 | 01.01.1976 | 2 122,80 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2026-2028 | 2020-2022 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | город Анадырь | Рультытегина | 16А | 01.01.2015 | 6 137,00 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 113 | город Анадырь | Рультытегина | 17 | 01.01.1977 | 2 089,00 | 2014-2016 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | город Анадырь | Рультытегина | 21 | 01.01.2009 | 2 548,20 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 115 | город Анадырь | Строителей | 1 | 01.01.2004 | 2 585,40 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 116 | город Анадырь | Строителей | 1-А | 01.01.2004 | 2 134,10 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 117 | город Анадырь | Строителей | 3 | 01.01.1982 | 2 111,20 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 118 | город Анадырь | Строителей | 4 | 01.01.1988 | 2 123,80 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 119 | город Анадырь | Строителей | 5 | 01.01.1983 | 1 462,50 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 120 | город Анадырь | Строителей | 6 | 01.01.1988 | 2 131,80 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 121 | город Анадырь | Строителей | 8 | 01.01.1989 | 2 005,00 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 122 | город Анадырь | Строителей | 9 | 01.01.1990 | 2 303,20 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 123 | город Анадырь | Строителей | 10 | 01.01.1991 | 2 666,80 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 124 | город Анадырь | Строителей | 11 | 01.01.1989 | 2 139,90 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 125 | город Анадырь | Строителей | 12 | 01.01.1994 | 3 520,70 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 126 | город Анадырь | Строителей | 13 | 01.01.1987 | 2 049,10 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 127 | город Анадырь | Строителей | 14 | 01.01.1992 | 2 221,10 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 128 | город Анадырь | Строителей | 15 | 01.01.1986 | 2 366,60 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 129 | город Анадырь | Строителей | 16 | 01.01.2009 | 4 187,50 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 130 | город Анадырь | Тевлянто | 2 | 01.01.2004 | 2 490,00 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 |
| 131 | город Анадырь | Тевлянто | 4 | 01.01.1976 | 2 165,40 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 132 | город Анадырь | Тевлянто | 5 | 01.01.1973 | 2 148,10 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 133 | город Анадырь | Тевлянто | 6 | 01.01.1978 | 2 161,00 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 134 | город Анадырь | Тевлянто | 7 | 01.01.1974 | 2 226,60 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 135 | город Анадырь | Тевлянто | 8 | 01.01.1982 | 2 144,80 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 136 | город Анадырь | Тевлянто | 9 | 01.01.1974 | 2 058,20 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 137 | город Анадырь | Тевлянто | 11 | 01.01.1980 | 2 153,20 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 138 | город Анадырь | Тевлянто | 13 | 01.01.1982 | 2 362,30 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 139 | город Анадырь | Чукотская | 4 | 01.01.1991 | 2 548,10 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 140 | город Анадырь | Чукотская | 13 | 01.01.1970 | 364,1 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 141 | город Анадырь | Энергетиков | 3 | 01.01.1984 | 2 131,70 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 142 | город Анадырь | Энергетиков | 4 | 01.01.1980 | 1 383,50 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 143 | город Анадырь | Энергетиков | 5 | 01.01.1984 | 2 140,60 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 144 | город Анадырь | Энергетиков | 6 | 01.01.1988 | 2 105,00 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 145 | город Анадырь | Энергетиков | 7 | 01.01.1985 | 2 195,30 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 146 | город Анадырь | Энергетиков | 8 | 01.01.1987 | 2 148,80 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 147 | город Анадырь | Энергетиков | 9 | 01.01.1986 | 2 164,70 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 148 | город Анадырь | Энергетиков | 10 | 01.01.1984 | 2 138,40 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 149 | город Анадырь | Энергетиков | 11 | 01.01.1992 | 2 267,40 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 150 | город Анадырь | Энергетиков | 13 | 01.01.1982 | 2 110,20 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 151 | город Анадырь | Энергетиков | 15 | 01.01.1983 | 2 155,80 | 2014-2016 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | город Анадырь | Энергетиков | 18 | 01.01.1983 | 2 143,90 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 153 | город Анадырь | Энергетиков | 20 | 01.01.1982 | 2 151,10 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 154 | город Анадырь | Энергетиков | 22 | 01.01.1980 | 2 121,60 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 155 | город Анадырь | Энергетиков | 24 | 01.01.1984 | 2 144,20 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 156 | город Анадырь | Энергетиков | 26 | 01.01.1985 | 2 169,50 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 157 | город Анадырь | Энергетиков | 28 | 01.01.1985 | 2 004,40 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 158 | город Анадырь | Энергетиков | 30 | 01.01.1986 | 2 150,90 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 159 | город Анадырь | Южная | 2 | 01.01.1988 | 2 335,50 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 160 | город Анадырь | Южная | 4 | 01.01.1985 | 2 169,50 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 161 | город Анадырь | Южная | 6 | 01.01.1995 | 2 327,10 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 162 | город Анадырь | Южная | 8 | 01.01.2004 | 2 596,40 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 163 | город Анадырь | Южная | 10 | 01.01.2004 | 2 611,00 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 164 | город Анадырь | Южная | 17 | 01.01.1990 | 3 563,10 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | село Тавайваам | Береговая | 2 | 01.01.1982 | 1 235,90 | 2026-2028 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 166 | село Тавайваам | Береговая | 2А | 01.01.1982 | 1 285,10 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 167 | село Тавайваам | Береговая | 10 | 01.01.1984 | 1 393,40 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 168 | село Тавайваам | Береговая | 12 | 01.01.1985 | 1 425,90 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 169 | село Тавайваам | Колхозная | 1 | 01.01.2002 | 1 376,70 | 2017-2019 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 170 | село Тавайваам | Колхозная | 3 | 01.01.2002 | 1 327,80 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2017-2019 | 2041-2043 |
| 171 | село Тавайваам | Колхозная | 23 | 01.01.1972 | 405,5 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| Итого по городскому округу Анадырь |  |  | x | x | 355 341,10 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Анадырский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 172 | село Алькатваам | Гагарина | 10 | 01.01.1983 | 799,80 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2026-2028 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2038-2040 |
| 173 | село Алькатваам | Гагарина | 16 | 01.01.1981 | 821,60 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2023-2025 |
| 174 | село Алькатваам | Гагарина | 18 | 01.01.1980 | 586,00 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2038-2040 | - | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 175 | село Алькатваам | Советская | 10а | 01.01.1976 | 576,50 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2023-2025 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2041-2043 |
| 176 | село Алькатваам | Тэгрынкеу | 8 | 01.01.1983 | 835,80 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 177 | село Алькатваам | Тэгрынкеу | 15 | 01.01.1993 | 551,00 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 178 | поселок городского типа Беринговский | 1-го Ревкома Чукотки | 7 | 01.10.1984 | 3 594,80 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2035-2037 |
| 179 | поселок городского типа Беринговский | Беринга | 15 | 01.10.1990 | 653,10 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2035-2037 |
| 180 | поселок городского типа Беринговский | Дежнева | 11 | 01.10.1994 | 655,00 | 2041-2043 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 181 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 1 | 01.10.1975 | 2 756,40 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 182 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 4 | 01.10.1970 | 2 130,20 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 183 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 5 | 01.10.1975 | 3 162,80 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 184 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 11 | 01.10.1960 | 1 291,70 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 |
| 185 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 16 | 01.10.1983 | 1 708,70 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |
| 186 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 22 | 01.01.1983 | 3 474,40 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 187 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 24 | 01.10.1991 | 3 559,20 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2035-2037 |
| 188 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 26 | 01.10.1995 | 1 799,50 | 2041-2043 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 189 | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 26Б | 01.10.1993 | 1 767,70 | 2041-2043 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2023-2025 |
| 190 | поселок городского типа Беринговский | Строительная | 1 | 01.10.1982 | 3 701,40 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 191 | поселок городского типа Беринговский | Строительная | 2 | 01.10.1990 | 3 492,20 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2035-2037 |
| 192 | поселок городского типа Беринговский | Строительная | 16 | 01.10.1978 | 3 470,60 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 193 | поселок городского типа Беринговский | Строительная | 18 | 01.10.1977 | 3 498,70 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2014-2016 (установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 2014-2016 (установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 2014-2016 (установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 2020-2022 | 2020-2022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |  |  |
| 194 | поселок городского типа Беринговский | Строительная | 22 | 01.10.1986 | 3 560,60 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2014-2016 (установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 2014-2016 (установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 2014-2016 (установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 2023-2025 | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |  |  |
| 195 | поселок городского типа Беринговский | Шахтная | 1 | 01.10.1992 | 1 769,80 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 196 | поселок городского типа Беринговский | Шахтная | 3 | 01.10.1994 | 1 787,20 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2035-2037 |
| 197 | поселок городского типа Беринговский | Шахтная | 13 | 01.10.1996 | 2 014,40 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 198 | поселок городского типа Беринговский | Шахтная | 31 | 01.10.1987 | 892,70 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 199 | поселок городского типа Беринговский | Шахтная | 33 | 01.10.1985 | 1 758,40 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 |
| 200 | село Ваеги | Лесная | 4 | 01.01.1976 | 568,50 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2035-2037 |
| 201 | село Ваеги | Лесная | 10 | 01.01.1978 | 563,30 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | - |
| 202 | село Ваеги | Лесная | 20 | 01.01.2011 | 433,80 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | 2041-2043 | - |
| 203 | село Ваеги | Школьная | 1 | 01.01.1986 | 856,30 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2041-2043 | 2029-2031 |
| 204 | село Ваеги | Школьная | 2 | 01.01.1983 | 846,80 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2041-2043 | - | 2032-2034 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 205 | село Ваеги | Школьная | 3 | 01.01.1985 | 565,00 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 | - | 2029-2031 | 2041-2043 | 2029-2031 |
| 206 | село Ваеги | Школьная | 4 | 01.01.2003 | 764,10 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 207 | село Канчалан | Украинская | 17 | 01.01.1993 | 1 438,30 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | - | 2020-2022 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 208 | село Канчалан | Украинская | 19 | 01.01.2001 | 1 410,00 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | - | 2020-2022 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 209 | село Канчалан | Школьная | 11 | 01.01.1990 | 884,70 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 210 | село Канчалан | Школьная | 12 | 01.01.2006 | 372,50 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 211 | село Канчалан | Юбилейная | 3 | 01.01.1983 | 779,70 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 212 | село Канчалан | Юбилейная | 4 | 01.01.2002 | 945,00 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | - | - | 2020-2022 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 213 | село Краснено | Центральная | 7 | 01.01.1971 | 175,90 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | - | - | 2020-2022 | - |
| 214 | село Ламутское | - | 5 | 01.01.1980 | 136,90 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 215 | село Ламутское | - | 19 | 01.01.1982 | 175,50 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | - | 2023-2025 | - |
| 216 | село Ламутское | - | 20 | 01.01.1972 | 225,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | - | 2023-2025 | - |
| 217 | село Марково | Берзина | 18 | 01.01.1984 | 1 077,10 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 218 | село Марково | Берзина | 22а | 01.01.1979 | 691,70 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 219 | село Марково | Берзина | 24а | 01.01.1980 | 700,40 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 220 | село Марково | Берзиня | 11 | 01.01.2012 | 437,50 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 221 | село Марково | Берзиня | 13 | 01.01.2013 | 437,50 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 222 | село Марково | Больничная | 5 | 01.01.1978 | 828,00 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2041-2043 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2041-2043 |
| 223 | село Марково | Больничная | 9 | 01.01.1988 | 370,40 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 224 | село Марково | Больничная | 10 | 01.01.1978 | 786,10 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 225 | село Марково | Больничная | 13 | 01.01.1982 | 788,10 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2029-2031 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 226 | село Марково | Больничная | 14 | 01.01.1982 | 1 027,70 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 227 | село Марково | Больничная | 15 | 01.01.1981 | 777,80 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2029-2031 | 2035-2037 | - | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 |
| 228 | село Марково | Полярная | 1 | 01.01.1985 | 1 422,60 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 229 | село Марково | Полярная | 3 | 01.01.2002 | 1 380,70 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 230 | село Марково | Полярная | 5 | 01.01.1990 | 1 423,80 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 231 | село Марково | Полярная | 7 | 01.01.2001 | 1 396,20 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 232 | село Марково | Полярная | 9 | 01.01.1986 | 1 405,90 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 233 | село Марково | Портовая | 5 | 01.01.1983 | 937,70 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 234 | село Марково | Портовая | 7 | 01.01.1985 | 952,60 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 235 | село Марково | Портовая | 9 | 01.01.1987 | 936,30 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 236 | село Марково | Совхозная | 17 | 01.01.1981 | 600,50 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 237 | село Марково | Строительная | 10 | 01.01.1989 | 114,30 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 238 | село Марково | Строительная | 16/1 | 01.01.2016 | 1 102,90 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 239 | село Марково | Строительная | 16/2 | 01.01.2016 | 1 097,20 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 240 | село Марково | Строительная | 18 | 01.01.1978 | 1 685,70 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 241 | село Мейныпильгыно | Оленеводов | 9 | 01.01.1984 | 803,30 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 242 | село Мейныпильгыно | Юбилейная | 7 | 01.01.2011 | 191,30 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 243 | село Мейныпильгыно | Юбилейная | 9 | 01.01.2011 | 191,30 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 244 | село Мейныпильгыно | Юбилейная | 11 | 01.01.1984 | 784,10 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 245 | село Снежное | Советская | 6 | 01.01.1977 | 579,00 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2041-2043 | 2020-2022 | - | 2038-2040 | 2020-2022 | - |
| 246 | село Снежное | Советская | 10 | 01.01.1965 | 845,20 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2038-2040 | - | 2038-2040 | 2029-2031 | - |
| 247 | село Снежное | Советская | 12 | 01.01.1989 | 824,10 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2029-2031 | - |
| 248 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 2 | 01.01.2007 | 2 723,70 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 249 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 3 | 01.01.1988 | 2 220,00 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 250 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 4 | 01.01.2006 | 2 806,30 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 251 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 5 | 01.01.1989 | 2 223,90 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 252 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 9 | 01.01.1993 | 2 516,20 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 |
| 253 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 11 | 01.01.1997 | 2 488,20 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 |
| 254 | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 13 | 01.01.2005 | 2 148,80 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 255 | поселок городского типа Угольные Копи | Октябрьская | 18 | 01.01.1975 | 2 139,80 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 256 | поселок городского типа Угольные Копи | Октябрьская | 19 | 01.01.1977 | 2 128,70 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 257 | поселок городского типа Угольные Копи | Парковая | 1 | 01.01.1982 | 2 141,30 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 258 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 1 | 01.01.1980 | 2 145,80 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 259 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 2 | 01.01.1980 | 2 127,00 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 260 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 3 | 01.01.1988 | 1 906,30 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 261 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 4 | 01.01.1983 | 2 195,00 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 262 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 5 | 01.01.1984 | 2 149,30 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 263 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 6 | 01.01.1987 | 2 079,90 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 264 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 7 | 01.01.1986 | 2 203,60 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 265 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 8 | 01.01.1991 | 2 238,10 | 2029-2031 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 266 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 9 | 01.01.1991 | 2 207,00 | 2029-2031 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 267 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 10 | 01.01.1998 | 2 371,20 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 268 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 11а | 01.01.2001 | 688,50 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 269 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 11б | 01.01.2015 | 523,90 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 270 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 12 | 01.01.2001 | 2 377,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 |
| 271 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 14/1 | 01.01.2004 | 1 720,80 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 272 | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 14/2 | 01.01.2004 | 2 062,00 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 273 | поселок городского типа Угольные Копи | Полярная | 3 | 01.01.1993 | 1 406,10 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 274 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 4 | 01.01.1976 | 2 137,70 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 275 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 4а | 01.01.1979 | 2 122,30 | 2020-2022 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 276 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 8 | 01.01.1975 | 2 143,30 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
|  |  |  |  |  |  | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 8а | 01.01.1977 | 2 160,40 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 278 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 10 | 01.01.1993 | 2 369,30 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 279 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 12 | 01.01.1981 | 2 160,40 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 280 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 14 | 01.01.1984 | 2 152,50 | 2017-2019 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
|  |  |  |  |  |  | 2038-2040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 16 | 01.01.1989 | 2 425,10 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 282 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 17 | 01.01.2013 | 378,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 283 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 17а | 01.01.2015 | 465,70 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 284 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 19 | 01.01.2014 | 442,20 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 285 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 22 | 01.01.1987 | 2 101,00 | 2041-2043 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 286 | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 24 | 01.01.1990 | 2 394,70 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 287 | поселок городского типа Угольные Копи | Советская | 51 | 01.01.1983 | 2 138,20 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 288 | поселок городского типа Угольные Копи | Советская | 53 | 01.01.1984 | 2 104,80 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2041-2043 | 2020-2022 |
| 289 | поселок городского типа Угольные Копи | Советская | 55 | 01.01.1986 | 2 135,70 | 2041-2043 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 290 | поселок городского типа Угольные Копи | Угольная | 11 | 01.01.1984 | 2 159,80 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 291 | поселок городского типа Угольные Копи | Школьная | 16 | 01.01.1987 | 2 141,90 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 292 | поселок городского типа Угольные Копи | Школьная | 18 | 01.01.1988 | 2 136,70 | 2041-2043 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 293 | поселок городского типа Угольные Копи | Школьная | 18а | 01.01.1989 | 2 137,00 | 2041-2043 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 294 | поселок городского типа Угольные Копи | Школьная | 20 | 01.01.1990 | 2 143,70 | 2041-2043 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 295 | село Усть-Белая | Анадырская | 4 | 01.01.2007 | 368,50 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 296 | село Усть-Белая | Анадырская | 6 | 01.01.2007 | 368,50 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 297 | село Усть-Белая | Анадырская | 11 | 01.01.2007 | 366,70 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 298 | село Усть-Белая | Анадырская | 12 | 01.01.2005 | 1 125,20 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 299 | село Усть-Белая | Анадырская | 13 | 01.01.2007 | 366,40 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 300 | село Усть-Белая | Анадырская | 15 | 01.01.1993 | 1 426,00 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 301 | село Усть-Белая | Набережная | 8 | 01.01.1991 | 1 441,50 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 302 | село Усть-Белая | Набережная | 10 | 01.01.1990 | 1 433,80 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 303 | село Усть-Белая | Набережная | 12 | 01.01.1989 | 1 451,40 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 304 | село Усть-Белая | Набережная | 14 | 01.01.1987 | 1 436,70 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2041-2043 | 2035-2037 |
| 305 | село Усть-Белая | Набережная | 18 | 01.01.1990 | 2 148,00 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 306 | село Усть-Белая | Набережная | 13 | 01.01.2015 | 1 448,20 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 307 | село Усть-Белая | Набережная | 19а | 01.01.2014 | 1 185,60 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 308 | село Усть-Белая | Набережная | 21 | 01.01.2009 | 1 952,60 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 309 | село Усть-Белая | Полярная | 2 | 01.01.2010 | 363,70 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 310 | село Усть-Белая | Полярная | 10 | 01.01.2011 | 1 111,20 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 311 | село Хатырка | Озерная | 1 | 01.01.2007 | 237,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 312 | село Хатырка | Озерная | 1а | 01.01.2012 | 200,60 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 313 | село Хатырка | Озерная | 2 | 01.01.1994 | 641,40 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 314 | село Хатырка | Озерная | 2а | 01.01.1994 | 627,70 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 315 | село Хатырка | Озерная | 3 | 01.01.2007 | 237,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 316 | село Хатырка | Озерная | 4 | 01.01.2007 | 237,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 317 | село Хатырка | Озерная | 5 | 01.01.2007 | 237,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 318 | село Хатырка | Озерная | 6 | 01.01.2007 | 237,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 319 | село Хатырка | Озерная | 7 | 01.01.2007 | 237,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 320 | село Хатырка | Озерная | 8 | 01.01.2007 | 237,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 321 | село Хатырка | Озерная | 9 | 01.01.2007 | 237,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 322 | село Хатырка | Озерная | 10 | 01.01.2007 | 237,60 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 323 | село Хатырка | Озерная | 12 | 01.01.2007 | 291,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 324 | село Хатырка | Озерная | 14 | 01.01.2007 | 291,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 325 | село Хатырка | Озерная | 16 | 01.01.2007 | 291,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 326 | село Хатырка | Центральная | 5 | 01.01.2007 | 291,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 327 | село Хатырка | Центральная | 7 | 01.01.2007 | 291,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 328 | село Хатырка | Центральная | 8 | 01.01.2007 | 291,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 329 | село Хатырка | Центральная | 10 | 01.01.2007 | 291,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 330 | село Хатырка | Центральная | 12 | 01.01.2007 | 291,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 331 | село Чуванское | 1321 | 19 | 01.01.1974 | 180,90 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | - | 2023-2025 | - |
| 332 | село Чуванское | 2188 | 22 | 01.01.1986 | 119,30 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | - | - | - | 2029-2031 | - |
| 333 | село Чуванское | 3468 | 42 | 01.01.1993 | 176,00 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | - | - | - | 2032-2034 | - |
| Итого по Анадырскому муниципальному району |  |  | x | x | 213 306,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Билибинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 334 | село Анюйск | проезд Билибинский | 10 | 03.02.1984 | 204,60 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 335 | село Анюйск | проезд Билибинский | 12 | 30.12.1974 | 243,10 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 336 | село Анюйск | проезд Билибинский | 14 | 17.11.1980 | 279,90 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 337 | село Анюйск | Василия Драного | 5 | 13.12.1990 | 196,10 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 338 | село Анюйск | Гагарина | 13 | 22.10.1965 | 201,70 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 339 | село Анюйск | Гагарина | 13б | 02.05.1989 | 241,50 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2026-2028 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 340 | село Анюйск | Гагарина | 13в | 24.10.1990 | 229,30 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 341 | село Анюйск | Лесная | 3 | 24.12.1960 | 306,60 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | - | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 342 | село Анюйск | Мира | 7 | 28.03.1993 | 245,20 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 343 | село Анюйск | Мира | 28 | 30.10.1995 | 156,00 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 344 | село Анюйск | Советская | 18 | 01.03.1995 | 851,60 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 345 | село Анюйск | Юбилейная | 15 | 28.12.1968 | 429,50 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 346 | город Билибино | Арктика | 1 к. 1 | 21.12.1984 | 2 096,00 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 347 | город Билибино | Арктика | 1 к. 2 | 29.09.1985 | 1 425,00 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 348 | город Билибино | Арктика | 1 к. 3 | 28.12.1983 | 2 104,00 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 349 | город Билибино | Арктика | 1 к. 4 | 28.12.1984 | 2 142,00 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 350 | город Билибино | Арктика | 1 к. 5 | 30.03.1984 | 2 139,00 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 351 | город Билибино | Арктика | 2 к. 1 | 21.02.1986 | 2 128,00 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 352 | город Билибино | Арктика | 2 к. 2 | 30.09.1986 | 1 570,00 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 353 | город Билибино | Арктика | 2 к. 3 | 01.07.1987 | 3 272,00 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 354 | город Билибино | Арктика | 3 к. 1 | 26.05.1986 | 2 124,00 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 355 | город Билибино | Арктика | 3 к. 2 | 30.09.1986 | 3 240,00 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 356 | город Билибино | Арктика | 3 к. 3 | 19.04.1985 | 2 137,00 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 357 | город Билибино | Арктика | 3 к. 4 | 30.09.1987 | 1 638,00 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 358 | город Билибино | Арктика | 3 к. 5 | 24.12.1985 | 4 767,00 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 359 | город Билибино | Арктика | 5 к. 1 | 21.04.1989 | 2 134,00 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 360 | город Билибино | Арктика | 5 к. 2 | 28.09.1989 | 1 623,00 | 2029-2031 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 361 | город Билибино | Арктика | 5 к. 3 | 15.12.1989 | 1 071,00 | 2029-2031 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 362 | город Билибино | Арктика | 5 к. 4 | 17.10.1990 | 2 137,00 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 363 | город Билибино | Арктика | 5 к. 5 | 13.07.1990 | 2 169,00 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 364 | город Билибино | Арктика | 5 к. 6 | 27.12.1989 | 2 157,00 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 365 | город Билибино | Арктика | 6 к. 1 | 30.06.1988 | 2 486,00 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 366 | город Билибино | Арктика | 6 к. 2 | 31.12.1988 | 2 130,00 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 367 | город Билибино | Арктика | 6 к. 3 | 30.11.1988 | 2 121,00 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 368 | город Билибино | Арктика | 6 к. 4 | 07.07.1988 | 3 197,00 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 369 | город Билибино | Арктика | 6 к. 5 | 31.12.1987 | 2 126,00 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 370 | город Билибино | Арктика | 6 к. 6 | 25.11.1987 | 2 148,00 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 371 | город Билибино | Арктика | 6 к. 7 | 06.02.1987 | 2 477,00 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 372 | город Билибино | Арктика | 8 к. 1 | 27.07.1995 | 2 329,00 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 373 | город Билибино | Арктика | 8 к. 2 | 19.07.1994 | 2 353,00 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 374 | город Билибино | Арктика | 8 к. 3 | 30.12.1992 | 2 459,00 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 375 | город Билибино | Арктика | 8 к. 4 | 11.06.1992 | 2 446,00 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 376 | город Билибино | Арктика | 8 к. 5 | 14.02.1992 | 2 446,00 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 377 | город Билибино | Арктика | 8 к. 6 | 31.10.1991 | 2 392,00 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 378 | город Билибино | Арктика | 8 к. 7 | 28.11.1991 | 1 220,00 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 379 | город Билибино | Восточный | 1 к. 5 | 24.04.1992 | 3 217,00 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 380 | город Билибино | Восточный | 1 к. 6 | 26.04.1991 | 3 039,00 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 381 | город Билибино | Восточный | 2 к. 1 | 23.07.1992 | 1 399,00 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 382 | город Билибино | Восточный | 2 к. 2 | 05.03.1993 | 2 348,00 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 383 | город Билибино | Восточный | 4 | 01.01.1986 | 4 262,00 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 384 | город Билибино | Восточный | 6 к. 1 | 22.07.1988 | 1 069,70 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 385 | город Билибино | Восточный | 6 к. 2 | 02.07.1984 | 2 135,00 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 386 | город Билибино | Восточный | 6 к. 3 | 22.07.1988 | 2 122,80 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 387 | город Билибино | Восточный | 7 | 23.11.1993 | 2 370,00 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 388 | город Билибино | Восточный | 8 к. 1 | 27.12.1988 | 2 149,00 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 389 | город Билибино | Восточный | 8 к. 2 | 28.12.1987 | 2 117,00 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 390 | город Билибино | Восточный | 9 к. 1 | 26.04.1990 | 3 208,00 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 391 | город Билибино | Восточный | 9 к. 2 | 28.12.1990 | 2 727,00 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 392 | город Билибино | Восточный | 9 к. 3 | 13.11.1990 | 1 358,00 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 393 | город Билибино | Восточный | 10 | 26.09.1989 | 1 672,00 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 394 | город Билибино | Геологов | 3 | 27.12.1979 | 1 189,00 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 395 | город Билибино | Заводская | 1 | 30.06.1980 | 1 285,00 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 396 | город Билибино | Заводская | 2 | 10.09.1986 | 1 365,00 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 397 | город Билибино | Заводская | 2 к. 1 | 31.05.1989 | 825,00 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 398 | город Билибино | Заводская | 3 | 29.12.1984 | 1 273,00 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 399 | город Билибино | Заводская | 4 | 27.10.1978 | 1 288,00 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 400 | город Билибино | Заводская | 4 к. 1 | 18.10.1986 | 540,00 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 401 | город Билибино | Заводская | 5 | 24.12.1985 | 1 280,00 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 402 | город Билибино | Комсомольская | 2 | 30.09.1967 | 1 026,00 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 403 | город Билибино | Комсомольская | 4 | 05.04.1965 | 1 034,00 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 404 | город Билибино | Комсомольская | 8 | 30.12.1969 | 1 038,00 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 405 | город Билибино | Курчатова | 4 | 01.01.1972 | 5 241,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 406 | город Билибино | Курчатова | 4 к. 1 | 31.12.1976 | 2 300,00 | 2026-2028 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 407 | город Билибино | Курчатова | 10 | 29.06.1973 | 3 751,00 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 408 | город Билибино | Курчатова | 12 | 01.01.1978 | 8 579,00 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 409 | город Билибино | Ленина | 3 | 29.12.1969 | 2 027,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 410 | город Билибино | Ленина | 5 | 30.12.1970 | 3 183,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 411 | город Билибино | Ленина | 10 | 01.01.1979 | 4 292,00 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 412 | город Билибино | Ленина | 12 | 30.12.1979 | 4 382,00 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 413 | город Билибино | Ленина | 12 к. 1 | 04.01.1980 | 5 267,00 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 414 | город Билибино | Ленина | 14 | 26.06.1981 | 2 116,00 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 415 | город Билибино | Ленина | 15 | 30.12.1976 | 4 875,00 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 416 | город Билибино | Ленина | 16 | 26.12.1979 | 1 778,00 | 2026-2028 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 417 | город Билибино | Ленина | 17 | 30.12.1977 | 4 875,00 | 2026-2028 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 418 | город Билибино | Ленина | 18 | 30.11.1980 | 4 302,00 | 2029-2031 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 419 | город Билибино | Ленина | 20 | 27.11.1981 | 2 080,00 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 420 | город Билибино | Ленина | 22 | 30.11.1981 | 2 122,00 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 421 | город Билибино | Ленина | 24 | 29.04.1982 | 4 227,00 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 422 | город Билибино | Ленина | 24 к. А | 19.08.1983 | 1 875,00 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 423 | город Билибино | Мандрикова | 1 | 03.02.1970 | 1 012,00 | 2020-2022 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 424 | город Билибино | Мандрикова | 3 | 30.07.1964 | 1 038,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 425 | город Билибино | Мандрикова | 5 | 18.03.1964 | 1 035,00 | 2014-2016 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  | 2038-2040 |  |  | 2038-2040 | 2038-2040 |  |  |  |
| 426 | город Билибино | Мандрикова | 7 | 30.12.1964 | 1 014,00 | 2014-2016 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  | 2038-2040 |  |  | 2038-2040 | 2038-2040 |  |  |  |
| 427 | город Билибино | Мандрикова | 7а | 13.12.1974 | 681,00 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 428 | город Билибино | Молодежная | 2 | 27.09.1991 | 1 860,00 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 429 | город Билибино | Октябрьская | 1 | 23.03.1983 | 5 308,00 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 430 | город Билибино | Октябрьская | 2 | 28.12.1982 | 4 265,00 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 431 | город Билибино | Октябрьская | 3 | 23.03.1983 | 2 124,00 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 432 | город Билибино | Приисковая | 3 | 06.07.1982 | 2 142,00 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 433 | город Билибино | Приисковая | 4 | 26.12.1988 | 4 257,00 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 434 | город Билибино | Сеймчанская | 2а | 16.10.1974 | 1 296,00 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 435 | город Билибино | Сеймчанская | 4 | 10.09.1991 | 828,00 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 436 | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 17 | 30.06.1997 | 3 527,00 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 437 | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 18 | 31.12.1982 | 1 257,00 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 438 | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 19 | 21.12.1992 | 3 539,00 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 439 | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 21 | 28.11.1990 | 3 190,00 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 440 | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 24 к. 1 | 17.07.1981 | 1 266,00 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 441 | село Илирней | Набережная | 4 | 29.12.1971 | 363,10 | 2020-2022 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 442 | село Илирней | Набережная | 5 | 28.12.1971 | 368,90 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 443 | село Илирней | Центральная | 4 | 18.01.1990 | 177,60 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 444 | село Илирней | Центральная | 10 | 31.12.1974 | 554,60 | 2041-2043 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 445 | село Илирней | Центральная | 13 | 25.11.1985 | 857,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 446 | село Илирней | Центральная | 19 | 25.11.1988 | 857,40 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 447 | село Илирней | Школьная | 1 | 22.12.1994 | 828,80 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 448 | село Кепервеем | Билибина | 9 | 25.08.1992 | 837,60 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 449 | село Кепервеем | Билибина | 11 | 30.01.1989 | 846,40 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 450 | село Кепервеем | Билибина | 13 | 23.12.1982 | 862,40 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2041-2043 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 451 | село Кепервеем | Гагарина | 12 | 18.12.1976 | 523,00 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 452 | село Кепервеем | Кавракая | 4 | 30.12.1970 | 371,80 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2041-2043 |
| 453 | село Кепервеем | Кавракая | 10 | 29.12.1973 | 537,20 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 454 | село Кепервеем | Комарова | 2 | 29.11.1974 | 538,60 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 455 | село Кепервеем | Комарова | 3 | 27.11.1981 | 937,50 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 456 | село Кепервеем | Комарова | 4 | 30.12.1971 | 534,80 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 457 | село Кепервеем | Комарова | 5 | 14.03.1971 | 947,80 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 458 | село Кепервеем | Комарова | 6 | 09.02.1974 | 528,10 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2041-2043 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 459 | село Кепервеем | Комарова | 8 | 14.02.1986 | 779,70 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2041-2043 |
| 460 | село Кепервеем | Центральная | 5 | 26.02.1970 | 363,80 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2041-2043 | 2020-2022 | 2041-2043 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 461 | село Кепервеем | Южный | 1 | 30.12.1971 | 196,90 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 462 | село Кепервеем | Южный | 2 | 28.11.1983 | 415,80 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 463 | село Кепервеем | Южный | 3 | 20.08.1987 | 200,10 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 464 | село Омолон | Береговая | 2 | 22.12.1982 | 163,30 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | 2020-2022 | 2020-2022 | - |
| 465 | село Омолон | Береговая | 7 | 30.11.1992 | 869,10 | 2041-2043 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 466 | село Омолон | Сульженко | 3 | 02.12.1974 | 583,20 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | - | 2020-2022 | 2020-2022 | - |
| 467 | село Омолон | Сульженко | 5 | 22.11.1977 | 581,90 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 468 | село Омолон | Сульженко | 7 | 30.09.1980 | 809,20 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2026-2028 | - | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 469 | село Омолон | Сульженко | 9 | 19.11.1981 | 835,10 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2038-2040 | - | 2038-2040 | 2023-2025 | 2038-2040 |
| 470 | село Омолон | Сульженко | 11 | 28.12.1982 | 837,00 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2026-2028 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 471 | село Омолон | Сульженко | 13 | 24.08.1984 | 830,70 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 472 | село Омолон | Черепова | 8б | 30.11.1988 | 876,00 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2023-2025 |
| 473 | село Омолон | Черепова | 15а | 24.01.1982 | 232,90 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 474 | село Омолон | Черепова | 16 | 13.02.1987 | 140,70 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | - | - | 2029-2031 | 2023-2025 | - |
| 475 | село Островное | Анюйская | 5 | 18.02.1981 | 768,00 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2041-2043 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2041-2043 |
| 476 | село Островное | Есенина | 3 | 26.06.1973 | 596,30 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 477 | село Островное | Ручейный | 1 | 28.11.1995 | 865,50 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 478 | село Островное | 50 лет Советской Власти | 1 | 30.12.1969 | 371,20 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| Итого по Билибинскому муниципальному району |  |  | x | x | 255 025,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| городской округ Эгвекинот |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 479 | село Амгуэма | Северная | 9 | 29.12.2017 | 937,3 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2041-2043 |
| 480 | село Амгуэма | Северная | 20 | 04.07.1981 | 1 736,90 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 481 | село Амгуэма | Северная | 22 | 05.08.1982 | 873,20 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 482 | село Амгуэма | Северная | 23 | 09.10.1983 | 858,20 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 483 | село Амгуэма | Северная | 24 | 04.09.1983 | 868,40 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 484 | село Амгуэма | Северная | 25 | 09.06.1989 | 1 308,80 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 485 | село Амгуэма | Северная | 26 | 18.07.1988 | 1 317,40 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 486 | село Амгуэма | Северная | 27 | 06.08.1993 | 1 916,40 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 487 | село Конергино | Ленина | 5 «А» | 01.01.2014 | 1 017,60 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 488 | село Конергино | Ленина | 12 | 03.05.1976 | 707,50 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 489 | село Конергино | Ленина | 14 | 15.08.1971 | 688,80 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2029-2031 |
| 490 | село Конергино | Октябрьская | 4 | 23.10.2012 | 362,50 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 491 | село Конергино | Октябрьская | 7 | 04.07.1983 | 1 296,80 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 492 | поселок городского типа Мыс Шмидта | Полярная | 1А | 05.07.1985 | 2 875,60 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 493 | село Рыркайпий | Мира | 10 | 23.09.1970 | 696,10 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 494 | село Рыркайпий | Полярная | 1 | 08.09.1984 | 849,30 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 495 | село Рыркайпий | Полярная | 3 | 10.07.1984 | 827,20 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 496 | село Рыркайпий | Полярная | 5 | 06.09.1983 | 815,40 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 497 | село Рыркайпий | Солнечная | 1 | 05.09.1988 | 940,80 | 2020-2022 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 498 | село Рыркайпий | Солнечная | 3 | 05.07.1988 | 943,40 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 499 | село Рыркайпий | Солнечная | 5 | 03.09.1990 | 945,80 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 500 | село Рыркайпий | Строительная | 1 | 26.07.1988 | 844,70 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 501 | село Рыркайпий | Строительная | 3 | 03.10.1978 | 1 238,90 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 502 | село Рыркайпий | Строительная | 4 | 22.06.1985 | 846,70 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 503 | село Рыркайпий | Строительная | 5 | 06.07.1985 | 934,60 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 504 | село Рыркайпий | Строительная | 7 | 08.08.1985 | 861,40 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 505 | село Рыркайпий | Строительная | 9 | 09.10.1989 | 922,40 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 506 | село Рыркайпий | Строительная | 15 | 08.10.1991 | 844,00 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 507 | село Рыркайпий | Строительная | 17 | 11.08.1992 | 921,70 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 508 | село Рыркайпий | Транспортная | 5 | 05.06.1990 | 1 176,30 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 509 | село Рыркайпий | Транспортная | 18 | 06.05.1984 | 929,80 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2020-2022 |
| 510 | село Рыркайпий | Транспортная | 22 | 09.10.1985 | 936,10 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 511 | село Рыркайпий | Транспортная | 24 | 05.08.1970 | 543,10 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 512 | село Рыркайпий | Транспортная | 26 | 27.07.1970 | 546,10 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 513 | село Рыркайпий | Транспортная | 28 | 08.10.1986 | 915,70 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 514 | село Уэлькаль | Набережная | 1 | 26.08.1989 | 845,70 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2038-2040 |
| 515 | село Уэлькаль | Набережная | 2 | 23.07.1987 | 847,40 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2038-2040 |
| 516 | село Уэлькаль | Центральная | 8 | 24.08.1984 | 242,70 | 2023-2025 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 517 | село Уэлькаль | Центральная | 10 | 11.10.1985 | 225,50 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 518 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 6 | 23.08.1957 | 837,20 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 519 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 7 | 04.10.1957 | 985,60 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 520 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 8 | 22.06.1967 | 821,60 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 521 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 9 | 23.05.1957 | 842,60 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 522 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 10 | 05.05.1957 | 829,10 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 523 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 11 | 04.06.1957 | 854,60 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2026-2028 |
| 524 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 12 | 09.08.1987 | 2 146,10 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 525 | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 14 | 15.08.1994 | 3 572,00 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 526 | поселок городского типа Эгвекинот | Комсомольская | 2 | 03.09.1968 | 577,20 | 2026-2028 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 527 | поселок городского типа Эгвекинот | Комсомольская | 3 | 26.07.1952 | 822,40 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2023-2025 | 2014-2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |  | 2038-2040 |
| 528 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 2 | 26.05.1982 | 2 116,00 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 529 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 4 | 23.08.1973 | 2 840,60 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 530 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 17 | 02.09.1971 | 1 395,70 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 531 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 20 | 24.08.1982 | 2 140,30 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 532 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 21 | 07.10.1972 | 4 192,90 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 533 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 21/1 | 08.09.1989 | 3 338,60 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 534 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 22 | 22.08.1975 | 1 410,80 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 535 | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 22А | 09.09.1980 | 2 128,40 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 536 | поселок городского типа Эгвекинот | Набережная | 1 | 25.08.1983 | 2 137,60 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 537 | поселок городского типа Эгвекинот | Набережная | 1/1 | 09.10.1990 | 2 384,10 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 538 | поселок городского типа Эгвекинот | Набережная | 3 | 03.09.1988 | 2 142,70 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 539 | поселок городского типа Эгвекинот | Набережная | 5 | 23.06.1990 | 2 376,20 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 540 | поселок городского типа Эгвекинот | Первопроходцев | 1 | 24.09.1986 | 2 396,70 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 541 | поселок городского типа Эгвекинот | Первопроходцев | 1А | 14.08.1991 | 1 193,90 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 542 | поселок городского типа Эгвекинот | Попова | 1 | 17.08.1974 | 1 420,10 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 543 | поселок городского типа Эгвекинот | Попова | 1А | 09.09.1979 | 1 769,40 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 544 | поселок городского типа Эгвекинот | Попова | 3 | 20.08.1979 | 2 168,10 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 545 | поселок городского типа Эгвекинот | Попова | 5 | 18.09.1981 | 2 179,60 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 546 | поселок городского типа Эгвекинот | Попова | 9 | 05.08.1991 | 2 379,90 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 547 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 1 | 01.10.1970 | 1 400,50 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 548 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 2 | 25.08.1969 | 1 119,60 | 2023-2025 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 549 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 3 | 20.09.1967 | 1 027,30 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 550 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 5 | 21.09.1965 | 1 392,10 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 551 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 5А | 04.09.1969 | 1 055,20 | 2023-2025 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 552 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 7 | 07.08.1965 | 683,80 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 553 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 9 | 09.07.1969 | 786,70 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 554 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 12 | 03.08.1968 | 1 044,10 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 555 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 12/1 | 10.07.1988 | 2 158,00 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 556 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 1 | 23.07.1985 | 2 155,10 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 557 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 3 | 24.09.1978 | 2 123,30 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 558 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 5 | 26.07.1974 | 2 244,00 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 559 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 6 | 26.09.1965 | 1 348,20 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 560 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 7 | 11.09.1977 | 2 113,80 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 561 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 9 | 28.08.1978 | 2 142,60 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 562 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 11 | 30.09.1979 | 2 144,60 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 563 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 13 | 27.08.1980 | 2 129,80 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 564 | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 15 | 18.08.1981 | 2 112,80 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 565 | поселок городского типа Эгвекинот | Советская | 1 | 04.08.1961 | 573,30 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 566 | поселок городского типа Эгвекинот | Советская | 3 | 23.08.1966 | 1 021,50 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 567 | поселок городского типа Эгвекинот | Советская | 6 | 17.09.1976 | 562,90 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 568 | поселок городского типа Эгвекинот | Советская | 8 | 05.08.1971 | 546,20 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 569 | поселок городского типа Эгвекинот | Советская | 20 | 25.08.1991 | 3 555,60 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| Итого по городскому округу Эгвекинот |  |  | x | x | 127 247,20 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Провиденский городской округ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 570 | село Новое Чаплино | Матлю | 1 | 10.10.1984 | 811,10 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2038-2040 | - |
| 571 | село Нунлигран | им. Каляквун Г.В. | 1 | 08.12.2011 | 223,00 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | - | 2041-2043 | - |
| 572 | село Нунлигран | им. Каляквун Г.В. | 2 | 08.12.2011 | 223,00 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | - | - | - | 2041-2043 | - |
| 573 | село Нунлигран | Центральная | 9 | 29.09.1977 | 584,50 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2035-2037 | 2041-2043 | - |
| 574 | село Нунлигран | Центральная | 10 | 23.11.1978 | 578,70 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | - |
| 575 | село Нунлигран | Центральная | 11 | 25.10.1984 | 868,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | - |
| 576 | село Нунлигран | Чукотская | 1 | 22.11.1979 | 576,10 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2035-2037 | 2032-2034 | 2041-2043 | - |
| 577 | село Нунлигран | Чукотская | 3 | 27.08.1982 | 597,30 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 578 | село Нунлигран | Чукотская | 5 | 27.08.1982 | 588,70 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 579 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 6 | 26.10.1990 | 2 325,50 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 580 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 15 | 26.11.1971 | 2 072,80 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 581 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 16 | 23.11.1956 | 346,50 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 582 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 35 | 14.11.1941 | 570,70 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 583 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 37 | 28.11.1980 | 2 140,20 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 584 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 39 | 29.10.1976 | 1 736,30 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 585 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 39/1 | 11.09.1959 | 647,90 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 586 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 39/2 | 18.09.1959 | 1 030,70 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 587 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 41 | 21.09.1956 | 1 177,60 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 588 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 41/1 | 23.08.1957 | 946,80 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 589 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 45/1 | 21.10.1977 | 1 788,20 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 590 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 45/2 | 04.11.1977 | 1 778,80 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 591 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 45/3 | 12.11.1980 | 1 768,90 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2035-2037 |
| 592 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 47 | 08.10.1985 | 2 191,60 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 593 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 47/1 | 16.10.1958 | 586,60 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
|  |  |  |  |  |  | 2035-2037 |  |  |  |  |  |  |  |
| 594 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 51 | 29.11.1974 | 2 744,40 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2038-2040 |
| 595 | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 53 | 25.09.1991 | 4 114,20 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 596 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 1 | 04.12.1987 | 3 756,00 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 597 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 3 | 03.10.1986 | 2 811,00 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2032-2034 |
| 598 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 5 | 23.12.1987 | 3 240,80 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2032-2034 |
| 599 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 8 | 04.10.1978 | 1 782,90 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 600 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 10 | 16.09.1981 | 3 198,10 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 601 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 17 | 29.09.1977 | 1 766,20 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 602 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 19 | 02.10.1947 | 638,30 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2038-2040 |
| 603 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 21 | 30.08.1993 | 2 769,20 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 604 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 23 | 22.09.1965 | 1 767,40 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2038-2040 |
| 605 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 25 | 02.10.1947 | 646,90 | 2035-2037 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2023-2025 | 2014-2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |  | 2023-2025 |
| 606 | поселок городского типа Провидения | Полярная | 26 | 22.09.1965 | 2 713,40 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 607 | поселок городского типа Провидения | Чукотская | 1 | 16.10.1980 | 2 644,40 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 |
| 608 | поселок городского типа Провидения | Чукотская | 1/А | 22.11.1984 | 2 171,40 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 609 | поселок городского типа Провидения | Чукотская | 3 | 10.10.1973 | 2 101,60 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 |
| 610 | поселок городского типа Провидения | Чукотская | 6 | 25.10.1951 | 1 351,40 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2035-2037 |
| 611 | поселок городского типа Провидения | Чукотская | 17 | 29.09.1977 | 1 819,00 | 2023-2025 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 612 | поселок городского типа Провидения | Эскимосская | 1 | 24.10.1990 | 3 441,80 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 613 | поселок городского типа Провидения | Эскимосская | 18 | 25.09.1985 | 2 155,40 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 |
| 614 | поселок городского типа Провидения | Эскимосская | 18/1 | 23.10.1992 | 1 168,80 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 615 | село Сиреники | Мандрикова | 9 | 10.10.1973 | 366,80 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2032-2034 |
| 616 | село Сиреники | Мандрикова | 15 | 23.10.1981 | 818,70 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 617 | село Сиреники | Мандрикова | 16а | 15.11.1985 | 585,80 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 618 | село Сиреники | Мандрикова | 18а | 09.09.1984 | 95,80 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2035-2037 |
| 619 | село Сиреники | Нутаугье | 6 | 31.10.1956 | 93,90 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | 2023-2025 | 2023-2025 | - |
| 620 | село Сиреники | Нутаугье | 12а | 31.10.1956 | 102,80 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | 2023-2025 | 2023-2025 | - |
| 621 | село Сиреники | Нутаугье | 14а | 31.10.1956 | 101,90 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | 2023-2025 | 2023-2025 | - |
| 622 | село Сиреники | Отке | 4/1 | 06.11.2003 | 798,60 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 623 | село Сиреники | Отке | 6а | 11.10.1990 | 843,70 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 624 | село Энмелен | Чирикова | 7 | 07.10.1987 | 832,30 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2026-2028 | - | - | 2041-2043 | 2026-2028 | - |
| 625 | село Энмелен | Чирикова | 11 | 04.12.1968 | 148,80 | 2041-2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | 2023-2025 | 2026-2028 | - |
| 626 | село Энмелен | Чирикова | 12 | 05.12.1969 | 147,40 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | 2023-2025 | 2026-2028 | - |
| 627 | село Энмелен | Чирикова | 23 | 29.11.1958 | 90,20 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | 2023-2025 | 2023-2025 | - |
| 628 | село Энмелен | Чирикова | 24 | 29.11.1958 | 87,60 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | 2023-2025 | 2023-2025 | - |
| 629 | село Энмелен | Чирикова | 25 | 29.11.1958 | 81,80 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | 2023-2025 | 2023-2025 | - |
| 630 | село Янракыннот | Снежная | 7а | 22.09.1965 | 385,40 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | 2038-2040 | 2038-2040 | - |
| 631 | село Янракыннот | Снежная | 16 | 21.11.1958 | 97,30 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | 2023-2025 | 2023-2025 | - |
| 632 | село Янракыннот | Советская | 4 | 02.10.1980 | 95,50 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | 2023-2025 | 2023-2025 | - |
| 633 | село Янракыннот | Советская | 8 | 21.11.1958 | 114,00 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | - | - | 2038-2040 | 2038-2040 | - |
| 634 | село Янракыннот | Чукотская | 13а | 22.09.1967 | 80,40 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | 2023-2025 | 2023-2025 | - |
| Итого по Провиденскому городскому округу |  |  | x | x | 80 930,80 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| городской округ Певек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 635 | село Айон | Иненликея | 2 | 12.12.1987 | 189,40 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 636 | село Айон | Иненликея | 3 | 12.12.1987 | 867,20 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 637 | село Айон | Иненликея | 5 | 29.11.1988 | 962,90 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 638 | село Айон | Островная | 2 | 06.10.1994 | 869,40 | 2026-2028 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 639 | село Айон | Северная | 5 | 15.10.1973 | 356,90 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 640 | село Айон | Северная | 7 | 07.09.1971 | 354,20 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 641 | село Айон | Северная | 9 | 12.11.1970 | 363,70 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 642 | село Айон | Северная | 12 | 07.11.1958 | 63,10 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 643 | село Биллингс | Ленина | 21 | 12.10.1973 | 367,40 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - |
| 644 | село Биллингс | Ленина | 22 | 09.11.1975 | 589,60 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - |
| 645 | село Биллингс | Ленина | 26 | 12.11.1971 | 371,40 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - |
| 646 | село Биллингс | Ленина | 28 | 16.06.1981 | 879,50 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - |
| 647 | село Биллингс | Панина | 27 | 05.11.1970 | 368,70 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - |
| 648 | город Певек | Куваева | 13 | 18.10.1991 | 4 128,00 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 649 | город Певек | Куваева | 13/2 | 13.11.1998 | 2 755,70 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 650 | город Певек | Куваева | 13/3 | 25.08.1995 | 904,50 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 651 | город Певек | Куваева | 43 | 22.07.1987 | 1 929,90 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 652 | город Певек | Куваева | 49 | 16.06.1989 | 3 688,00 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 653 | город Певек | Обручева | 1-а | 05.11.1989 | 2 743,40 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 654 | город Певек | Обручева | 2-б | 22.05.1986 | 3 373,40 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 655 | город Певек | Обручева | 4/1 к. 2 | 11.10.1991 | 2 361,00 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 656 | город Певек | Обручева | 4/1 к. 3 | 11.10.1991 | 2 222,30 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 657 | город Певек | Обручева | 10 | 24.08.1976 | 1 737,20 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 658 | город Певек | Обручева | 16/1 | 14.10.1977 | 3 455,10 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 659 | город Певек | Обручева | 16/2 | 12.11.1981 | 1 752,00 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 660 | город Певек | Обручева | 17а-б | 26.12.1990 | 4 858,80 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 661 | город Певек | Обручева | 38 | 12.10.1973 | 7 529,70 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 662 | город Певек | Пугачева | 40 | 16.09.1976 | 1 377,10 | 2026-2028 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2014-2016 | 2038-2040 | 2014-2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |  | 2041-2043 |
| 663 | город Певек | Пугачева | 40/2 | 08.12.1982 | 814,80 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 664 | город Певек | Пугачева | 40/3 | 14.09.1980 | 3 382,20 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 665 | город Певек | Пугачева | 42 | 20.10.1977 | 2 827,50 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 666 | город Певек | Пугачева | 42/1 | 21.09.1990 | 3 214,30 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 667 | город Певек | Пугачева | 42/2 | 14.07.1994 | 4 116,60 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 668 | город Певек | Пугачева | 44 | 10.08.1983 | 2 173,50 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 669 | город Певек | Пугачева | 46 | 12.12.1979 | 3 424,30 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 670 | город Певек | Пугачева | 48/1 | 20.08.1982 | 1 655,90 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 671 | город Певек | Пугачева | 48/2 | 19.10.1981 | 2 201,00 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 672 | город Певек | Пугачева | 50 | 24.08.1979 | 3 541,70 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 673 | город Певек | Пугачева | 52 | 15.10.1980 | 3 504,90 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 674 | город Певек | Пугачева | 54 | 18.09.1981 | 3 559,90 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 675 | город Певек | Пугачева | 56 | 17.08.1984 | 6 451,10 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 676 | город Певек | Пугачева | 58 | 10.06.1983 | 1 827,60 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 677 | город Певек | Пугачева | 60 | 12.08.1988 | 3 599,00 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 678 | город Певек | Советская | 9 | 14.10.1983 | 1 842,80 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 679 | город Певек | Советская | 10 | 25.09.1969 | 1 696,60 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 680 | город Певек | Советская | 18 | 18.06.1971 | 1 688,80 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 681 | город Певек | Советская | 23 | 09.10.1987 | 3 356,90 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 682 | город Певек | Советская | 30 | 05.11.1973 | 1 906,40 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 683 | город Певек | Строителей | 2 | 15.09.1989 | 2 386,40 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 684 | город Певек | Чемоданова | 8 | 11.10.1991 | 4 743,80 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 685 | город Певек | Чемоданова | 10 | 08.11.1991 | 4 711,00 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2032-2034 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 686 | город Певек | Чемоданова | 26 | 25.08.1989 | 4 207,60 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 687 | город Певек | Чемоданова | 27 | 10.04.1987 | 2 145,20 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 688 | город Певек | Чемоданова | 28 | 12.10.1984 | 2 114,90 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 689 | город Певек | Чемоданова | 29 | 14.10.1983 | 2 134,50 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 690 | город Певек | Чемоданова | 30 | 23.11.1979 | 2 158,70 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 691 | город Певек | Чемоданова | 31 | 24.09.1982 | 3 195,50 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 692 | город Певек | Чемоданова | 32 | 18.12.1987 | 3 613,90 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 693 | город Певек | Чемоданова | 33 | 23.08.1985 | 3 970,50 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 694 | город Певек | Южная | 21 | 26.05.1989 | 1 609,00 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 695 | город Певек | Южная | 23 | 14.10.1988 | 2 381,10 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 696 | город Певек | Южная | 25 | 06.11.1987 | 2 142,90 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 697 | город Певек | Южная | 31 | 20.12.2001 | 2 737,20 | 2038-2040 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 698 | город Певек | Южная | 33 | 07.09.1990 | 2 144,50 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 699 | город Певек | Южная | 35 | 14.09.1990 | 2 144,10 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 700 | город Певек | Южная | 37 | 21.10.1988 | 2 342,00 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 701 | город Певек | Южная | 39 | 19.09.1986 | 2 309,90 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 702 | город Певек | Южная | 43 | 15.12.1989 | 1 764,80 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 703 | город Певек | Южная | 43/1 | 09.08.1991 | 1 769,60 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 704 | город Певек | Южная | 43/3 | 16.08.1991 | 1 777,90 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 705 | село Рыткучи | Мира | 6 | 26.12.1961 | 110,10 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 706 | село Рыткучи | Мира | 7 | 26.12.1961 | 104,20 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 707 | село Рыткучи | Мира | 12 | 14.09.1964 | 336,00 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 708 | село Рыткучи | Озерная | 3 | 20.10.1973 | 343,80 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 709 | село Рыткучи | Озерная | 4 | 20.10.1973 | 211,90 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 710 | село Рыткучи | Озерная | 5 | 08.12.1967 | 330,00 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 711 | село Рыткучи | Советская | 1 | 26.12.1969 | 331,10 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 712 | село Рыткучи | Советская | 3 | 12.10.1958 | 112,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 713 | село Рыткучи | Советская | 4 | 16.09.1976 | 549,20 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 714 | село Рыткучи | Советская | 5 | 08.12.1967 | 352,40 | 2038-2040 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 715 | село Рыткучи | Советская | 6 | 13.11.1978 | 542,30 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2026-2028 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 716 | село Рыткучи | Советская | 7 | 18.10.1963 | 340,00 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 717 | село Рыткучи | Советская | 8 | 22.07.1982 | 790,10 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 |
| 718 | село Рыткучи | Советская | 10 | 22.05.1980 | 836,10 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 |
| 719 | село Рыткучи | Советская | 12 | 24.08.1983 | 832,50 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 720 | село Рыткучи | Советская | 16 | 14.10.1985 | 841,80 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 721 | село Рыткучи | Советская | 18 | 12.11.1986 | 785,30 | 2041-2043 | 2026-2028 | 2023-2025 | - | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| Итого по городскому округу Певек |  |  | x | x | 174 459,10 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Чукотский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 722 | село Инчоун | Морзверобоев | 16 | 01.10.2007 | 368,50 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 723 | село Инчоун | Морзверобоев | 17 | 01.11.2007 | 368,50 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 724 | село Лаврентия | Дежнева | 6 | 01.06.1996 | 2 039,30 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 725 | село Лаврентия | Дежнева | 28 | 01.09.1962 | 399,20 | 2032-2034 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 |
| 726 | село Лаврентия | Дежнева | 31 | 01.11.1984 | 3 347,70 | 2026-2028 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 727 | село Лаврентия | Дежнева | 33 | 01.10.2006 | 1 960,20 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 728 | село Лаврентия | Дежнева | 33 «а» | 01.07.2005 | 1 306,50 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 729 | село Лаврентия | Дежнева | 41 | 01.04.1977 | 1 092,60 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2020-2022 |
| 730 | село Лаврентия | Дежнева | 41 «а» | 01.05.1989 | 1 817,30 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2023-2025 |
| 731 | село Лаврентия | Дежнева | 43 | 01.09.1982 | 649,50 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 |
| 732 | село Лаврентия | Дежнева | 43 «а» | 01.10.1990 | 893,90 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 733 | село Лаврентия | Дежнева | 44 | 01.05.1990 | 1 761,20 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 734 | село Лаврентия | Дежнева | 44 «а» | 01.07.1990 | 1 833,40 | 2029-2031 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 735 | село Лаврентия | Дежнева | 46 | 01.08.1981 | 1 817,30 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 736 | село Лаврентия | Дежнева | 46 «а» | 01.06.1981 | 1 798,90 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 737 | село Лаврентия | Советская | 21 «а» | 01.09.2004 | 911,00 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2035-2037 |
| 738 | село Лаврентия | Советская | 22 | 01.08.1978 | 648,30 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 739 | село Лаврентия | Советская | 27 | 01.11.1974 | 556,90 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2035-2037 | 2023-2025 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 740 | село Лаврентия | Советская | 29 | 01.12.1988 | 987,00 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 741 | село Лаврентия | Сычева | 17 | 01.06.1987 | 3 377,60 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 742 | село Лаврентия | Сычева | 22 | 01.08.2005 | 1 792,00 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 743 | село Лаврентия | Сычева | 34 | 01.09.1989 | 2 092,70 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 744 | село Лорино | Гагарина | 4 | 01.08.1975 | 580,30 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2023-2025 | - | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 |
| 745 | село Лорино | Гагарина | 5 | 07.11.2017 | 924,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2041-2043 |
| 746 | село Лорино | Гагарина | 9 | 01.07.2005 | 1 354,60 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 |
| 747 | село Лорино | Гагарина | 13 | 01.08.1985 | 836,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 748 | село Лорино | Гагарина | 14 | 01.06.1994 | 726,70 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 749 | село Лорино | Гагарина | 15 | 01.08.1994 | 741,60 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 750 | село Лорино | Гагарина | 16 | 01.07.1985 | 819,80 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 751 | село Лорино | Енок | 3 | 01.09.1977 | 603,10 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2023-2025 | - | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 |
| 752 | село Лорино | Енок | 7 | 01.10.1982 | 531,70 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2041-2043 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 753 | село Лорино | Енок | 9 | 01.08.1980 | 842,70 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2026-2028 | - | 2029-2031 | 2026-2028 | 2029-2031 | 2026-2028 |
| 754 | село Лорино | Енок | 12 | 01.07.1976 | 576,20 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2029-2031 | - | 2029-2031 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 755 | село Лорино | Енок | 14 | 01.06.1976 | 576,10 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2026-2028 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 756 | село Лорино | Ленина | 6 | 01.06.1968 | 575,90 | 2035-2037 | 2029-2031 | 2026-2028 | - | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2035-2037 |
| 757 | село Лорино | Ленина | 8 | 01.04.2005 | 1 306,80 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2032-2034 |
| 758 | село Лорино | Ленина | 11 | 01.06.1991 | 584,30 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2023-2025 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 759 | село Лорино | Ленина | 11 «а» | 01.08.1991 | 585,70 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2023-2025 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 760 | село Лорино | Ленина | 14 | 01.09.1981 | 475,80 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 761 | село Лорино | Ленина | 18 | 01.10.1981 | 829,40 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 |
| 762 | село Лорино | Ленина | 22 | 01.06.1956 | 77,60 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 763 | село Лорино | Ленина | 26 | 01.10.1991 | 583,80 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 764 | село Лорино | Ленина | 26 «а» | 01.11.1991 | 583,60 | 2029-2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 765 | село Лорино | Челюскинцев | 4 | 01.06.1965 | 325,30 | 2023-2025 | 2038-2040 | 2023-2025 | - | 2038-2040 | 2038-2040 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 766 | село Лорино | Челюскинцев | 7 | 01.09.1958 | 119,40 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | - | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 767 | село Лорино | Челюскинцев | 10 | 01.11.1958 | 248,10 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 768 | село Лорино | Челюскинцев | 12 | 01.08.1958 | 98,80 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 769 | село Лорино | Чукотская | 6 | 30.11.2018 | 927,10 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2039-2041 | 2041-2043 |
| 770 | село Лорино | Чукотская | 7 | 01.06.1956 | 152,50 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 771 | село Лорино | Чукотская | 9 | 01.07.1978 | 580,80 | 2026-2028 | 2041-2043 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2038-2040 |
| 772 | село Лорино | Чукотская | 16 | 01.08.1996 | 568,10 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 773 | село Лорино | Чукотская | 17 | 01.06.2006 | 2 531,60 | 2035-2037 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2041-2043 |
| 774 | село Лорино | Чукотская | 18 | 01.07.2006 | 659,90 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2029-2031 | 2029-2031 | 2032-2034 | 2041-2043 |
| 775 | село Нешкан | Комсомольская | 10 | 01.09.1987 | 853,20 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 776 | село Нешкан | Комсомольская | 11 | 01.07.2005 | 830,60 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 777 | село Нешкан | Комсомольская | 12 | 01.06.1969 | 533,60 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 778 | село Нешкан | Комсомольская | 13 | 01.08.1970 | 578,60 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 779 | село Нешкан | Набережная | 15 | 01.09.1969 | 364,30 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 780 | село Уэлен | Дежнева | 1 | 01.05.1958 | 88,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 781 | село Уэлен | Дежнева | 5 | 01.09.1958 | 141,50 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 782 | село Уэлен | Дежнева | 6 «а» | 01.07.1992 | 138,90 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 783 | село Уэлен | Дежнева | 7 | 01.08.1953 | 108,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 784 | село Уэлен | Дежнева | 11 | 01.06.1958 | 86,10 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 785 | село Уэлен | Дежнева | 16 | 01.05.1958 | 113,70 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 786 | село Уэлен | Ленина | 12 | 01.08.1967 | 150,90 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 787 | село Уэлен | Ленина | 15 | 01.03.1972 | 583,50 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 788 | село Уэлен | Ленина | 22 | 01.06.1974 | 562,90 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 789 | село Уэлен | Ленина | 23 | 01.10.1972 | 581,30 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 790 | село Уэлен | Ленина | 31 | 01.11.1980 | 173,90 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 791 | село Уэлен | Ленина | 34 | 30.11.2016 | 1 541,90 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 792 | село Уэлен | Набережная | 1 | 01.07.1977 | 356,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 793 | село Уэлен | Набережная | 2 | 01.06.1970 | 358,60 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| Итого по Чукотскому муниципальному району |  |  | x | x | 60 892,70 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого по Чукотскому автономному округу |  |  | x | x | 1 267 201,90 | x | x | x | x | x | x | x | x |

- ».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Бочкарев В.В.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |