ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 8 апреля 2020 года | № | 165 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92

- В целях уточнения отдельных положений Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа», Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- 1. 	Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 29 февраля 2016 года № 92 «Об утверждении Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» следующие изменения:

- в Государственной программе «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» (далее - Государственная программа):

- в паспорте Государственной программы:

- абзац «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы» изложить в следующей редакции:

| «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объём финансовых ресурсов Государственной программы составляет 57 072 913,6 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета - 42 081389,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 6 407 728,4 тыс. рублей; 2017 год - 5 632 985,4 тыс. рублей; 2018 год - 4 589 160,5 тыс. рублей; 2019 год - 6 425 895,3 тыс. рублей; 2020 год - 5 182 748,1 тыс. рублей; 2021 год - 4 591 180,7 тыс. рублей; 2022 год - 1 747 782,9 тыс. рублей; 2023 год - 3 752 169,6 тыс. рублей; 2024 год - 3 751 738,1 тыс. рублей; средства федерального бюджета - 14 584 454,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 278 451,6 тыс. рублей; 2018 год - 1 832,0 тыс. рублей; 2019 год - 8 054 350,0 тыс. рублей; 2020 год - 3 736 581,7 тыс. рублей; 2021 год - 1 323 653,9 тыс. рублей; 2022 год - 1 036 854,0 тыс. рублей; 2023 год – 86 937,0 тыс. рублей; 2024 год – 65 794,1 тыс. рублей; внебюджетные источники (прогнозные объемы) - 407 070,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 23 736,0 тыс. рублей; 2020 год – 8 087,7 тыс. рублей; 2021 год – 91 570,1 тыс. рублей; 2022 год – 126 259,7 тыс. рублей; 2023 год – 113 010,5 тыс. рублей; 2024 год – 44 406,3 тыс. рублей»; |
| --- | --- |

абзац «Ожидаемые результаты реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:

| «Ожидаемые результаты реализации Государственной программы | Повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения; повышение уровня и качества жизни населения Чукотского автономного округа за счет создания благоприятных условий для жизнедеятельности; сдерживание роста платы граждан за коммунальные услуги; соответствие схемы территориального планирования Чукотского автономного округа требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации и региональному законодательству; повышение доли населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения до показателя 91,144 процентов, в том числе доля городского населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составит 100 процентов; обеспечение потребителей города Билибино и города Певек качественными и бесперебойными коммунальными услугами теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения за счет подключения жилищного фонда к построенным (модернизированным) инженерным сетям теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения»; |
| --- | --- |

2) абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса» Государственной программы изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 604 415,7 тыс. рублей, из них средства окружного бюджета – 325 964,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 78 012,4 тыс. рублей; 2017 год – 56 320,5 тыс. рублей; 2018 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2019 год – 13 111,8 тыс. рублей; 2020 год – 29 525,9 тыс. рублей; 2021 год – 28 993,5 тыс. рублей; 2022 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2023 год – 30 000,0 тыс. рублей; 2024 год – 30 000,0 тыс. рублей; средства федерального бюджета (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 278 451,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год – 278 451,6 тыс. рублей»; |
| --- | --- |

3) в паспорте Подпрограммы «Чистая вода» Государственной программы:

- абзац «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 713 192,9 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета – 6 122,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 226,1 тыс. рублей; 2021 год – 1 130,6 тыс. рублей; 2022 год – 1 649,0 тыс. рублей; 2023 год – 1 774,2 тыс. рублей; 2024 год – 1 342,7 тыс. рублей; средства федерального бюджета (прогнозные объемы на условиях софинансирования) – 300 000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год – 11 078,0 тыс. рублей; 2021 год – 55 394,7 тыс. рублей; 2022 год – 80 796,2 тыс. рублей; 2023 год – 86 937,0 тыс. рублей; 2024 год – 65 794,1 тыс. рублей; внебюджетные источники (прогнозные объемы) - 407 070,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год – 23 736,0 тыс. рублей; 2020 год – 8 087,7 тыс. рублей; 2021 год – 91 570,1 тыс. рублей; 2022 год – 126 259,7 тыс. рублей; 2023 год – 113 010,5 тыс. рублей; 2024 год – 44 406,3 тыс. рублей. Суммы средств, выделяемые из окружного бюджета Чукотского автономного округа, подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов всех уровней. В Подпрограмме приведена прогнозная (справочная) информация об объемах средств внебюджетных источников»; |
| --- | --- |

- абзац «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| - «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | - Доля населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составит 91,144 процентов; - доля городского населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, составит 100 процентов»; |
| --- | --- |

4) раздел «Подпрограмма «Чистая вода» таблицы «Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» приложения 1 изложить в следующей редакции:

«

| Подпрограмма «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | x | x | x | 74,600 | 77,324 | 83,323 | 88,030 | 90,061 | 91,144 | Региональный проект «Чистая вода» федерального проекта «Чистая вода» |
| 2. | Доля городского населения Чукотского автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | х | x | x | 91,000 | 93,257 | 94,912 | 98,622 | 100,00 | 100,00 | Региональный проект «Чистая вода» федерального проекта «Чистая вода» |

»;

5) в таблице «Ресурсное обеспечение Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа» приложения 2:

строку «Всего по Государственной программе» изложить в следующей редакции:

«

|  | Всего по Государственной программе | 2016-2024 | 57 072 913,6 | 14 584 454,3 | 42 081 389,0 | 407 070,3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 6 686 180,0 | 278 451,6 | 6 407 728,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 5 632 985,4 | 0,0 | 5 632 985,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 4 590 992,5 | 1 832,0 | 4 589 160,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 14 503 981,3 | 8 054 350,0 | 6 425 895,3 | 23 736,0 |  |
|  |  | 2020 | 8 927 417,5 | 3 736 581,7 | 5 182 748,1 | 8 087,7 |  |
|  |  | 2021 | 6 006 404,7 | 1 323 653,9 | 4 591 180,7 | 91 570,1 |  |
|  |  | 2022 | 2 910 896,6 | 1 036 854,0 | 1 747 782,9 | 126 259,7 |  |
|  |  | 2023 | 3 952 117,1 | 86 937,0 | 3 752 169,6 | 113 010,5 |  |
|  |  | 2024 | 3 861 938,5 | 65 794,1 | 3 751 738,1 | 44 406,3 |  |

- »;

- раздел «Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» изложить в следующей редакции:

- «

| Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основное мероприятие: «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт, охрана и использование водных объектов» | 2016-2017 | 375 585,7 | 278 451,6 | 97 134,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 356 464,0 | 278 451,6 | 78 012,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 19 121,7 | 0,0 | 19 121,7 | 0,0 |  |
| 1.1. | Субсидия на реконструкцию гидротехнического сооружения (плотина с устройствами) на ручье Певек | 2016-2017 | 375 585,7 | 278 451,6 | 97 134,1 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
|  |  | 2016 | 356 464,0 | 278 451,6 | 78 012,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 19 121,7 | 0,0 | 19 121,7 | 0,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие: «Субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения» | 2017-2024 | 228 830,0 | 0,0 | 228 830,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 37 198,8 | 0,0 | 37 198,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 13 111,8 | 0,0 | 13 111,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 29 525,9 | 0,0 | 29 525,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 28 993,5 | 0,0 | 28 993,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
| 2.1. | Субсидии на софинансирование расходных обязательств по исполнению полномочий органов местного самоуправления в сфере водоснабжения и водоотведения | 2017-2024 | 228 830,0 | 0,0 | 228 830,0 | 0,0 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
|  |  | 2017 | 37 198,8 | 0,0 | 37 198,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 13 111,8 | 0,0 | 13 111,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 29 525,9 | 0,0 | 29 525,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 28 993,5 | 0,0 | 28 993,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по Подпрограмме | 2016-2024 | 604 415,7 | 278 451,6 | 325 964,1 | 0,0 |  |
|  |  | 2016 | 356 464,0 | 278 451,6 | 78 012,4 | 0,0 |  |
|  |  | 2017 | 56 320,5 | 0,0 | 56 320,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2018 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2019 | 13 111,8 | 0,0 | 13 111,8 | 0,0 |  |
|  |  | 2020 | 29 525,9 | 0,0 | 29 525,9 | 0,0 |  |
|  |  | 2021 | 28 993,5 | 0,0 | 28 993,5 | 0,0 |  |
|  |  | 2022 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2023 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |
|  |  | 2024 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 |  |

»;

раздел «Подпрограмма «Чистая вода» изложить в следующей редакции:

- «

| Подпрограмма «Чистая вода» |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Региональный проект «Чистая вода» федерального проекта «Чистая вода» | 2019-2024 | 713 192,9 | 300 000,0 | 6 122,6 | 407 070,3 |  |
|  |  | 2019 | 23 736,0 | 0,0 | 0,0 | 23 736,0 |  |
|  |  | 2020 | 19 391,8 | 11 078,0 | 226,1 | 8 087,7 |  |
|  |  | 2021 | 148 095,4 | 55 394,7 | 1 130,6 | 91 570,1 |  |
|  |  | 2022 | 208 704,9 | 80 796,2 | 1 649,0 | 126 259,7 |  |
|  |  | 2023 | 201 721,7 | 86 937,0 | 1 774,2 | 113 010,5 |  |
|  |  | 2024 | 111 543,1 | 65 794,1 | 1 342,7 | 44 406,3 |  |
| 1.1. | Субсидии на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения (Межбюджетные трансферты) | 2019-2024 | 713 192,9 | 300 000,0 | 6 122,6 | 407 070,3 | ДПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
|  |  | 2019 | 23 736,0 | 0,0 | 0,0 | 23 736,0 |  |
|  |  | 2020 | 19 391,8 | 11 078,0 | 226,1 | 8 087,7 |  |
|  |  | 2021 | 148 095,4 | 55 394,7 | 1 130,6 | 91 570,1 |  |
|  |  | 2022 | 208 704,9 | 80 796,2 | 1 649,0 | 126 259,7 |  |
|  |  | 2023 | 201 721,7 | 86 937,0 | 1 774,2 | 113 010,5 |  |
|  |  | 2024 | 111 543,1 | 65 794,1 | 1 342,7 | 44 406,3 |  |
|  | Всего по Подпрограмме | 2019-2024 | 713 192,9 | 300 000,0 | 6 122,6 | 407 070,3 |  |
|  |  | 2019 | 23 736,0 | 0,0 | 0,0 | 23 736,0 |  |
|  |  | 2020 | 19 391,8 | 11 078,0 | 226,1 | 8 087,7 |  |
|  |  | 2021 | 148 095,4 | 55 394,7 | 1 130,6 | 91 570,1 |  |
|  |  | 2022 | 208 704,9 | 80 796,2 | 1 649,0 | 126 259,7 |  |
|  |  | 2023 | 201 721,7 | 86 937,0 | 1 774,2 | 113 010,5 |  |
|  |  | 2024 | 111 543,1 | 65 794,1 | 1 342,7 | 44 406,3 |  |

»;

- 6) в приложении 17:

раздел «Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов, включенных в Подпрограмму» изложить в следующей редакции:

- «Обоснование необходимости и достаточности перечня объектов,

включенных в Подпрограмму

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу для приведения качества питьевой воды к соответствию нормативным требованиям необходимо провести реконструкцию источников централизованного питьевого водоснабжения.

Таким образом, в связи с высоким содержанием железа в подземных источниках водозабора рекомендуется оборудовать станции обезжелезивания воды до подачи воды в распределительные сети.

Также для обеспечения населения качественной питьевой водой, поступающей с водозаборов, необходимо оборудовать станции очистки воды.

В целях повышения качества питьевой воды, в населенных пунктах с привозной водой, где отсутствует система централизованного водоснабжения,  необходимо применение на данных территориях следующих концепций:

установка фильтровальных станций (подвоз воды автоцистернами (водовозками) с наполнением питьевой воды в резервуары для хранения воды (заливка в водовозку - фильтровальная станция - резервуар - насос – заливка в водовозку);

установка модульных водоочистительных станций (комбинированный - водоочистительные станции и водовозки).

В сравнении с данными отчета инвентаризации за 2018 год и уведомлениями Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чукотскому автономному округу, направленными в адрес администраций муниципальных районов/городских округов за 2019 год, в Подпрограмму включены мероприятия предполагающие повышение качества питьевого водоснабжения в населенных пунктах: г. Анадырь, с. Марково, с. Анюйск, с. Островное, г. Билибино, с. Лаврентия, с. Алькатваам, с. Хатырка, с. Мейныпильгыно, с. Сиреники.

Сведения о численности населения, которое при реализации мероприятий планируется обеспечить качественной питьевой водой из централизованных систем водоснабжения в разрезе населенных пунктов некорректно указанных в инвентаризации за 2018 год.

| № | Муниципальный район/городской округ | Наименование мероприятия | Прирост численности населения, которое при реализации планируется обеспечить качественным питьевым водоснабжением , чел |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L = 880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L = 495 м | 390 |
|  |  | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ/3 до перехода через автодорогу по ул. Энергетиков близ УТ 5/7 (ВВК 2/10), L = 995 м | 250 |
|  |  | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ 5/7 до ВВК 3/10 с ответвлениями от ВВК 1/10 до пожарно-питьевого гидранта близ старой свалки, L = 803 м | 200 |
| 2 | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Марково | 245 |
| 3 | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Анюйск | 391 |
|  |  | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Островное | 378 |
|  |  | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Билибино | 753 |
| 4 | Чукотский муниципальный район | Реконструкция резервуаров чистой воды в с Лаврентия Чукотского автономного округа | 1208 |

Питьевая вода из источников питьевого водоснабжения не соответствует санитарно-химическим нормам в населенных пунктах                       с. Хатырка – 50%, с. Алькатваам – 25%. В целях обеспечения доброкачественной питьевой водой жителей проживающих в с. Хатырка            (324 человека), в с. Алькатваам (212 человек), в данных населенных пунктах запланирован монтаж модульных установок водоподготовки в рамках реализации мероприятий Подпрограммы.

Также в целях повышения качества объектов питьевого водоснабжения запланированы мероприятия:

установка водоподготовительной станции в с. Мейныпильгыно (численность проживающего населения - 327 человек);

модернизация сетей холодного водоснабжения в с. Сиреники (численность проживающего населения 293 человека).»;

таблицу раздела «Бюджетная эффективность изложить в следующей редакции:

- «

| Позиция в рейтинге | Наименование объекта | V, тыс. рублей | P, процент | E, рублей / процент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция резервуаров чистой воды в с. Лаврентия Чукотского АО | 40 294,2 | 2,432 | 16 568 338,82 |
| 2 | Реконструкция сети водовода в с. Канчалан | 41 929,99 | 0,892 | 47 006 715,25 |
| 3 | Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L = 880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L = 495 м | 40 425,0 | 0,785 | 51 496 815,29 |
| 4 | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Усть-Белая | 82 329,79 | 1,027 | 80 165 326,19 |
| 5 | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Марково | 95 021,02 | 0,493 | 192 740 405,68 |
| ИТОГО |  | 300 000,00 | 5,629 |  |

- »;

- раздел «Переход к использованию перспективных технологий» дополнить абзацем вторым следующего содержания:

«Мероприятия по реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, на реализацию которых предоставляется субсидия за счет средств федерального бюджета, планируется выполнять с использованием перспективных технологий водоподготовки, включенных в федеральный справочник перспективных технологий водоподготовки и очистки воды, и с учетом оценки риска здоровью населения. Обоснованность применения технологии водоподготовки и очистки воды определяется проектно-сметной документацией по объекту.»;

дополнить разделом «Риски при реализации Подпрограммы» следующего содержания:

«Риски при реализации Подпрограммы

В процессе реализации мероприятий могут появиться риски, оказывающие влияние на конечные результаты реализации мероприятий Подпрограммы, к числу которых относятся:

финансовые риски: не предоставление федеральной субсидии, дефицит регионального и местных бюджетов, сдерживание роста тарифов;

технологические риски: несоблюдение сроков проектирования и получения заключения государственной экспертизы, появление объектов незавершенного строительства;

информационные риски: неполнота и неточность предоставления информации об объемах и качестве осуществления работ по повышению качества питьевой воды.»;

- в разделе II «Формирование ранжированного перечня объектов водоснабжения по Критериям приоритетности» приложения 1:

- пункт 11 признать утратившим силу;

- пункт 12 признать утратившим силу;

- приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2
к Подпрограмме «Чистая вода» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса
Чукотского автономного округа»

- ХАРАКТЕРИСТИКА

- объектов Подпрограммы «Чистая вода» Государственной программы

| № | Объектная характеристика |  |  |  | Финансово-экономическая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное образование | Наименование объекта | Форма собственности на объект | Вид работ по объекту | Предельная (плановая) стоимость работ |  | в том числе: |  |  | Значение показателя эффектив-ности использова-ния бюджетных средств | Позиция объекта в рейтинге по показателю бюджетной эффектив-ности |
|  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | консолиди-рованный бюджет субъекта РФ | внебюджетные средства |  |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб/% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| ИТОГО по Чукотскому автономному округу: |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 713 192,94 | 300 000,00 | 6 122,63 | 407 070,31 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 44 454,70 | 0,00 | 0,00 | 44 454,70 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 668 738,24 | 300 000,00 | 6 122,63 | 362 615,61 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному району «Анадырский муниципальный район»: |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 422 136,13 | 219 280,80 | 4 475,12 | 198 380,21 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 22 630,90 | 0,00 | 0,00 | 22 630,90 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 399 505,23 | 219 280,80 | 4 475,12 | 175 749,31 |  |  |
| 1. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Мейныпильгыно | Муниципальная собственность | Модернизация | Общая стоимость объекта, в том числе: | 35 732,80 | 0,00 | 0,00 | 35 732,80 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 501,30 | 0,00 | 0,00 | 2 501,30 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 33 231,50 | 0,00 | 0,00 | 33 231,50 |  |  |
| 2. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в Снежное | Муниципальная собственность | Модернизация | Общая стоимость объекта, в том числе: | 59 554,50 | 0,00 | 0,00 | 59 554,50 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 977,70 | 0,00 | 0,00 | 2 977,70 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 56 576,80 | 0,00 | 0,00 | 56 576,80 |  |  |
| 3. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Марково | Муниципальная собственность | Модернизация | Общая стоимость объекта, в том числе: | 124 263,53 | 95 021,02 | 1 939,20 | 27 303,31 | 192 740,41 | 5 |
|  |  |  |  |  | ПД | 5 069,20 | 0,00 | 0,00 | 5 069,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 119 194,33 | 95 021,02 | 1 939,20 | 22 234,11 |  |  |
| 4. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Усть-Белая | Муниципальная собственность | Модернизация | Общая стоимость объекта, в том числе: | 87 771,39 | 82 329,79 | 1 680,20 | 3 761,40 | 80 165,33 | 4 |
|  |  |  |  |  | ПД | 3 761,40 | 0,00 | 0,00 | 3 761,40 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 84 009,99 | 82 329,79 | 1 680,20 | 0,00 |  |  |
| 5. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Алькатваам | Муниципальная собственность | Модернизация | Общая стоимость объекта, в том числе: | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |  |  |
| 6. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Хатырка | Муниципальная собственность | Модернизация | Общая стоимость объекта, в том числе: | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 |  |  |
| 7. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода в с. Канчалан | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 48 455,90 | 41 929,99 | 855,71 | 5 670,20 | 47 006,72 | 2 |
|  |  |  |  |  | ПД | 5 670,20 | 0,00 | 0,00 | 5 670,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 42 785,70 | 41 929,99 | 855,71 | 0,00 |  |  |
| 8. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода и разборной сети ХВС в с. Ваеги | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 41 022,00 | 0,00 | 0,00 | 41 022,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 051,10 | 0,00 | 0,00 | 2 051,10 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 38 970,90 | 0,00 | 0,00 | 38 970,90 |  |  |
| 9. | Анадырский муниципальный район | Строительство водовода в п. Беринговский | Собственность субъекта Российской Федерации | Строительство | Общая стоимость объекта, в том числе: | 23 736,00 | 0,00 | 0,00 | 23 736,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 23 136,00 | 0,00 | 0,00 | 23 136,00 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному району «Билибинский муниципальный район»: |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 36 750,00 | 0,00 | 0,00 | 36 750,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |  |  |
| 1. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Анюйск | Муниципальная собственность | Модернизация | Общая стоимость объекта, в том числе: | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21 000,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |  |  |
| 2. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Островное | Муниципальная собственность | Модернизация | Общая стоимость объекта, в том числе: | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 15 750,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |  |  |
| 3. | Билибинский муниципальный район | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Билибино* | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО по городскому округу «Городской округ Анадырь»: |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 105 240,21 | 40 425,00 | 825,21 | 63 990,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 10 050,00 | 0,00 | 0,00 | 10 050,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 95 190,21 | 40 425,00 | 825,21 | 53 940,00 |  |  |
| 1. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L = 880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L = 495 м | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 44 900,21 | 40 425,00 | 825,21 | 3 650,00 | 51 496,82 | 3 |
|  |  |  |  |  | ПД | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 41 250,21 | 40 425,00 | 825,21 | 0,00 |  |  |
| 2. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ/3 до перехода через автодорогу по ул. Энергетиков близ УТ 5/7 (ВВК 2/10), L = 995 м | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 33 450,00 | 0,00 | 0,00 | 33 450,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 29 850,00 | 0,00 | 0,00 | 29 850,00 |  |  |
| 3. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ 5/7 до ВВК 3/10 с ответвлениями от ВВК 1/10 до пожарно-питьевого гидранта близ старой свалки, L = 803 м | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 26 890,00 | 0,00 | 0,00 | 26 890,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 24 090,00 | 0,00 | 0,00 | 24 090,00 |  |  |
| ИТОГО по городскому округу «Городской округ Певек»: |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1. | Городской округ Певек | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Певек* | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| ИТОГО по городскому округу «Городской округ Эгвекинот»: |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 58 520,00 | 0,00 | 0,00 | 58 520,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 | 53 520,00 |  |  |
| 1. | Городской округ Эгвекинот | Мероприятия по повышению качества питьевого водоснабжения в п. Эгвекинот | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 58 520,00 | 0,00 | 0,00 | 58 520,00 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 | 53 520,00 |  |  |
| ИТОГО городскому округу «Провиденский городской округ"» |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 46 743,50 | 0,00 | 0,00 | 46 743,50 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 337,20 | 0,00 | 0,00 | 2 337,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 44 406,30 | 0,00 | 0,00 | 44 406,30 |  |  |
| 1. | Провиденский городской округ | Модернизация сетей ХВС в с. Сиреники | Муниципальная собственность | Модернизация | Общая стоимость объекта, в том числе: | 46 743,50 | 0,00 | 0,00 | 46 743,50 | - | - |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 337,20 | 0,00 | 0,00 | 2 337,20 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 44 406,30 | 0,00 | 0,00 | 44 406,30 |  |  |
| ИТОГО по муниципальному району «Чукотский муниципальный район»: |  |  |  |  | Общая стоимость объекта, в том числе: | 43 803,10 | 40 294,20 | 822,30 | 2 686,60 |  |  |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 686,60 | 0,00 | 0,00 | 2 686,60 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 41 116,50 | 40 294,20 | 822,30 | 0,00 |  |  |
| 1. | Чукотский муниципальный район | Реконструкция резервуаров чистой воды в с Лаврентия Чукотского АО | Муниципальная собственность | Реконструкция | Общая стоимость объекта, в том числе: | 43 803,10 | 40 294,20 | 822,30 | 2 686,60 | 16 568,34 | 1 |
|  |  |  |  |  | ПД | 2 686,60 | 0,00 | 0,00 | 2 686,60 |  |  |
|  |  |  |  |  | СМР | 41 116,50 | 40 294,20 | 822,30 | 0,00 |  |  |

* Объемы финансирования по реконструкции сетей водоснабжения города Певек и города Билибино предусмотрены в рамках Подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры».

- »;

- приложение 3 изложить в следующей редакции:

«Приложение 3

к Подпрограмме «Чистая вода» Государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации Подпрограммы «Чистая вода» Государственной программы

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Источники финансирования |  | Объем средств на реализацию программных мероприятий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | За период реализации программы: |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  | 2024 год |  |
|  |  |  |  |  | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР | ПД | СМР |
|  |  |  |  |  | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| ИТОГО по Чукотскому автономному округу: |  |  | Общая стоимость |  | 44 454,70 | 668 738,24 | 600,00 | 23 136,00 | 6 487,70 | 12 904,10 | 17 599,20 | 130 496,19 | 12 361,40 | 196 343,47 | 7 406,40 | 194 315,33 | 0,00 | 111 543,14 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 078,00 | 0,00 | 55 394,70 | 0,00 | 80 796,20 | 0,00 | 86 937,00 | 0,00 | 65 794,10** |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 6 122,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,10 | 0,00 | 1 130,59 | 0,00 | 1 648,97 | 0,00 | 1 774,22 | 0,00 | 1 342,74 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 44 454,70 | 362 615,61 | 600,00 | 23 136,00 | 6 487,70 | 1 600,00 | 17 599,20 | 73 970,90 | 12 361,40 | 113 898,30 | 7 406,40 | 105 604,11 | 0,00 | 44 406,30 |
| ИТОГО по муниципальному району «Анадырский муниципальный район»: |  |  | Общая стоимость |  | 22 630,90 | 399 505,23 | 600,00 | 23 136,00 | 2 051,10 | 1 600,00 | 11 149,20 | 38 970,90 | 3 761,40 | 157 716,16 | 5 069,20 | 110 945,33 | 0,00 | 67 136,84 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 219 280,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 549,70 | 0,00 | 86 937,00 | 0,00 | 65 794,10 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 4 475,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358,16 | 0,00 | 1 774,22 | 0,00 | 1 342,74 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 22 630,90 | 175 749,31 | 600,00 | 23 136,00 | 2 051,10 | 1 600,00 | 11 149,20 | 38 970,90 | 3 761,40 | 89 808,30 | 5 069,20 | 22 234,11 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Мейныпильгыно | Общая стоимость |  | 2 501,30 | 33 231,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501,30 | 0,00 | 0,00 | 33 231,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 2 501,30 | 33 231,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 501,30 | 0,00 | 0,00 | 33 231,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Снежное | Общая стоимость |  | 2 977,70 | 56 576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 977,70 | 0,00 | 0,00 | 56 576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 2 977,70 | 56 576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 977,70 | 0,00 | 0,00 | 56 576,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Марково | Общая стоимость |  | 5 069,20 | 119 194,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 069,20 | 52 057,50 | 0,00 | 67 136,84 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 95 021,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 226,92 | 0,00 | 65 794,10 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 1 939,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596,47 | 0,00 | 1 342,74 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 5 069,20 | 22 234,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 069,20 | 22 234,11 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Усть-Белая | Общая стоимость |  | 3 761,40 | 84 009,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 761,40 | 25 122,15 | 0,00 | 58 887,84 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 82 329,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 619,71 | 0,00 | 57 710,08 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 1 680,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502,44 | 0,00 | 1 177,76 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 3 761,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 761,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Алькатваам | Общая стоимость |  | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Хатырка | Общая стоимость |  | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода в с. Канчалан | Общая стоимость |  | 5 670,20 | 42 785,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 670,20 | 0,00 | 0,00 | 42 785,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 41 929,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 929,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 855,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 855,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 5 670,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 670,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода и разборной сети ХВС в . Ваеги | Общая стоимость |  | 2 051,10 | 38 970,90 | 0,00 | 0,00 | 2 051,10 | 0,00 | 0,00 | 38 970,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 2 051,10 | 38 970,90 | 0,00 | 0,00 | 2 051,10 | 0,00 | 0,00 | 38 970,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Анадырский муниципальный район | Строительство водовода в п. Беринговский | Общая стоимость |  | 600,00 | 23 136,00 | 600,00 | 23 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 600,00 | 23 136,00 | 600,00 | 23 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному району «Билибинский муниципальный район»: |  |  | Общая стоимость |  | 1 750,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 1 750,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 750,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Анюйск | Общая стоимость |  | 1 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 1 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Островное | Общая стоимость |  | 750,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 750,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Билибинский муниципальный район | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Билибино* | Общая стоимость |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по городскому округу «Городской округ Анадырь»: |  |  | Общая стоимость |  | 10 050,00 | 95 190,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450,00 | 26 712,89 | 3 600,00 | 38 627,32 | 0,00 | 29 850,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 40 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 178,50 | 0,00 | 14 246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 825,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,39 | 0,00 | 290,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 10 050,00 | 53 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 450,00 | 0,00 | 3 600,00 | 24 090,00 | 0,00 | 29 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L = 880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L = 495 м | Общая стоимость |  | 3 650,00 | 41 250,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650,00 | 26 712,89 | 0,00 | 14 537,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 40 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 178,50 | 0,00 | 14 246,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 825,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 534,39 | 0,00 | 290,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ/3 до перехода через автодорогу по ул. Энергетиков близ УТ 5/7 (ВВК 2/10), L = 995 м | Общая стоимость |  | 3 600,00 | 29 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 29 850,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 3 600,00 | 29 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 29 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ 5/7 до ВВК 3/10 с ответвлениями от ВВК 1/10 до пожарно-питьевого гидранта близ старой свалки, L = 803 м | Общая стоимость |  | 2 800,00 | 24 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 24 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 2 800,00 | 24 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 24 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по городскому округу «Городской округ Певек»: |  |  | Общая стоимость |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Городской округ Певек | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Певек* | Общая стоимость |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по городскому округу «Городской округ Эгвекинот»: |  |  | Общая стоимость |  | 5 000,00 | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 5 000,00 | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Городской округ Эгвекинот | Мероприятия по повышению качества питьевого водоснабжения в п. Эгвекинот | Общая стоимость |  | 5 000,00 | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 5 000,00 | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 53 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| ИТОГО по муниципальному району «Провиденский городской округ»: |  |  | Общая стоимость |  | 2 337,20 | 44 406,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337,20 | 0,00 | 0,00 | 44 406,30 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 2 337,20 | 44 406,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337,20 | 0,00 | 0,00 | 44 406,30 |
| 1. | Провиденский городской округ | Модернизация сетей ХВС в с. Сиреники | Общая стоимость |  | 2 337,20 | 44 406,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337,20 | 0,00 | 0,00 | 44 406,30 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 2 337,20 | 44 406,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 337,20 | 0,00 | 0,00 | 44 406,30 |
| ИТОГО по муниципальному району «Чукотский муниципальный район»: |  |  | Общая стоимость |  | 2 686,60 | 41 116,50 | 0,00 | 0,00 | 2 686,60 | 11 304,10 | 0,00 | 29 812,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 40 294,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 078,00 | 0,00 | 29 216,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 822,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,10 | 0,00 | 596,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 2 686,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 686,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Чукотский муниципальный район | Реконструкция резервуаров чистой воды в с Лаврентия Чукотского АО | Общая стоимость |  | 2 686,60 | 41 116,50 | 0,00 | 0,00 | 2 686,60 | 11 304,10 | 0,00 | 29 812,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  | в том числе: | ФБ | 0,00 | 40 294,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 078,00 | 0,00 | 29 216,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | БС | 0,00 | 822,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,10 | 0,00 | 596,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | МБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | ВБ | 2 686,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 686,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Объемы финансирования по мероприятию реконструкция сетей водоснабжения города Певек и города Билибино предусмотрены в рамках Подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры».

** при условии перераспределения финансовых средств из федерального бюджета 2019 года в размере 9 924,60 тыс. рублей.»;

приложение 4 изложить в следующей редакции:

«Приложение 4

к Подпрограмме «Чистая вода» Государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»

- ДИНАМИКА

- достижения целевых показателей федерального проекта «Чистая вода» при реализации Подпрограммы

- «Чистая вода» Государственной программы

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Прирост численности (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию | Прирост доли (городского) населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, после ввода объекта в эксплуатацию, приведенный к общей численности (городского) населения субъекта Российской Федерации | График достижения целевого показателя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  |  |  | человек | % | % | % | % | % | % | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Доля населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель: Чукотский автономный округ |  |  | x | x | 74,600 | 75,500 | 77,800 | 82,500 | 89,600 | 100,000 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы |  |  | 8 218 | 16,544 | 74,600 | 77,324 | 83,323 | 88,030 | 90,061 | 91,144 |
| Суммарный прирост показателя по Чукотскому автономному округу |  |  | 8 218 | 16,544 | 0,000 | 2,724 | 5,999 | 4,707 | 2,031 | 1,083 |
| ИТОГО по муниципальному району «Анадырский муниципальный район»: |  |  | 3 507 | 7,060 | 0,000 | 2,724 | 0,813 | 2,003 | 1,027 | 0,493 |
| 1. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Алькатваам | 212 | 0,427 | 0,000 | 0,427 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Хатырка | 324 | 0,652 | 0,000 | 0,652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Анадырский муниципальный район | Строительство водовода в п. Беринговский | 817 | 1,652 | 0,000 | 1,652 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода и разборной сети ХВС в . Ваеги | 404 | 0,813 | 0,000 | 0,000 | 0,813 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Мейныпильгыно | 327 | 0,658 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,658 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в Снежное | 225 | 0,453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,453 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода в с. Канчалан | 443 | 0,892 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,892 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Усть-Белая | 510 | 1,027 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,027 | 0,000 |
| 9. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Марково | 245 | 0,493 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,493 |
| ИТОГО по муниципальному району округу «Билибинский муниципальный район»: |  |  | 1 522 | 3,064 | 0,000 | 0,000 | 1,548 | 1,516 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Анюйск | 391 | 0,787 | 0,000 | 0,000 | 0,787 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Островное | 378 | 0,761 | 0,000 | 0,000 | 0,761 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Билибинский муниципальный район | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Билибино* | 753 | 1,516 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,516 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по городскому округу «Городской округ Анадырь»: |  |  | 840 | 1,691 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,188 | 0,503 | 0,000 |
| 1. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L = 880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L = 495 м | 390 | 0,785 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,785 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ 5/7 до ВВК 3/10 с ответвлениями от ВВК 1/10 до пожарно-питьевого гидранта близ старой свалки, L = 803 м | 200 | 0,403 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,403 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ/3 до перехода через автодорогу по ул. Энергетиков близ УТ 5/7 (ВВК 2/10), L = 995 м | 250 | 0,503 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,503 | 0,000 |
| ИТОГО по городскому округу «Городской округ Певек»: |  |  | 599 | 1,206 | 0,000 | 0,000 | 1,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Городской округ Певек | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Певек* | 599 | 1,206 | 0,000 | 0,000 | 1,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по городскому округу «Городской округ Эгвекинот»: |  |  | 249 | 0,501 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,501 | 0,000 |
| 1. | Городской округ Эгвекинот | Мероприятия по повышению качества питьевого водоснабжения в п. Эгвекинот | 249 | 0,501 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,501 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району / городскому округу «Провиденский городской округ»: |  |  | 293 | 0,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,590 |
| 1. | Провиденский городской округ | Модернизация сетей ХВС в с. Сиреники | 293 | 0,590 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,590 |
| ИТОГО по муниципальному району «Чукотский муниципальный район»: |  |  | 1 208 | 2,432 | 0,000 | 0,000 | 2,432 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Чукотский муниципальный район | Реконструкция резервуаров чистой воды в с Лаврентия Чукотского АО | 1 208 | 2,432 | 0,000 | 0,000 | 2,432 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Доля городского населения субъекта Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевой показатель: Чукотский автономный округ |  |  | x | x | 91,000 | 92,000 | 93,000 | 94,000 | 96,000 | 100,000 |
| Значение целевого показателя, достигаемое в ходе реализации программы |  |  | 3 258 | 9,000 | 91,000 | 93,257 | 94,912 | 98,622 | 100,000 | 100,000 |
| Суммарный прирост показателя по Чукотскому автономному округу |  |  | 3 258 | 9,000 | 0,000 | 2,257 | 1,655 | 3,710 | 1,379 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району «Анадырский муниципальный район»: |  |  | 817 | 2,257 | 0,000 | 2,257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Алькатваам | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Хатырка | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Анадырский муниципальный район | Строительство водовода в п. Беринговский | 817 | 2,257 | 0,000 | 2,257 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода и разборной сети ХВС в . Ваеги | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Мейныпильгыно | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 6. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в Снежное | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 7. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода в с. Канчалан | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 8. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Усть-Белая | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 9. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Марково | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району «Билибинский муниципальный район»: |  |  | 753 | 2,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,080 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Анюйск | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Островное | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Билибинский муниципальный район | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Билибино* | 753 | 2,080 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,080 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по городскому округу «Городской округ Анадырь»: |  |  | 840 | 2,321 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,630 | 0,691 | 0,000 |
| 1. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L = 880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L = 495 м | 390 | 1,077 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,077 | 0,000 | 0,000 |
| 2. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ 5/7 до ВВК 3/10 с ответвлениями от ВВК 1/10 до пожарно-питьевого гидранта близ старой свалки, L = 803 м | 200 | 0,553 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,553 | 0,000 | 0,000 |
| 3. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ/3 до перехода через автодорогу по ул. Энергетиков близ УТ 5/7 (ВВК 2/10), L = 995 м | 250 | 0,690 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,690 | 0,000 |
| ИТОГО по городскому округу «Городской округ Певек»: |  |  | 599 | 1,655 | 0,000 | 0,000 | 1,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Городской округ Певек | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Певек* | 599 | 1,655 | 0,000 | 0,000 | 1,655 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району / городскому округу «Городской округ Эгвекинот»: |  |  | 249 | 0,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,688 | 0,000 |
| 1. | Городской округ Эгвекинот | Мероприятия по повышению качества питьевого водоснабжения в п. Эгвекинот | 249 | 0,688 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,688 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району / городскому округу «Провиденский городской округ»: |  |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Провиденский городской округ | Модернизация сетей ХВС в с. Сиреники | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО по муниципальному району «Чукотский муниципальный район»: |  |  | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1. | Чукотский муниципальный район | Реконструкция резервуаров чистой воды в с Лаврентия Чукотского АО | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

* - Достижение целевых показателей в городах Певек и Билибино будет обеспечено посредством реализации мероприятий в рамках Подпрограммы «Реализация мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры».»;

приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5

к Подпрограмме «Чистая вода» Государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»

- ЭТАПЫ
реализации Подпрограммы «Чистая вода» Государственной программы

| № п/п | Муниципальное образование | Наименование объекта | Вид работ по объекту | Дата предоставления заказчику земельного участка | Подготовка проектной документации по объекту |  | Выполнение строительно-монтажных работ по объекту |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Дата заключения договора на проектирование | Дата завершения проектных работ | Дата заключения договора на строительство | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
|  |  |  |  | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год | месяц/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Мейныпильгыно | модернизация | 04.2021 | 05.2021 | 08.2021 | 09.2021 | 09.2022 |
| 2. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в Снежное | модернизация | 04.2021 | 05.2021 | 08.2021 | 09.2021 | 08.2022 |
| 3. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Марково | модернизация | 04.2022 | 05.2022 | 10.2022 | 01.2023 | 05.2024 |
| 4. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Усть-Белая | модернизация | 01.2022 | 02.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 09.2023 |
| 5. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Алькатваам | модернизация | 05.2020 | 05.2020 | 05.2020 | 06.2020 | 08.2020 |
| 6. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Хатырка | модернизация | 05.2020 | 05.2020 | 05.2020 | 06.2020 | 08.2020 |
| 7. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода в с. Канчалан | реконструкция | 01.2021 | 02.2021 | 05.2021 | 06.2021 | 09.2022 |
| 8. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода и разборной сети ХВС в . Ваеги | реконструкция | 05.2020 | 06.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 09.2021 |
| 9. | Анадырский муниципальный район | Строительство водовода в п. Беринговский | строительство | 05.2019 | 06.2018 | 07.2018 | 06.2019 | 07.2020 |
| 10. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Анюйск | модернизация | 05.2020 | 06.2020 | 09.2020 | 01.2021 | 09.2021 |
| 11. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Островное | модернизация | 05.2020 | 06.2020 | 09.2020 | 11.2020 | 08.2021 |
| 12. | Билибинский муниципальный район | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Билибино* | реконструкция | 03.2020 | 04.2020 | 08.2020 | 04.2020 | 07.2022 |
| 13. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L = 880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L = 495 м | реконструкция | 01.2021 | 02.2021 | 05.2021 | 06.2021 | 09.2022 |
| 14. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ/3 до перехода через автодорогу по ул. Энергетиков близ УТ 5/7 (ВВК 2/10), L = 995 м | реконструкция | 01.2022 | 02.2022 | 05.2022 | 06.2022 | 09.2023 |
| 15. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ 5/7 до ВВК 3/10 с ответвлениями от ВВК 1/10 до пожарно-питьевого гидранта близ старой свалки, L = 803 м | реконструкция | 04.2021 | 05.2021 | 09.2021 | 10.2022 | 09.2022 |
| 16. | Городской округ Певек | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Певек* | реконструкция | 12.2019 | 10.2019 | 12.2019 | 10.2019 | 10.2021 |
| 17. | Городской округ Эгвекинот | Мероприятия по повышению качества питьевого водоснабжения в п. Эгвекинот | модернизация | 01.2022 | 02.2022 | 07.2022 | 08.2022 | 09.2023 |
| 18. | Провиденский городской округ | Модернизация сетей ХВС в с. Сиреники | модернизация | 05.2022 | 07.2022 | 03.2023 | 04.2023 | 05.2024 |
| 19. | Чукотский муниципальный район | Реконструкция резервуаров чистой воды в с Лаврентия Чукотского АО | реконструкция | 01.2020 | 04.2020 | 09.2020 | 10.2020 | 09.2021 |

»;

приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к Подпрограмме «Чистая вода» Государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и водохозяйственного комплекса Чукотского автономного округа»

- ПРОГНОЗ
тарифных последствий реализации мероприятий Подпрограммы «Чистая вода» Государственной программы

| № | Муниципальное образование | Наименование объекта | Эксплуатирующая организация |  | Размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению до реализации мероприятий | Прогнозный размер тарифа на услуги по горячему водоснабжению, холодному водоснабжению, водоотведению после реализации мероприятий | Прогнозная разница тарифа для потребителей |  | Источник компенсации тарифной разницы для потребителей * |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ОПФ | Наименование | рублей/ м3 | рублей/ м3 | рублей/ м3 | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Мейныпильгыно | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 46,58 | 48,44 | 1,86 | 4,00 | - |
| 2. | Анадырский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в Снежное | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 117,99 | 122,71 | 4,72 | 4,00 | - |
| 3. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Марково | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 56,64 | 58,91 | 2,27 | 4,00 | - |
| 4. | Анадырский муниципальный район | Модернизация сетей водовода и разборной сети ХВС с установкой ВПУ в с. Усть-Белая | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 59,92 | 62,32 | 2,40 | 4,00 | - |
| 5. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Алькатваам | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 44,70 | 46,22 | 1,52 | 3,40 | - |
| 6. | Анадырский муниципальный район | Монтаж модульной автоматической установки водоподготовки в с. Хатырка | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 57,78 | 59,74 | 1,96 | 3,40 | - |
| 7. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода в с. Канчалан | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 43,76 | 45,51 | 1,75 | 4,00 | - |
| 8. | Анадырский муниципальный район | Реконструкция сети водовода и разборной сети ХВС в . Ваеги | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 50,53 | 52,55 | 2,02 | 4,00 | - |
| 9. | Анадырский муниципальный район | Строительство водовода в п. Беринговский | Муниципальные унитарные предприятия | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 44,31 | 45,82 | 1,51 | 3,40 | - |
| 10. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Анюйск | Муниципальные унитарные предприятия | Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района | 54,20 | 56,37 | 2,17 | 4,00 | - |
| 11. | Билибинский муниципальный район | Мероприятия по повышению качества объектов питьевого водоснабжения в с. Островное | Муниципальные унитарные предприятия | Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Билибинского муниципального района | 84,54 | 87,92 | 3,38 | 4,00 | - |
| 12. | Билибинский муниципальный район | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Билибино* | Муниципальные унитарные предприятия | МП ЖКХ Билибинского муниципального района | 28,28 | 29,41 | 1,13 | 4,00 | - |
| 13. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения: от ВВК/6 до ЦТП-4, L = 880 м, от ЦТП-4 до ВВК/15, L = 495 м | Муниципальные унитарные предприятия | МП «Городское коммунальное хозяйство» | 73,04 | 75,96 | 2,92 | 4,00 | - |
| 14. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ/3 до перехода через автодорогу по ул. Энергетиков близ УТ 5/7 (ВВК 2/10), L = 995 м | Муниципальные унитарные предприятия | МП «Городское коммунальное хозяйство» | 73,04 | 75,96 | 2,92 | 4,00 | - |
| 15. | Городской округ Анадырь | Реконструкция участка холодного водоснабжения от УТ 5/7 до ВВК 3/10 с ответвлениями от ВВК 1/10 до пожарно-питьевого гидранта близ старой свалки, L = 803 м | Муниципальные унитарные предприятия | МП «Городское коммунальное хозяйство» | 73,04 | 75,96 | 2,92 | 4,00 | - |
| 16. | Городской округ Певек | Реконструкция сетей водоснабжения в городе Певек* | Муниципальные унитарные предприятия | МП «Чаунское районное коммунальное хозяйство» | 71,90 | 74,78 | 2,88 | 4,00 | - |
| 17. | Городской округ Эгвекинот | Мероприятия по повышению качества питьевого водоснабжения в п. Эгвекинот | Муниципальные унитарные предприятия | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Иультинское» | 44,56 | 46,34 | 1,78 | 4,00 | - |
| 18. | Провиденский городской округ | Модернизация сетей ХВС в с. Сиреники | Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации | ГП ЧАО «Чукоткоммунхоз» | 48,78 | 50,73 | 1,95 | 4,00 | - |
| 19. | Чукотский муниципальный район | Реконструкция резервуаров чистой воды в с Лаврентия Чукотского АО | Муниципальные унитарные предприятия | Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования Чукотский муниципальный район «Айсберг» | 54,41 | 55,00 | 0,59 | 1,10 | - |

* - При росте прогнозной разницы тарифа для потребителей до 4-х % (включительно) источник компенсации тарифной разницы для потребителей не требуется.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Бочкарев В.В.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |

ПД – проектная документация

СМР – строительно-монтажные работы

ФБ – федеральный бюджет

БС – окружной бюджет

МБ – бюджет муниципального образования

ВБ – внебюджетные источники