ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 13 марта 2019 года | № | 129 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 21 октября 2013 года № 405

В целях уточнения отдельных положений Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа            на 2014-2022 годы», Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа   от 21 октября 2013 года № 405 «Об утверждении Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» следующие изменения:

1) в наименовании слова «на 2014-2022 годы» исключить;

2) в пункте 1 слова «на 2014-2022 годы» исключить;

3) в пункте 3 слова «и сельскохозяйственной» исключить;

4) в Государственной программе «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа на 2014-2022 годы» (далее – Государственная программа):

в наименовании слова «на 2014-2022 годы» исключить;

в паспорте Государственной программы:

в наименовании слова «на 2014-2022 годы» исключить;

абзац «Ответственный исполнитель Государственной программы» изложить в следующей редакции:

| «Ответственный исполнитель Государственной программы | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа»; |
| --- | --- |

абзац «Сроки и этапы реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:

| «Сроки и этапы реализации Государственной программы | 2014-2024 годы (без разделения на этапы)»; |
| --- | --- |

абзац «Объемы финансовых ресурсов Государственной программы» изложить в следующей редакции:

| «Объёмы финансовых ресурсов Государственной программы | Общий объем финансовых ресурсов Государственной программы составляет 52 645 248,8 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 16 833 053,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 652 374,1 тыс. рублей; в 2015 году - 1 792 258,0 тыс. рублей; в 2016 году - 2 694 983,4 тыс. рублей; в 2017 году - 1 782 473,2 тыс. рублей; в 2018 году - 1 856 533,4 тыс. рублей; в 2019 году - 2 424 875,0 тыс. рублей; в 2020 году - 2 029 556,2 тыс. рублей; в 2021 году - 3 600 000,0 тыс. рублей; средства окружного бюджета – 35 714 113,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 949 332,4 тыс. рублей; в 2015 году - 1 722 862,3 тыс. рублей; в 2016 году - 2 149 737,5 тыс. рублей; в 2017 году - 2 127 461,6 тыс. рублей; в 2018 году - 1 624 564,5 тыс. рублей; в 2019 году - 1 781 181,1 тыс. рублей; в 2020 году - 1 689 604,2 тыс. рублей; в 2021 году - 2 270 536,2 тыс. рублей; в 2022 году – 3 568 789,5 тыс. рублей; в 2023 году – 7 237 525,3 тыс. рублей; в 2024 году – 10 592 518,7 тыс. рублей; средства прочих внебюджетных источников - 98 082,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 10 173,2 тыс. рублей; в 2015 году - 11 891,7 тыс. рублей; в 2016 году - 6 562,2 тыс. рублей; в 2017 году - 5 580,8 тыс. рублей; в 2019 году - 63 874,3 тыс. рублей»; |
| --- | --- |

в паспорте Подпрограммы «Развитие авиационного комплекса» Государственной программы:

в наименовании слова «на 2014-2022 годы» исключить;

абзац «Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы)» изложить в следующей редакции:

| «Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа»; |
| --- | --- |

абзац «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Целевые индикаторы (показатели) Подпрограммы | Количество перевезенных пассажиров на местных авиационных линиях; количество рейсов, выполненных воздушным транспортом по межрегиональным маршрутам с территории Чукотского автономного округа; количество рейсов, выполненных воздушным транспортом по маршруту Магадан - Омолон - Магадан; количество действующих взлетно-посадочных площадок; оборудование воздушного пункта пропуска в аэропорту Анадырь (Угольный); количество аэродромов и посадочных площадок, обеспеченных допустимым уровнем содержания; количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом по маршруту Магадан-Кепервеем-Магадан по льготным тарифам; количество обустроенных взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах»; |
| --- | --- |

абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014-2024 годы (без разделения на этапы)»; |
| --- | --- |

абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 6 098 723,4 тыс. рублей, из них: средства окружного бюджета - 6 088 550,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 246 175,4 тыс. рублей; в 2015 году - 618 946,1 тыс. рублей; в 2016 году - 756 021,2 тыс. рублей; в 2017 году - 763 793,5 тыс. рублей; в 2018 году - 593 938,3 тыс. рублей; в 2019 году - 599 592,7 тыс. рублей; в 2020 году - 514 736,6 тыс. рублей; в 2021 году - 498 836,6 тыс. рублей; в 2022 году - 498 836,6 тыс. рублей; в 2023 году - 498 836,6 тыс. рублей; в 2024 году - 498 836,6 тыс. рублей; средства прочих внебюджетных источников - 10 173,2 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 10 173,2 тыс. рублей»; |
| --- | --- |

в паспорте Подпрограммы «Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий» Государственной программы:

в наименовании слова «на 2014-2022 годы» исключить;

абзац «Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы)» изложить в следующей редакции:

| «Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа»; |
| --- | --- |

абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014-2024 годы (без разделения на этапы)»; |
| --- | --- |

абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 139 129,9 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2014 году - 22 243,0 тыс. рублей; в 2015 году - 99 903,0 тыс. рублей; в 2016 году - 165 856,4 тыс. рублей; в 2017 году - 146 893,1 тыс. рублей; в 2018 году - 126 319,2 тыс. рублей; в 2019 году - 96 319,2 тыс. рублей; в 2020 году - 96 319,2 тыс. рублей; в 2021 году - 96 319,2 тыс. рублей; в 2022 году - 96 319,2 тыс. рублей; в 2023 году - 96 319,2 тыс. рублей; в 2024 году - 96 319,2 тыс. рублей»; |
| --- | --- |

в паспорте Подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» Государственной программы:

в наименовании слова «на 2014-2022 годы» исключить;

абзац «Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы)» изложить в следующей редакции:

| «Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа»; |
| --- | --- |

абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014-2024 годы (без разделения на этапы)»; |
| --- | --- |

абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 43 451 152,9 тыс. рублей, из них: средства федерального бюджета - 16 833 053,3 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 652 374,1 тыс. рублей; в 2015 году - 1 792 258,0 тыс. рублей; в 2016 году - 2 694 983,4 тыс. рублей; в 2017 году - 1 782 473,2 тыс. рублей; в 2018 году - 1 856 533,4 тыс. рублей; в 2019 году - 2 424 875,0 тыс. рублей; в 2020 году - 2 029 556,2 тыс. рублей; в 2021 году - 3 600 000,0 тыс. рублей; средства окружного бюджета - 26 530 190,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 680 914,0 тыс. рублей; в 2015 году - 1 004 013,2 тыс. рублей; в 2016 году - 1 063 320,1 тыс. рублей; в 2017 году - 1 045 044,6 тыс. рублей; в 2018 году - 680 372,8 тыс. рублей; в 2019 году - 852 353,5 тыс. рублей; в 2020 году - 845 632,7 тыс. рублей; в 2021 году - 1 442 828,7 тыс. рублей; в 2022 году - 2 741 082,0 тыс. рублей; в 2023 году - 6 409 817,8 тыс. рублей; в 2024 году - 9 764 811,2 тыс. рублей; средства прочих внебюджетных источников - 87 909,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2015 году - 11 891,7 тыс. рублей; в 2016 году - 6 562,2 тыс. рублей; в 2017 году - 5 580,8 тыс. рублей; в 2019 году - 63 874,3 тыс. рублей»; |
| --- | --- |

абзац «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения в результате строительства новых автомобильных дорог на 359,43 км; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате реконструкции автомобильных дорог на 0,44 км; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 1 177,2 км; прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 0,44 км; увеличение объема ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения в 2,2 раза по сравнению с периодом 2003-2012 годов; обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования регионального значения»; |
| --- | --- |

в паспорте Подпрограммы «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» Государственной программы:

в наименовании слова «на 2014-2022 годы» исключить;

абзац «Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы)» изложить в следующей редакции:

| «Ответственный исполнитель Подпрограммы (соисполнитель Государственной программы) | Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа»; |
| --- | --- |

абзац «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Сроки и этапы реализации Подпрограммы | 2014-2024 годы (без разделения на этапы)»; |
| --- | --- |

абзац «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

| «Объёмы финансовых ресурсов Подпрограммы | Общий объём финансовых ресурсов Подпрограммы составляет 1 956 242,6 тыс. рублей за счет средств окружного бюджета, в том числе по годам: в 2016 году - 164 539,8 тыс. рублей; в 2017 году - 171 730,4 тыс. рублей; в 2018 году - 223 934,2 тыс. рублей; в 2019 году - 232 915,7 тыс. рублей; в 2020 году - 232 915,7 тыс. рублей; в 2021 году - 232 551,7 тыс. рублей; в 2022 году – 232 551,7 тыс. рублей; в 2023 году – 232 551,7 тыс. рублей; в 2024 году – 232 551,7 тыс. рублей»; |
| --- | --- |

в абзаце первом раздела 2 «Механизм реализации Государственной программы» слова «и сельскохозяйственной» исключить;

приложение 1 изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Государственной программе
«Развитие транспортной инфраструктуры
Чукотского автономного округа»

| - ПЕРЕЧЕНЬ - целевых индикаторов (показателей) Государственной программы - «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование показателя (индикатора) |  | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с основным мероприятием, ведомственной целевой программой |
|  |  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| Государственная программа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Обеспечение авиационной доступности населенных пунктов |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов |
| 2. |  | Обеспечение доступности межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом |  | % | х | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов |
| 3. |  | Обеспечение доступности между населенными пунктами Чукотского автономного округа морским транспортом |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Государственная поддержка морских портов |
| 4. |  | Обеспечение населенных пунктов доступными топливно-энергетическими ресурсами (уголь), перевезенными морским транспортом |  | % | х | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | Государственная поддержка морских портов |
| 5. |  | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования регионального значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа (на конец года) |  | % | 19,7 | 16,7 | 17,8 | 61,2 |  | 60,9 | 61,0 | 61,0 | 61,4 | 62,0 |  | 62,2 | 63,6 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них. Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта на 2014-2015 годы». Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта на 2016-2022 годы» |
| 6. |  | Удельный вес автомобильных дорог общего пользования регионального, местного и федерального значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования Чукотского автономного округа (на конец года) |  | % | 14,4 | 14,4 | 15,1 | 43,6 |  | 43,5 | 43,6 | 43,6 | 44,0 | 44,5 |  | 44,6 | 46,0 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них. Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта на 2014-2015 годы». Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта на 2016-2022 годы» |
| # Подпрограмма «Развитие авиационного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество перевезенных пассажиров на местных авиационных линиях |  |  | тыс. чел. | 39,5 | 39,7 | 39,9 | 39,7 |  | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 | 41,2 |  | 41,2 | 41,2 | Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов |
| 2. | Количество действующих взлетно-посадочных площадок |  |  | ед. | 12 | 12 | 12 | 13 |  | 13 | х | х | x | х |  | х | x | Развитие аэропортовой инфраструктуры |
| 3. | Количество рейсов, выполненных воздушным транспортом по межрегиональным маршрутам с территории Чукотского автономного округа |  |  | ед. | х | х | х | 51 |  | 50 | 51 | 51 | 51 | 51 |  | 51 | 51 | Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов |
| 4. | Количество рейсов, выполненных воздушным транспортом по маршруту Магадан - Омолон - Магадан |  |  | ед. | х | х | х | 70 |  | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |  | 82 | 82 | Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов |
| 5. | Оборудование воздушного пункта пропуска в аэропорту Анадырь (Угольный) |  |  | % | х | х | х | 60 |  | х | х | х | x | х |  | х | x | Развитие аэропортовой инфраструктуры |
| 6. | Количество аэродромов и посадочных площадок, обеспеченных допустимым уровнем содержания |  |  | ед | х | х | х | х |  | 1 | 1 | x | x | x |  | x | x | Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов |
| 7. | Количество перевезенных пассажиров воздушным транспортом по маршруту Магадан-Кепервеем-Магадан по льготным тарифам |  |  | тыс. чел. | х | х | х | х |  | х | 2,5 | х | x | х |  | х | x | Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов |
| 8. | Количество обустроенных взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах |  |  | ед | х | х | х | х |  | х | 4 | 4 | x | x |  | x | x | Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов |
| Подпрограмма «Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество перевезенных пассажиров морским транспортом |  |  | тыс. чел. | 25,9 | 30,4 | 35,0 | 35,0 |  | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  | 35,0 | 35,0 | Государственная поддержка морских портов |
| 2. | Объём угля, погруженного и выгруженного в морских портах |  |  | тыс. тонн | х | 315,2 | 271,9 | 270,0 |  | 270,0 | 270,0 | 220,0 | 220,0 | 220,0 |  | 220,0 | 220,0 | Государственная поддержка морских портов |
|  |  |  | Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения (на конец года) |  |  | км | 2 900,7 | 2 900,7 | 2 940,5 | 2 988,5 |  | 3 002,2 | 3 008,0 | 3 010,3 | 3 042,7 | 3 090,6 |  | 3 099,6 | 3 225,6 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них |
| 1.1. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения в результате строительства новых автомобильных дорог |  |  | км | 23,2 | - | 39,8 | 36,7 |  | - | 5,8 | 2,3 | 32,4 | 47,9 |  | 9,0 | 126,0 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них |
| 2. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конец года) |  |  | км | 2 060,4 | 2 060,4 | 2 060,4 | 1 909,9 |  | 1 909,9 | 1 909,9 | 1 909,9 | 1 909,9 | 1 909,9 |  | 1 909,9 | 1 909,9 | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них |
| 3. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям |  |  | км | 24,0 | 0,1 | 40,0 | 156,3 |  | 3,9 | 27,2 | 34,7 | 32,4 | 243,1 |  | 204,2 | 321,2 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них. Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта на 2016-2022 годы» |
| 4. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального значения |  |  | км | 23,2 | - | 39,8 | 55,1 |  | - | 5,8 | 2,7 | 32,4 | 47,9 |  | 9,0 | 126,0 | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них. Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них |
| # Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество выданных специальных разрешений на движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения транспортного средства, осуществляющего перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов |  |  | шт. | х | х | 584 | 584 |  | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |  | 201 | 201 | Обеспечение функционирования государственных учреждений. |
| 2. | Объем просроченной задолженности по страховым взносам в государственные внебюджетные фонды, налогам и сборам в бюджеты всех уровней у ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |  |  | тыс. руб. | х | х | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Обеспечение функционирования государственных учреждений. |
| 3. | Объем просроченной задолженности по выплате заработной платы работникам ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |  |  | тыс. руб. | х | х | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | Обеспечение функционирования государственных учреждений. |

ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» - Государственное казённое учреждение Чукотского автономного округа «Управление автомобильных дорог Чукотского автономного округа»

»;

приложение 2 изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

к Государственной программе

«Развитие транспортной инфраструктуры

Чукотского автономного округа»

| - РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п |  | Наименование основного мероприятия, мероприятия, ведомственной целевой программы |  | Период реализации (годы) | Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей |  |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федерального бюджета | окружного бюджета | прочих внебюджетных источников |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Всего по Государственной программе |  | 2014-2024 | 52 645 248,8 | 16 833 053,3 | 35 714 113,3 | 98 082,2 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 1 611 879,7 | 652 374,1 | 949 332,4 | 10 173,2 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 3 527 012,0 | 1 792 258,0 | 1 722 862,3 | 11 891,7 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 4 851 283,1 | 2 694 983,4 | 2 149 737,5 | 6 562,2 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 3 915 515,6 | 1 782 473,2 | 2 127 461,6 | 5 580,8 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 3 481 097,9 | 1 856 533,4 | 1 624 564,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 4 269 930,4 | 2 424 875,0 | 1 781 181,1 | 63 874,3 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 3 719 160,4 | 2 029 556,2 | 1 689 604,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 5 870 536,2 | 3 600 000,0 | 2 270 536,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 3 568 789,5 | 0,0 | 3 568 789,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 7 237 525,3 | 0,0 | 7 237 525,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 10 592 518,7 | 0,0 | 10 592 518,7 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Развитие авиационного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие: «Государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов» |  | 2014-2024 | 5 771 862,5 | 0,0 | 5 771 862,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 244 308,3 | 0,0 | 244 308,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 450 347,7 | 0,0 | 450 347,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 756 021,2 | 0,0 | 756 021,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 618 793,5 | 0,0 | 618 793,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 592 716,1 | 0,0 | 592 716,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 599 592,7 | 0,0 | 599 592,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 514 736,6 | 0,0 | 514 736,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 498 836,6 | 0,0 | 498 836,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 498 836,6 | 0,0 | 498 836,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 498 836,6 | 0,0 | 498 836,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 498 836,6 | 0,0 | 498 836,6 | 0,0 |  |
| 1.1. |  | Субсидии организациям на компенсацию затрат по уплате лизинговых платежей по договорам лизинга воздушных судов |  | 2014-2018 | 319 081,8 | 0,0 | 319 081,8 | 0,0 | Департамент ПП ЧАО |
|  |  |  |  | 2014 | 35 572,3 | 0,0 | 35 572,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 75 839,3 | 0,0 | 75 839,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 105 038,4 | 0,0 | 105 038,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 77 024,4 | 0,0 | 77 024,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 25 607,4 | 0,0 | 25 607,4 | 00 |  |
| 1.2. |  | Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением пассажирских перевозок на местных авиационных линиях |  | 2014-2024 | 4 705 155,4 | 0,0 | 4 705 155,4 | 0,0 | Департамент ПП ЧАО |
|  |  |  |  | 2014 | 208 736,0 | 0,0 | 208 736,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 279 477,8 | 0,0 | 279 477,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 538 908,4 | 0,0 | 538 908,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 468 533,2 | 0,0 | 468 533,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 458 500,0 | 0,0 | 458 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 458 500,0 | 0,0 | 458 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 458 500,0 | 0,0 | 458 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 458 500,0 | 0,0 | 458 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 458 500,0 | 0,0 | 458 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 458 500,0 | 0,0 | 458 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 458 500,0 | 0,0 | 458 500,0 | 0,0 |  |
| 1.3. |  | Субсидии аэропортам на возмещение затрат по приобретённой тепловой и электрической энергии, холодному водоснабжению |  | 2015-2019 | 220 858,9 | 0,0 | 220 858,9 | 0,0 | Департамент ПП ЧАО |
|  |  |  |  | 2015 | 69 788,5 | 0,0 | 69 788,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 60 580,8 | 0,0 | 60 580,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 37 028,7 | 0,0 | 37 028,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 33 815,0 | 0,0 | 33 815,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 19 645,9 | 0,0 | 19 645,9 | 0,0 |  |
| 1.4. |  | Субсидии авиационным перевозчикам на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением межрегиональных перевозок пассажиров воздушным транспортом с территории Чукотского автономного округа |  | 2015-2024 | 282 710,1 | 0,0 | 282 710,1 | 0,0 | Департамент ПП ЧАО |
|  |  |  |  | 2015 | 25 242,1 | 0,0 | 25 242,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 51 493,6 | 0,0 | 51 493,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 25 746,8 | 0,0 | 25 746,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 25 746,8 | 0,0 | 25 746,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 25 746,8 | 0,0 | 25 746,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 25 746,8 | 0,0 | 25 746,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 25 746,8 | 0,0 | 25 746,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 25 746,8 | 0,0 | 25 746,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 25 746,8 | 0,0 | 25 746,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 25 746,8 | 0,0 | 25 746,8 | 0,0 |  |
| 1.5. |  | Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Магадан - Омолон - Магадан |  | 2017-2024 | 112 583,0 | 0,0 | 112 583,0 | 0,0 | Департамент ПП ЧАО |
|  |  |  |  | 2017 | 10 460,4 | 0,0 | 10 460,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 14 586,8 | 0,0 | 14 586,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 14 586,8 | 0,0 | 14 586,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 14 589,8 | 0,0 | 14 589,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 14 589,8 | 0,0 | 14 589,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 14 589,8 | 0,0 | 14 589,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 14 589,8 | 0,0 | 14 589,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 14 589,8 | 0,0 | 14 589,8 | 0,0 |  |
| 1.6. |  | Субсидии аэропортам на возмещение затрат на уплату налога на имущество |  | 2018-2019 | 44 460,1 | 0,0 | 44 460,1 | 0,0 | Департамент ПП ЧАО |
|  |  |  |  | 2018 | 27 960,1 | 0,0 | 27 960,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 16 500,0 | 0,0 | 16 500,0 | 0,0 |  |
| 1.7. |  | Субсидии аэропортам на возмещение затрат, связанных с содержанием аэродромов и посадочных площадок |  | 2018-2019 | 19 613,2 | 0,0 | 19 613,2 | 0,0 | Департамент ПП ЧАО |
|  |  |  |  | 2018 | 6 500,0 | 0,0 | 6 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 13 113,2 | 0,0 | 13 113,2 | 0,0 |  |
| 1.8. |  | Субсидии на обустройство взлетно-посадочных площадок в населенных пунктах Чукотского автономного округа |  | 2019-2020 | 30 900,0 | 0,0 | 30 900,0 | 0,0 | Департамент ПП ЧАО (с участием органов местного самоуправления по согласованию) |
|  |  |  |  | 2019 | 15 000,0 | 0,0 | 15 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 15 900,0 | 0,0 | 15 900,0 | 0,0 |  |
| 1.9. |  | Субсидии организациям воздушного транспорта на возмещение недополученных доходов, связанных с осуществлением пассажирских авиаперевозок по маршруту Магадан-Кепервеем - Магадан |  | 2019 | 36 500,0 | 0,0 | 36 500,0 | 0,0 | Департамент ПП ЧАО |
| 2. |  | Основное мероприятие: «Развитие аэропортовой инфраструктуры» |  | 2014-2018 | 326 860,9 | 0,0 | 316 687,7 | 10 173,2 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 12 040,3 | 0,0 | 1 867,1 | 10 173,2 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 168 598,4 | 0,0 | 168 598,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 145 000,0 | 0,0 | 145 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 222,2 | 0,0 | 1 222,2 | 0,0 |  |
| 2.1. |  | Строительство объекта: «Взлетно-посадочная площадка «Анадырь Окружной» для обеспечения взлетно-посадочных операций малогабаритных воздушных судов (самолетов)» |  | 2014-2018 | 321 860,9 | 0,0 | 311 687,7 | 10 173,2 | ГКУ «УКС ЧАО» |
|  |  |  |  | 2014 | 12 040,3 | 0,0 | 1 867,1 | 10 173,2 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 168 598,4 | 0,0 | 168 598,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 140 000,0 | 0,0 | 140 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 222,2 | 0,0 | 1 222,2 | 0,0 |  |
| 2.2. |  | Субсидии юридическим лицам на возмещение затрат, связанных с проведением работ по оборудованию воздушного пункта пропуска в аэропорту Анадырь (Угольный) |  | 2017 | 5 000,0 | 0,0 | 5 000,0 | 0,0 | Департамент ПП ЧАО |
|  |  | Всего по Подпрограмме |  | 2014-2024 | 6 098 723,4 | 0,0 | 6 088 550,2 | 10 173,2 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 256 348,6 | 0,0 | 246 175,4 | 10 173,2 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 618 946,1 | 0,0 | 618 946,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 756 021,2 | 0,0 | 756 021,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 763 793,5 | 0,0 | 763 793,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 593 938,3 | 0,0 | 593 938,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 599 592,7 | 0,0 | 599 592,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 514 736,6 | 0,0 | 514 736,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 498 836,6 | 0,0 | 498 836,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 498 836,6 | 0,0 | 498 836,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 498 836,6 | 0,0 | 498 836,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 498 836,6 | 0,0 | 498 836,6 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Организация морских и внутрилиманных грузопассажирских линий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Основное мероприятие: «Государственная поддержка морских портов» |  | 2014-2024 | 1 139 129,9 | 0,0 | 1 139 129,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 22 243,0 | 0,0 | 22 243,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 99 903,0 | 0,0 | 99 903,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 165 856,4 | 0,0 | 165 856,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 146 893,1 | 0,0 | 146 893,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 126 319,2 | 0,0 | 126 319,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 96 319,2 | 0,0 | 96 319,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 96 319,2 | 0,0 | 96 319,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 96 319,2 | 0,0 | 96 319,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 96 319,2 | 0,0 | 96 319,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 96 319,2 | 0,0 | 96 319,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 96 319,2 | 0,0 | 96 319,2 | 0,0 |  |
| 1.1. |  | Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с выполнением морских и внутрилиманных пассажирских перевозок |  | 2014-2024 | 260 085,7 | 0,0 | 260 085,7 | 0,0 | Департамент ПП ЧАО |
|  |  |  |  | 2014 | 11 243,0 | 0,0 | 11 243,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 11 243,0 | 0,0 | 11 243,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 30 639,7 | 0,0 | 30 639,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 25 870,0 | 0,0 | 25 870,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 25 870,0 | 0,0 | 25 870,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 25 870,0 | 0,0 | 25 870,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 25 870,0 | 0,0 | 25 870,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 25 870,0 | 0,0 | 25 870,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 25 870,0 | 0,0 | 25 870,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 25 870,0 | 0,0 | 25 870,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 25 870,0 | 0,0 | 25 870,0 | 0,0 |  |
| 1.2. |  | Субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих при погрузке, выгрузке угля, перегрузке угля на рейде в морских портах |  | 2014-2024 | 879 044,2 | 0,0 | 879 044,2 | 0,0 | Департамент ПП ЧАО |
|  |  |  |  | 2014 | 11 000,0 | 0,0 | 11 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 88 660,0 | 0,0 | 88 660,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 135 216,7 | 0,0 | 135 216,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 121 023,1 | 0,0 | 121 023,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 100 449,2 | 0,0 | 100 449,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 70 449,2 | 0,0 | 70 449,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 70 449,2 | 0,0 | 70 449,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 70 449,2 | 0,0 | 70 449,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 70 449,2 | 0,0 | 70 449,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 70 449,2 | 0,0 | 70 449,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 70 449,2 | 0,0 | 70 449,2 | 0,0 |  |
|  |  | Всего по Подпрограмме |  | 2014-2024 | 1 139 129,9 | 0,0 | 1 139 129,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 22 243,0 | 0,0 | 22 243,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 99 903,0 | 0,0 | 99 903,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 165 856,4 | 0,0 | 165 856,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 146 893,1 | 0,0 | 146 893,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 126 319,2 | 0,0 | 126 319,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 96 319,2 | 0,0 | 96 319,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 96 319,2 | 0,0 | 96 319,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 96 319,2 | 0,0 | 96 319,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 96 319,2 | 0,0 | 96 319,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 96 319,2 | 0,0 | 96 319,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 96 319,2 | 0,0 | 96 319,2 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | Основное мероприятие: «Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них» | 2014-2024 | 32 856 410,6 | 15 837 750,5 | 17 018 660,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 828 968,3 | 652 374,1 | 176 594,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 1 934 523,6 | 1 637 504,1 | 297 019,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2 248 406,9 | 2 088 847,8 | 159 559,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 1 783 260,3 | 1 677 616,1 | 105 644,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 955 783,2 | 1 856 533,4 | 99 249,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2 649 507,0 | 2 424 875,0 | 224 632,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2 075 620,0 | 1 900 000,0 | 175 620,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 4 415 647,1 | 3 600 000,0 | 815 647,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 1 334 694,2 | 0,0 | 1 334 694,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 5 160 000,0 | 0,0 | 5 160 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 8 470 000,0 | 0,0 | 8 470 000,0 | 0,0 |  |
| 1.1. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота, в том числе по объектам: | 2014-2024 | 32 856 410,6 | 15 837 750,5 | 17 018 660,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 828 968,3 | 652 374,1 | 176 594,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 1 934 523,6 | 1 637 504,1 | 297 019,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 2 248 406,9 | 2 088 847,8 | 159 559,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 1 783 260,3 | 1 677 616,1 | 105 644,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 955 783,2 | 1 856 533,4 | 99 249,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 2 649 507,0 | 2 424 875,0 | 224 632,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2 075 620,0 | 1 900 000,0 | 175 620,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 4 415 647,1 | 3 600 000,0 | 815 647,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 1 334 694,2 | 0,0 | 1 334 694,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 5 160 000,0 | 0,0 | 5 160 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 8 470 000,0 | 0,0 | 8 470 000,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 575 - км 598.2 | 2014 | 211 055,4 | 184 417,1 | 26 638,3 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
| 1.1.2. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 503 + 000 - км 537 + 952 | 2014-2016 | 1 375 633,8 | 1 178 552,4 | 197 081,4 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2014 | 530 584,2 | 407 379,0 | 123 205,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 559 063,7 | 525 504,1 | 33 559,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 285 985,9 | 245 669,3 | 40 316,6 | 0,0 |  |
| 1.1.3. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 540 - км 575 | 2014-2017 | 1 388 142,3 | 1 128 994,2 | 259 148,1 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2014 | 87 328,7 | 60 578,0 | 26 750,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 682 750,0 | 495 003,0 | 187 747,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 542 789,0 | 505 663,0 | 37 126,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 75 274,6 | 67 750,2 | 7 524,4 | 0,0 |  |
| 1.1.4. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Илирнейвеем на 539 км | 2015-2017 | 944 779,4 | 842 983,5 | 101 795,9 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2015 | 144 821,0 | 104 997,0 | 39 824,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 380 000,0 | 360 007,0 | 19 993,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 419 958,4 | 377 979,5 | 41 978,9 | 0,0 |  |
| 1.1.5. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Малый Чаун на 704 км | 2019-2021 | 1 375 457,5 | 1 265 420,9 | 110 036,6 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2019 | 813 905,6 | 748 793,1 | 65 112,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 420 200,0 | 386 584,0 | 33 616,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 141 351,9 | 130 043,8 | 11 308,1 | 0,0 |  |
| 1.1.6. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Малый Анюй на 502 км | 2015-2019 | 2 712 736,4 | 2 557 473,6 | 155 262,8 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2015 | 547 888,9 | 512 000,0 | 35 888,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 834 334,8 | 801 676,3 | 32 658,5 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 657 519,3 | 624 643,3 | 32 876,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 589 562,9 | 542 397,9 | 47 165,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 83 430,5 | 76 756,1 | 6 674,4 | 0,0 |  |
| 1.1.7. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Мильгувеем на 722 км | 2020-2022 | 2 353 471,1 | 1 944 393,3 | 409 077,8 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2020 | 1 084 617,4 | 997 848,0 | 86 769,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 1 028 853,7 | 946 545,3 | 82 308,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 240 000,0 | 0,0 | 240 000,0 | 0,0 |  |
| 1.1.8. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Пучевеем на 673 км | 2017-2020 | 992 958,1 | 961 709,2 | 31 248,9 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2017 | 165 209,2 | 165 209,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 803 573,0 | 796 500,0 | 7 073,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 13 773,3 | 0,0 | 13 773,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 10 402,6 | 0,0 | 10 402,6 | 0,0 |  |
| 1.1.9. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Угаткын на 684 км | 2016-2019 | 1 555 083,1 | 1 431 594,2 | 123 488,9 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2016 | 205 297,2 | 175 832,2 | 29 465,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 465 298,8 | 442 033,9 | 23 264,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 562 647,3 | 517 635,5 | 45 011,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 321 839,8 | 296 092,6 | 25 747,2 | 0,0 |  |
| 1.1.10. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 485 + 000 - км 500 + 339 | 2019-2021 | 913 824,8 | 840 718,8 | 73 106,0 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2019 | 654 942,3 | 602 546,9 | 52 395,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 220 400,0 | 202 768,0 | 17 632,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 38 482,5 | 35 403,9 | 3 078,6 | 0,0 |  |
| 1.1.11. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 470 + 000 - км 485 + 597 | 2019-2021 | 1 189 985,7 | 1 094 786,9 | 95 198,8 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2019 | 761 615,5 | 700 686,3 | 60 929,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 340 000,0 | 312 800,0 | 27 200,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 88 370,2 | 81 300,6 | 7 069,6 | 0,0 |  |
| 1.1.12. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 455+000 – км 470+000 | 2021-2022 | 1 035 034,4 | 754 400,0 | 280 634,4 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2021 | 820 000,0 | 754 400,0 | 65 600,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 215 034,4 | 0,0 | 215 034,4 | 0,0 |  |
| 1.1.13. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 440+000 – км 455+000 | 2021-2022 | 1 162 803,6 | 837 200,0 | 325 603,6 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2021 | 910 000,0 | 837 200,0 | 72 800,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 252 803,6 | 0,0 | 252 803,6 | 0,0 |  |
| 1.1.14. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 425+000 – км 440+000 | 2021-2022 | 1 132 841,4 | 815 106,4 | 317 735,0 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2021 | 885 985,2 | 815 106,4 | 70 878,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 246 856,2 | 0,0 | 246 856,2 | 0,0 |  |
| 1.1.15. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 416+000 – км 425+000 | 2021-2023 | 1 802 603,6 | 0,0 | 1 802 603,6 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2021 | 502 603,6 | 0,0 | 502 603,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 380 000,0 | 0,0 | 380 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 920 000,0 | 0,0 | 920 000,0 | 0,0 |  |
| 1.1.16. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 398+000 - км 416+000 | 2023-2024 | 1 460 000,0 | 0,0 | 1 460 000,0 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2023 | 560 000,0 | 0,0 | 560 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 900 000,0 | 0,0 | 900 000,0 | 0,0 |  |
| 1.1.17. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 388+000 - км 398+000 | 2023-2024 | 1 500 000,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2023 | 520 000,0 | 0,0 | 520 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 980 000,0 | 0,0 | 980 000,0 | 0,0 |  |
| 1.1.18. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 356+000 - км 373+000 | 2023-2024 | 1 060 000,0 | 0,0 | 1 060 000,0 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2023 | 450 000,0 | 0,0 | 450 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 610 000,0 | 0,0 | 610 000,0 | 0,0 |  |
| 1.1.19. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 340+000 – км 356+000 | 2023-2024 | 1 500 000,0 | 0,0 | 1 500 000,0 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2023 | 520 000,0 | 0,0 | 520 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 980 000,0 | 0,0 | 980 000,0 | 0,0 |  |
| 1.1.20. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 336+000 – км 340+000 | 2023-2024 | 1 300 000,0 | 0,0 | 1 300 000,0 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2023 | 380 000,0 | 0,0 | 380 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 920 000,0 | 0,0 | 920 000,0 | 0,0 |  |
| 1.1.21. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 321+000 – км 336+000 | 2023-2024 | 1 220 000,0 | 0,0 | 1 220 000,0 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2023 | 340 000,0 | 0,0 | 340 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 880 000,0 | 0,0 | 880 000,0 | 0,0 |  |
| 1.1.22. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 308+000 – км 321+000 | 2023-2024 | 1 240 000,0 | 0,0 | 1 240 000,0 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2023 | 340 000,0 | 0,0 | 340 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 900 000,0 | 0,0 | 900 000,0 | 0,0 |  |
| 1.1.23. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 300+000 – км 308+000 | 2023-2024 | 1 140 000,0 | 0,0 | 1 140 000,0 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2023 | 340 000,0 | 0,0 | 340 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 800 000,0 | 0,0 | 800 000,0 | 0,0 |  |
| 1.1.24. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 290+000 – км 300+000 | 2023-2024 | 770 000,0 | 0,0 | 770 000,0 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2023 | 250 000,0 | 0,0 | 250 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 520 000,0 | 0,0 | 520 000,0 | 0,0 |  |
| 1.1.25. |  |  | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 373+000 – км 388+000 | 2023-2024 | 1 520 000,0 | 0,0 | 1 520 000,0 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2023 | 540 000,0 | 0,0 | 540 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 980 000,0 | 0,0 | 980 000,0 | 0,0 |  |
| 2. |  |  | Основное мероприятие: «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них» | 2014-2017 | 963 897,5 | 829 328,6 | 134 568,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 116 307,1 | 0,0 | 116 307,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 121 385,7 | 118 335,9 | 3 049,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 609 702,0 | 606 135,6 | 3 566,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 116 502,7 | 104 857,1 | 11 645,6 | 0,0 |  |
| 2.1. |  |  | Реконструкция автомобильной дороги «Билибино-Комсомольский – Певек» от 4 км а/д «Билибино-Кепервеем» до 4 км а/д «Певек-Апапельгино –Янранай» в Чукотском автономном округе. Участок км 621 - км 638 | 2014-2017 | 963 897,5 | 829 328,6 | 134 568,9 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2014 | 116 307,1 | 0,0 | 116 307,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 121 385,7 | 118 335,9 | 3 049,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 609 702,0 | 606 135,6 | 3 566,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 116 502,7 | 104 857,1 | 11 645,6 | 0,0 |  |
| 3. |  |  | Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них» | 2020 | 140 756,2 | 129 556,2 | 11 200,0 | 0,0 |  |
| 3.1. |  |  | Реконструкция моста через протоку Портовская на км 0 + 058 автомобильной дороги «Марково – Аэропорт» | 2020 | 140 756,2 | 129 556,2 | 11 200,0 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
| 4. |  |  | Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта на 2014-2015 годы» | 2014-2015 | 869 473,9 | 36 418,0 | 821 164,2 | 11 891,7 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2014 | 384 832,8 | 0,0 | 384 832,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 484 641,1 | 36 418,0 | 436 331,4 | 11 891,7 |  |
| 5. |  |  | Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта на 2016-2022 годы» | 2016-2024 | 7 091 368,9 | 0,0 | 7 015 351,6 | 76 017,3 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2016 | 599 798,7 | 0,0 | 593 236,5 | 6 562,2 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 831 001,3 | 0,0 | 825 420,5 | 5 580,8 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 372 501,9 | 0,0 | 372 501,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 471 055,9 | 0,0 | 407 181,6 | 63 874,3 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 658 812,7 | 0,0 | 658 812,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 407 181,6 | 0,0 | 407 181,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 1 206 387,8 | 0,0 | 1 206 387,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 1 249 817,8 | 0,0 | 1 249 817,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 1 294 811,2 | 0,0 | 1 294 811,2 | 0,0 |  |
| 6. |  |  | Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке Чаунского муниципального района Чукотского автономного округа на 2014-2015 годы» | 2014-2015 | 270 792,4 | 0,0 | 270 792,4 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2014 | 3 179,9 | 0,0 | 3 179,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 267 612,5 | 0,0 | 267 612,5 | 0,0 |  |
| 7. |  |  | Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке на 2016-2022 годы» | 2016-2022 | 1 258 453,4 | 0,0 | 1 258 453,4 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2016 | 306 958,1 | 0,0 | 306 958,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 102 334,3 | 0,0 | 102 334,3 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 208 621,1 | 0,0 | 208 621,1 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 220 539,9 | 0,0 | 220 539,9 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 220 000,0 | 0,0 | 220 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 200 000,0 | 0,0 | 200 000,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Всего по Подпрограмме | 2014-2022 | 43 451 152,9 | 16 833 053,3 | 26 530 190,6 | 87 909,0 |  |
|  |  |  |  | 2014 | 1 333 288,1 | 652 374,1 | 680 914,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2 808 162,9 | 1 792 258,0 | 1 004 013,2 | 11 891,7 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 3 764 865,7 | 2 694 983,4 | 1 063 320,1 | 6 562,2 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 2 833 098,6 | 1 782 473,2 | 1 045 044,6 | 5 580,8 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 2 536 906,2 | 1 856 533,4 | 680 372,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 3 341 102,8 | 2 424 875,0 | 852 353,5 | 63 874,3 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 2 875 188,9 | 2 029 556,2 | 845 632,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 5 042 828,7 | 3 600 000,0 | 1 442 828,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 2 741 082,0 | 0,0 | 2 741 082,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 6 409 817,8 | 0,0 | 6 409 817,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 9 764 811,2 | 0,0 | 9 764 811,2 | 0,0 |  |
| Подпрограмма «Обеспечение деятельности государственных органов и подведомственных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие: «Обеспечение функционирования государственных учреждений» |  |  | 2016-2022 | 1 956 242,6 | 0,0 | 1 956 242,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 164 539,8 | 0,0 | 164 539,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 171 730,4 | 0,0 | 171 730,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 223 934,2 | 0,0 | 223 934,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 232 915,7 | 0,0 | 232 915,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 232 915,7 | 0,0 | 232 915,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 232 551,7 | 0,0 | 232 551,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 232 551,7 | 0,0 | 232 551,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 232 551,7 | 0,0 | 232 551,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 232 551,7 | 0,0 | 232 551,7 | 0,0 |  |
| 1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений, осуществляющих управление в сфере дорожного хозяйства |  |  | 2016-2022 | 1 942 674,6 | 0,0 | 1 942 674,6 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2016 | 163 039,8 | 0,0 | 163 039,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 170 230,4 | 0,0 | 170 230,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 222 366,2 | 0,0 | 222 366,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 231 415,7 | 0,0 | 231 415,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 231 415,7 | 0,0 | 231 415,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 231 051,7 | 0,0 | 231 051,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 231 051,7 | 0,0 | 231 051,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 231 051,7 | 0,0 | 231 051,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 231 051,7 | 0,0 | 231 051,7 | 0,0 |  |
| 1.2. | Компенсация расходов на оплату стоимости проезда, переезда и провоза багажа в соответствии с Законом Чукотского автономного округа от 31 мая 2010 года № 57-ОЗ «О некоторых гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в государственных органах Чукотского автономного округа, Чукотском территориальном фонде обязательного медицинского страхования, государственных учреждениях Чукотского автономного округа и расположенных в Чукотском автономном округе» |  |  | 2016-2022 | 13 568,0 | 0,0 | 13 568,0 | 0,0 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |
|  |  |  |  | 2016 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 1 568,0 | 0,0 | 1 568,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 0,0 |  |
|  | Всего по Подпрограмме |  |  | 2016-2022 | 1 956 242,6 | 0,0 | 1 956 242,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2016 | 164 539,8 | 0,0 | 164 539,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2017 | 171 730,4 | 0,0 | 171 730,4 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2018 | 223 934,2 | 0,0 | 223 934,2 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2019 | 232 915,7 | 0,0 | 232 915,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2020 | 232 915,7 | 0,0 | 232 915,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2021 | 232 551,7 | 0,0 | 232 551,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2022 | 232 551,7 | 0,0 | 232 551,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2023 | 232 551,7 | 0,0 | 232 551,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | 2024 | 232 551,7 | 0,0 | 232 551,7 | 0,0 |  |

ГКУ «УКС ЧАО» - Государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства по Чукотскому автономному округу»,

Департамент ПП ЧАО - Департамент промышленной  политики Чукотского автономного округа.»;

в грифе приложения 3 слова «на 2014-2022 годы» исключить;

в приложении 4:

в грифе слова «на 2014-2022 годы» исключить;

в наименовании таблицы слова «на 2014-2022 годы» исключить;

приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Приложение 5

к Государственной программе

«Развитие транспортной инфраструктуры

Чукотского автономного округа»

«Сведения

о крупных особо важных для социально-экономического развития Российской Федерации проектах, осуществляемых в рамках Подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа»

| № п/п | Наименование объектов | Заказчик | Дата и номер положительного заключе-ния государственной эксперти-зы проектов |  | Год ввода в эксплуатацию | Мощность по проектно-сметной документации |  | Стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | Подлежит выполнению с 01.01.2014 до конца строительства |  |  | Объём финансирования, тыс. рублей, в том числе по годам: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | км | из них: |  | км | из них: | Остаток сметной стоимости в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | 2014 год | 2015 год | до конца строительства |
|  |  |  |  |  |  |  | искусственные сооружения, пог. м. |  |  | искусственные сооружения, пог. м. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Всего | - | - |  | - | 323,736 | 2 762,220 | 34 864 904,7 | 323,736 | 2 762,220 | 32 856 410,6 | 828 968,3 | 1 934 523,6 | 2016 - 2 248 406,9; 2017 - 1 783 260,3; 2018 - 1 955 783,2; 2019 - 2 649 507,0; 2020 - 2 075 620,0; 2021 - 4 415 647,1; 2022 - 1 334 694,2; 2023 -5 160 000,0; 2024 - 8 470 000,0 |
| - в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них (Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа, участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского и Эгвекинота) | - | - | - |  | 323,139 | 2 762,220 | 34 864 904,7 | 323,139 | 2 762,220 | 32 856 410,6 | 828 968,3 | 1 934 523,6 | 2016 - 2 248 406,9; 2017 - 1 783 260,3; 2018 - 1 955 783,2; 2019 - 2 649 507,0; 2020 - 2 075 620,0; 2021 - 4 415 647,2; 2022 - 1 334 694,2; 2023 - 5 160 000; 2024 - 8 470 000,0 |
| - в том числе по объектам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 575 - км 598,2 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» |  | 2014 |  | 23,23 | - | 1 093 540,6 | 23,23 | - | 211 055,4 | 211 055,4 | - | - |
| 1.2. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 503 + 000 - км 537 + 952 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | 30.03.2012 г. № 87-1-5-0014-12 | 2016 |  | 39,822 | - | 1 399 587,6 | 39,822 | - | 1 375 633,8 | 530 584,2 | 559 063,7 | 2016 - 285 985,9 |
| 1.3. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 540 - км 575 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | 02.08.2013 г. № 87-1-5-0003-13 | 2017 |  | 35,065 | - | 1 401 305,4 | 35,065 | - | 1 388 142,3 | 87 328,7 | 682 750,0 | 2016 - 542 789,0; 2017 - 75 274,6 |
| 1.4. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Илирнейвеем на 539 км | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | 15.10.2013 г. № 87-1-2-0006-13 | 2017 |  | 1,648 | 115,730 | 950 737,5 | 1,648 | 115,730 | 944 779,4 | - | 144 821,0 | 2016 - 380 000,0; 2017 - 419 958,4 |
| 1.5. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Малый Анюй на 502 км | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | 16.10.2013 г. № 87-1-2-0007-13 | 2019 |  | 3,161 | 283,270 | 2 728 278,8 | 3,161 | 283,270 | 2 712 736,4 | - | 547 888,9 | 2016 - 834 334,8; 2017 - 657 519,3; 2018 - 589 562,9; 2019 - 83 430,5 |
| 1.6. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Угаткын на 684 км | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | 22.10.2013 г. № 87-1-2-0009-13 | 2019 |  | 2,636 | 303,267 | 1 558 056,4 | 2,636 | 303,267 | 1 555 083,1 | - | - | 2016 - 205 297,2; 2017 - 465 298,8; 2018 - 562 647,3; 2019 - 321 839,8 |
| 1.7. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Пучевеем на 673 км | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | 28.10.2013 г. № 87-1-2-0008-13 | 2020 |  | 2,270 | 261,853 | 1 981 202,8 | 2,270 | 261,853 | 992 958,1 | - | - | 2017 - 165 209,2; 2018 - 803 573,0; 2019 - 13 773,3; 2020 - 10 402,6 |
| 1.8. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Малый Чаун на 704 км | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | 28.10.2013 г. № 87-1-2-0010-13 | 2021 |  | 2,050 | 144,300 | 1 451 631,0 | 2,050 | 144,300 | 1 375 457,5 | - | - | 2019 - 813 905,6; 2020 - 420 200,0; 2021 - 141 351,9 |
| 1.9. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Мостовой переход через реку Мильгувеем на 722 км | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | 28.10.2013 г. № 87-1-2-0011-13 | 2022 |  | 2,918 | 219,800 | 2 353 471,1 | 2,918 | 219,800 | 2 353 471,1 | - | - | 2020 - 1 084 617,4; 2021 - 1 028 853,7; 2022 - 240 000,0 |
| 1.10. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 485 + 000 - км 500 + 339 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | 12.07.2018 г. № 87-1-0008-18 | 2021 |  | 14,742 | - | 913 824,8 | 14,742 | - | 913 824,8 | - | - | 2019 - 654 942,3; 2020 - 220 400,0 2021 - 38 482,5 |
| 1.11. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 470 + 000 км 485 + 597 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | 06.12.2018 г. № 87-1-0010-18 | 2021 |  | 15,597 | 86,000 | 1 190 458,3 | 15,597 | 86,000 | 1 189 985,7 | - | - | 2019 - 761 615,5; 2020 - 340 000,0; 2021 - 88 370,2 |
| 1.12. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 455 + 000 км 470 + 000 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | - | 2022 |  | 15,000 | 28,000 | 1 035 034,4 | 15,000 | 28,000 | 1 035 034,4 | - | - | 2021 - 820 000,0; 2022 - 215 034,4 |
| 1.13. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 440 + 000 км 455 + 000 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | - | 2022 |  | 15,000 | 108,000 | 1 162 803,6 | 15 000,0 | 108,000 | 1 162 803,6 | - | - | 2021 - 910 000,0; 2022 - 252 803,6 |
| 1.14. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 425 + 000 км 440 + 000 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | - | 2022 |  | 15,000 | 100,000 | 1 131 662,4 | 15 000,0 | 100,000 | 1 132 841,4 | - | - | 2021 - 885 985,2; 2022 - 246 856,2 |
| 1.15. | Строительство автомобильной дороги Колыма - Омсукчан - Омолон - Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон - Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 416 + 000 км 425 + 000 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | - | 2023 |  | 9,000 | 218,000 | 1 802 603,6 | 9,000 | 218,000 | 1 802 603,6 | - | - | 2021 - 502 603,6; 2022 - 380 000,0; 2023 - 920 000,0 |
| 1.16. | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 398+000 - км 416+000 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | - | 2024 |  | 18,000 | 24,000 | 1 460 000,0 | 18,000 | 24,000 | 1 460 000,0 | - | - | 2023 - 560 000,0; 2024 - 900 000,0 |
| 1.17. | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 388+000 - км398+000 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | - | 2024 |  | 10,000 | 162,000 | 1 500 000,0 | 10,000 | 162,000 | 1 500 000,0 | - | - | 2023 - 520 000,0; 2024 - 980 000,0 |
| 1.18. | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 356+000 - км 373+000 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | - | 2024 |  | 17,000 | - | 1 060 000,0 | 17,000 | - | 1 060 000,0 | - | - | 2023 - 450 000,0; 2024 - 610 000,0 |
| 1.19. | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 340+000 – км 356+000 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | - | 2024 |  | 16,000 | 96,000 | 1 500 000,0 | 16,000 | 96,000 | 1 500 000,0 | - | - | 2023 - 520 000,0; 2024 - 980 000,0 |
| 1.20. | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 336+000 – км 340+000 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | - | 2024 |  | 4,000 | 210,000 | 1 300 000,0 | 4,000 | 210,000 | 1 300 000,0 | - | - | 2023 - 380 000,0; 2024 - 920 000,0 |
| 1.21. | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 321+000 – км 336+000 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | - | 2024 |  | 15,000 | 48,000 | 1 220 000,0 | 15,000 | 48,000 | 1 220 000,0 | - | - | 2023 - 340 000,0; 2024 - 880 000,0 |
| 1.22. | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 308+000 – км 321+000 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | - | 2024 |  | 13,000 | 88,000 | 1 240 000,0 | 13,000 | 88,000 | 1 240 000,0 | - | - | 2023 - 340 000,0; 2024 - 900 000,0 |
| 1.23. | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 300+000 - км308+000 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | - | 2024 |  | 8,000 | 130,000 | 1 140 000,0 | 8,000 | 130,000 | 1 140 000,0 | - | - | 2023 - 340 000,0; 2024 - 800 000,0 |
| 1.24. | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 290+000 - км300+000 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | - | 2024 |  | 10,000 | 24,000 | 770 000,0 | 10,000 | 24,000 | 770 000,0 | - | - | 2023 - 250 000,0; 2024 - 520 000,0 |
| 1.25. | Строительство автомобильной дороги Колыма-Омсукчан-Омолон-Анадырь на территории Чукотского автономного округа. Участок Омолон-Анадырь с подъездами до Билибино, Комсомольского, Эгвекинота. Км 373+000 - км388+000 | ГКУ ЧАО «УАД ЧАО» | - | 2024 |  | 15,000 | 112,000 | 1 520 000,0 | 15,000 | 112,000 | 1 520 000,0 | - | - | 2023 - 540 000,0; 2024 - 980 000,0 |

»;

приложение 6 изложить в следующей редакции:

«Приложение 6
к Государственной программе
«Развитие транспортной инфраструктуры
Чукотского автономного округа»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа»

| Наименование государственной программы, мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной классификации |  |  |  | Объёмы ресурсного обеспечения, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РП | ЦСР | ВР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого 2014-2022 годы |
| Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа» - всего, в том числе: |  | 907 921 902 | 0409 0409 0409 | 1130000 1130000 1130000 |  | 1 333 288,1 | 2 808 162,9 | 3 764 865,7 | 2 833 098,6 | 2 536 906,2 | 3 341 102,8 | 2 875 188,9 | 5 042 828,7 | 2 741 082,0 | 6 409 817,8 | 9 764 811,2 | 43 451 152,9 |
| Основное мероприятие: «Строительство автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них» |  | 907 921 902 | 0409 0409 0409 | 1139999 11301R214B 11301R214B 1130100000 11301R1150 11301R1151 11301R1111 1130172340 11301R1111 | 410 410 410 | 176 594,2 | 297 019,5 | 159 559,1 | 105 644,2 | 99 249,8 | 224 632,0 | 175 620,0 | 815 647,1 | 1 334 694,2 | 5 160 000,0 | 8 470 000,0 | 17 018 660,1 |
| Основное мероприятие: «Реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и сооружений на них» |  | 907 921 902 | 0409 0409 0409 | 1139999 1130290006 1130290006 1130200000 11302R1150 11302R1152 | 410 410 410 400 | 116 307,1 | 3 049,8 | 3 566,4 | 11 645,6 | - | - | - | - | - | - | - | 134 568,9 |
| Основное мероприятие: «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них» |  | 921 902 902 | 0409 0409 0409 | 1130300000 11303R5671 | 410 400 | - | - | - | - | - | - | 11 200,0 | - | - | - | - | 11 200,0 |
| Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта на 2014-2015 годы» |  | 907 | 0409 | 1139999 | 240 | 384 832,8 | 436 331,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 821 164,2 |
|  |  | 907 | 0409 | 1136999 | 240 200 | - | 11 891,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 891,7 |
| Ведомственная целевая программа «Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Чукотского автономного округа в части проектирования, содержания, ремонта и капитального ремонта на 2016-2022 годы» |  | 921 902 902 | 0409 0409 0409 | 1130490000 1130490000 1130471970 | 240 240 200 | - | - | 593 236,5 | 825 420,5 | 372 501,9 | 407 181,6 | 658 812,7 | 407 181,6 | 1 206 387,8 | 1 249 817,8 | 1 294 811,2 | 7 015 351,6 |
|  |  | 921 902 | 0409 0409 | 1130469993 1130469993 | 240 240 | - | - | 6 562,2 | 5 580,8 | - | 63 874,3 | - | - | - | - | - | 76 017,3 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке на 2014-2015 годы» |  | 921 902 902 | 0409 0409 0409 | 1130590000 1130590000 1130500000 1130571980 | 240 240 240 | 3 179,9 | 267 612,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 792,4 |
| Ведомственная целевая программа «Капитальный ремонт и благоустройство улично-дорожной сети и дворовых территорий (кварталов) в г. Певеке на 2016-2022 годы» |  | 921 902 902 | 0409 0409 0409 | 1130590000 1130590000 1130500000 1130571980 | 240 240 240 | - | - | 306 958,1 | 102 334,3 | 208 621,1 | 220 539,9 | - | 220 000,0 | 200 000,0 | - | - | 1 258 453,4 |
| Справочно: объём бюджетных ассигнований Федерального дорожного фонда, направленный на реализацию мероприятий программы, всего |  | 907 921 902 | 0409 0409 0409 | 1130000 11300000000 11300000000 |  | 652 374,1 | 1 792 258,0 | 2 694 983,4 | 1 782 473,2 | 1 856 533,4 | 2 424 875,0 | 2 029 556,2 | 3 600 000,0 | - | - | - | 16 833 053,3 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| субсидии (в разрезе федеральных целевых программ) |  | 907 921 902 | 0409 0409 0409 | 1135214 113015214B 113015214B 11301R1150 11302R1150 11301R1151 11303R5671 11301R 1111 | 410 410 410 | 652 374,1 | 1 675 504,1 | 2 618 847,8 | 1 617 264,0 | 1 060 033,4 | 2 424 875,0 | 2 029 556,2 | 3 600 000,0 | - | - | - | 15 678 454,6 |
| иные межбюджетные трансферты |  | 907 921 902 | 0409 0409 0409 |  |  | - | 116 753,9 | 76 135,6 | 165 209,2 | 796 500,0 | - | - | - | - | - | - | 1 154 598,7 |

»;

приложение 7 изложить в следующей редакции:

«Приложение 7
к Государственной программе
«Развитие транспортной инфраструктуры
Чукотского автономного округа»

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПОДПРОГРАММЫ

«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» Государственной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Чукотского автономного округа»

| № п/п | Показатели и индикаторы | Ед. изм. | 2003 - 2012 годы | 2013 - 2022 годы | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Чукотского автономного округа на конец года, в том числе: | км | - | - | 4 937,91 | 4 961,14 | 4 961,14 | 5 000,96 | 4 898, 42 | 4 912,12 | 4 917,92 | 4 920,19 | 4 952,57 | 5 000,49 | 5009,49 | 5135,49 |
| 1.1. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, из них: | км | - | - | 2 877,49 | 2 900,72 | 2 900,72 | 2 940,54 | 2 988, 49 | 3 002,19 | 3 007, 99 | 3010,26 | 3042,64 | 3 090,56 | 3 099,56 | 3 225,56 |
|  | с твердым покрытием | км | - | - | Х | Х | Х | Х | 1 829, 05 | 1 829,05 | 1 834, 85 | 1 837,12 | 1 869,50 | 1 917,42 | 1 926,42 | 2 052,42 |
|  | зимники | км | - | - | Х | Х | Х | Х | 1 159, 44 | 1 173,14 | 1 173,14 | 1 173,14 | 1 173,14 | 1 173,14 | 1 173,14 | 1 173,14 |
| 1.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, из них: | км | - | - | 2 060,42 | 2 060,42 | 2 060,42 | 2 060,42 | 1 909, 93 | 1 909,93 | 1 909, 93 | 1 909,93 | 1 909,93 | 1 909,93 | 1 909,93 | 1 909,93 |
|  | с твердым покрытием | км | - | - | Х | Х | Х | Х | 298,43 | 298,43 | 298,43 | 298,43 | 298,43 | 298,43 | 298,43 | 298,43 |
|  | зимники | км | - | - | Х | Х | Х | Х | 1 611, 50 | 1 611,50 | 1 611, 50 | 1 611,50 | 1 611,50 | 1 611,50 | 1 611,50 | 1 611,50 |
| 2. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, в том числе: | км | 171,70 | 378,27 | 36,30 | 23,23 | - | 39,82 | 55,11 | - | 5,80 | 2,71 | 32,38 | 47,92 | 9,0 | 126,0 |
| 2.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 171,70 | 377,83 | 36,30 | 23,23 | - | 39,82 | 55,11 | 0 | 5,80 | 2,27 | 32,38 | 47,92 | 9,0 | 126,0 |
| 2.2. | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | 0,44 | - | - | - | - |
| 2а. | Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, исходя из расчетной протяженности введенных сооружений (мостов, мостовых переходов, транспортных развязок), в том числе: | п.м. | 186,00 | 3 060,44 | 225,56 | - | - | - | 115,73 | - | 586,53 | 334,52 | 230,3 | 455,8 | 218,0 | 894,0 |
| 2а.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального значения | п.м. | 186,00 | 2 987,77 | 225,56 | - | - | - | 115,73 | - | 586,53 | 261,85 | 230,3 | 455,8 | 218,0 | 894,0 |
| 2а.2. | автомобильных дорог общего пользования местного значения | п.м. | - | 72,67 | - | - | - | - | - | - | - | 72,67 | - | - | - | - |
| 3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Чукотского автономного округа в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км | 167,20 | 359,43 | 36,30 | 23,23 | - | 39,82 | 36,71 | - | 5,80 | 2,27 | 32,38 | 47,92 | 9,00 | 126,0 |
| 3.1. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 167,20 | 359,43 | 36,30 | 23,23 | - | 39,82 | 36,71 | - | 5,80 | 2,27 | 32,38 | 47,92 | 9,00 | 126,0 |
| 3.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Чукотского автономного округа соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | км | 13,10 | 18,84 | - | - | - | - | 18,40 | - | - | 0,44 | - | - | - | - |
| 4.1. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 13,10 | 18,40 | - | - | - | - | 18,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,44 | - | - | - | - | - | - | - | 0,44 | - | - | - | - |
| 5. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Чукотского автономного округа соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта автомобильных дорог, в том числе: | км | 29,79 | 6,89 | 1,96 | 0,74 | 0,12 | 0,22 | - | 3,85 | - | - | - | - | - | - |
| 5.1. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 29,79 | 6,89 | 1,96 | 0,74 | 0,12 | 0,22 | - | 3,85 | - | - | - | - | - | - |
| 5.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| 6. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения на территории Чукотского автономного округа соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог, в том числе: | км | 17,17 | 792,49 | 6,0 | - | 0,12 | 46,21 | 101,19 | - | 21,37 | 32,00 | - | 195,20 | 195,2 | 195,2 |
| 6.1. | сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения | км | 17,17 | 792,49 | 6,0 | - | 0,12 | 46,21 | 101,19 | - | 21,37 | 32,00 | - | 195,20 | 195,2 | 195,2 |
| 6.2. | сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе: | км | - | - | 100,58 | 166,90 | 167,02 | 207,06 | 1 341, 23 | 1 345,08 | 1 372, 25 | 1 406,96 | 1 439,34 | 1 682,46 | 1 886,66 | 2 207,86 |
| 7.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального значения 1 | км | - | - | 100,58 | 166,90 | 167,02 | 207,06 | 1 139,83 | 1 143,68 | 1 170,85 | 1 205,12 | 1 237,5 | 1 480,62 | 1 684,82 | 2 006,02 |
| 7.2. | автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | - | - | - | - | - | 201,40 | 201,40 | 201,40 | 201,84 | 201,84 | 201,84 | 201,84 | 201,84 |
| 8. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, к общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения с твердым покрытием, в том числе: | % | - | - | 2,04 | 3,36 | 3,37 | 4,14 | 63,04 | 63,22 | 64,33 | 65,88 | 66,39 | 75,93 | 84,80 | 93,92 |
| 8.1. | автомобильных дорог общего пользования регионального значения 1 | % | - | - | 3,50 | 5,75 | 5,76 | 7,04 | 62,32 | 62,53 | 63,81 | 65,60 | 66,19 | 77,22 | 87,46 | 97,74 |
| 8.2. | автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | - | - | - | - | - | - | 67,49 | 67,49 | 67,49 | 67,63 | 67,63 | 67,63 | 67,63 | 67,63 |

<1> - с 2017 года показатель рассчитан с учетом 776,47 км протяженности автозимников с продленным сроком эксплуатации, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям.

»;

в приложении 8:

в грифе слова «на 2014-2022 годы» исключить;

в наименовании таблицы слова «на 2014-2022 годы» исключить;

в приложении 9:

в грифе слова «на 2014-2022 годы» исключить;

в наименовании таблицы слова «на 2014-2022 годы» исключить.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Соболев М.Ю.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |