ПРАВИТЕЛЬСТВО  ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 10 июня 2024 года | № | 190 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2021 года № 480

В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа, Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2021 года № 480 «Об утверждении детализированного перечня мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта Чукотского автономного округа, отобранного в соответствии                                          с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля                     2021 года № 1189» следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Департаменту промышленной политики Чукотского автономного округа (Солонский К.Ю.) обеспечить:

- реализацию мероприятий в соответствии с детализированным перечнем, а также представлять сведения о реализации инфраструктурного проекта в Департамент финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего                       за отчетным кварталом, по форме, определяемой Департаментом финансов                 и имущественных отношений Чукотского автономного округа;

- представление сведений о реализации инфраструктурного проекта      в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего   за отчетным кварталом, по форме, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- направление настоящего постановления, изменений, вносимых                      в него, в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Федеральное казначейство.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Департаменту финансов и имущественных отношений Чукотского автономного округа (Калинова А.А.) обеспечить представление отчета                         о направлении средств бюджетного кредита на цели, предусмотренные пунктом 2 Правил предоставления, использования и возврата субъектами Российской Федерации бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1190, в Министерство финансов Российской Федерации по форме, определяемой Министерством финансов Российской Федерации, ежеквартально, до 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, до полного погашения задолженности                                       по бюджетному кредиту.»;

в пункте 5 слова «Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа (Калинова А.А.)» заменить словами «Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Солонский К.Ю.)»;

приложение изложить в редакции, согласно приложению                                    к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                  на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Солонский К.Ю.).

| Первый Заместитель Губернатора – Председателя Правительства, Руководитель Аппарата Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа | П.А. Каргаполов |
| --- | --- |

# Приложение

к Постановлению Правительства

Чукотского автономного округа

от  10  июня 2024 года №  190

# «Приложение

к Постановлению Правительства

Чукотского автономного округа

от 25 ноября 2021 года № 480

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий, реализуемых в рамках инфраструктурного проекта Чукотского автономного округа, отобранного в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2021 года № 1189 «Об утверждении Правил отбора инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых являются бюджетные кредиты из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, и о внесении изменений в Положение о Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации»

| № п/п | Наименование инфраструктурного проекта | Наименование объекта инфраструктуры/ адрес объекта/ проектная мощность объекта | Срок реализации | Источники финансирования, в т.ч. по годам реализации проекта (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата начала (квартал, год) | Дата завершения (квартал, год) | Наименование источника финансирования | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Строительство дорожной инфраструктуры в целях разработки месторождения «Пыркакайские штокверки» (Капитальный ремонт автомобильной дороги, разработка месторождения) | Автомобильная дорога/ г. Певек / 18,4 км, интенсивность движения - 300 авт/сут. | 1 кв. 2021 | 3 кв. 2025 | За счет средств бюджета Чукотского автономного округа | 305 159,0 | 139 332,4 | 0,0 | 76 685,1 | 89 141,5 | 0,0 |
|  |  |  |  |  | За счет средств инфраструктурного бюджетного кредита | 352 534,0 | 0,0 | 267 015,0 | 0,0 | 78 909,0 | 6 610,0 |
|  | ИТОГО: | Х | Х | Х | Х | 657 693,0 | 139 332,4 | 267 015,0 | 76 685,1 | 168 050,5 | 6 610,0 |

».