ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 31 июля 2017 года | № | 297 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 июня 2013 года № 219

В целях внесения редакционных поправок, уточнения отдельных положений и объёмов финансирования Государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом развития малоэтажного строительства на территории Чукотского автономного округа в 2013-2017 годах», Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 18 июня 2013 года № 219 «Об утверждении Государственной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учётом развития малоэтажного строительства на территории Чукотского автономного округа в 2013-2017 годах» следующие изменения:

# в приложении 3:

# приложения 1, 2 к Порядку предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из аварийного жилищного фонда изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Порядку предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда

# ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов

| № п/п |  | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным |  |  | Плани-руемая дата оконча-ния пересе-ления |  | Плани-руемая дата сноса МКД / рекон-струк-ции МКД | Число жите-лей всего | Число жителей планиру-емых к пересе-лению | Общая площадь жилых помеще-ний МКД | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Стоимость переселения граждан |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЧС* | МС** |  | ЧС* | МС** |  | за счет средств Фонда | за счет средств окружного бюджета | за счет средств местного бюджета | дополни-тельные источники финанси-рования | внебюд-жетные источники финанси-рования |
|  |  |  | Номер | Дата |  |  |  |  | чел. | чел. | кв. м | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 | 337 | 8 223,6 | 137 | 22 | 115 | 5 717,5 | 939,7 | 4 777,8 | 716 227 242,13 | 153 813 279,29 | 562 413 962,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  | 227 | 227 | 6 146,0 | 93 | 18 | 75 | 4 111,8 | 761,2 | 3 350,6 | 510 317 027,38 | 153 813 279,29 | 356 503 748,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 110 | 2 077,6 | 44 | 4 | 40 | 1 605,7 | 178,5 | 1 427,2 | 205 910 214,75 | 0,00 | 205 910 214,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2013 году, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 83 | 1 880,2 | 24 | 0 | 24 | 1 270,7 | 0 | 1 270,7 | 180 439 400,00 | 38 239 785,60 | 142 199 614,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда в 2013 году |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 | 83 | 1 880,2 | 24 | 0 | 24 | 1 270,7 | 0 | 1 270,7 | 180 439 400,00 | 38 239 785,60 | 142 199 614,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Иультинскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 | 37 | 1 209,5 | 12 | 0 | 12 | 600,0 | 0 | 600,0 | 85 200 000,00 | 18 060 000,00 | 67 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Конергино, ул.Ленина,10 |  | 263рг | 21.04.2009 | дек. 14 |  |  | дек. 17 | 2 | 2 | 373,3 | 1 | 0 | 1 | 50,1 | 0 | 50,1 | 7 114 200,00 | 1 508 010,00 | 5 606 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Конергино, ул.Октябрьская,9 |  | 263рг | 21.04.2009 | дек. 14 |  |  | дек. 17 | 3 | 3 | 364,3 | 2 | 0 | 2 | 78,0 | 0 | 78,0 | 11 076 000,00 | 2 347 800,00 | 8 728 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Конергино, ул. Б.И. Равтытагина, 18 |  | 401рг | 25.11.2010 | дек. 14 |  |  | дек. 17 | 15 | 15 | 228,9 | 4 | 0 | 4 | 228,9 | 0 | 228,9 | 32 503 800,00 | 6 889 890,00 | 25 613 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Конергино, ул. Б.И. Равтытагина, 20 |  | 401рг | 25.11.2010 | дек. 14 |  |  | дек. 17 | 17 | 17 | 243 | 5 | 0 | 5 | 243 | 0 | 243 | 34 506 000,00 | 7 314 300,00 | 27 191 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Анадырскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 | 46 | 670,7 | 12 | 0 | 12 | 670,7 | 0 | 670,7 | 95 239 400,00 | 20 179 785,60 | 75 059 614,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Усть-Белая, улПолярная, 15 |  | 46 | 30.12.2011 | дек. 14 |  | дек. 17 |  | 46 | 46 | 670,7 | 12 | 0 | 12 | 670,7 | 0 | 670,7 | 95 239 400,00 | 20 179 785,60 | 75 059 614,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2014 году, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 85 | 1 765,2 | 32 | 4 | 28 | 1 435,1 | 195,2 | 1 239,9 | 181 007 826,00 | 71 851 000,00 | 109 156 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда в 2014 году |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 85 | 1 765,2 | 32 | 4 | 28 | 1 435,1 | 195,2 | 1 239,9 | 181 007 826,00 | 71 851 000,00 | 109 156 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Анадырскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  | 85 | 85 | 1 765,2 | 32 | 4 | 28 | 1 435,1 | 195,2 | 1 239,9 | 181 007 826,00 | 71 851 000,00 | 109 156 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | с. Усть-Белая, ул.Набережная, 7 |  | 45 | 30.12.2011 | дек. 15 |  | дек. 17 |  | 21 | 21 | 543,7 | 10 | 1 | 9 | 408,9 | 41,5 | 367,4 | 50 561 230,00 | 20 472 353,08 | 30 088 876,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | с. Усть-Белая, ул.Набережная, 20 |  | 49 | 30.12.2011 | дек. 15 |  | дек. 17 |  | 21 | 21 | 372,9 | 8 | 1 | 7 | 340,9 | 41,4 | 299,5 | 40 905 230,00 | 17 067 804,26 | 23 837 425,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | с. Усть-Белая, ул.Набережная, 9 |  | 48 | 30.12.2011 | дек. 15 |  | дек. 17 |  | 21 | 21 | 382,8 | 7 | 0 | 7 | 306,9 | 0 | 306,9 | 36 077 230,00 | 15 365 529,86 | 20 711 700,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | п. Угольные Копи, ул. Полярная, 5 |  | 50 | 30.12.2011 | дек. 15 |  | дек. 17 |  | 22 | 22 | 465,8 | 7 | 2 | 5 | 378,4 | 112,3 | 266,1 | 53 464 136,00 | 18 945 312,80 | 34 518 823,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2015 году, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | 59 | 2 500,6 | 37 | 14 | 23 | 1 406,0 | 566,0 | 840,0 | 148 869 801,38 | 43 722 493,69 | 105 147 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | 59 | 2 500,6 | 37 | 14 | 23 | 1 406,0 | 566,0 | 840,0 | 148 869 801,38 | 43 722 493,69 | 105 147 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Анадырскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | 59 | 2 500,6 | 37 | 14 | 23 | 1 406,0 | 566,0 | 840,0 | 148 869 801,38 | 43 722 493,69 | 105 147 307,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | c. Марково, ул.Берзиня, 10 |  | 44 | 30.12.2011 | дек. 16 |  | дек. 17 |  | 7 | 7 | 230,8 | 4 | 0 | 4 | 163,4 | 0 | 163,4 | 19 238 343,91 | 6 749 495,26 | 12 488 848,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | c. Марково, ул.Строительная, 12 |  | 38 | 30.12.2011 | дек. 16 |  | дек. 17 |  | 3 | 3 | 114,9 | 2 | 0 | 2 | 57 | 0 | 57 | 6 118 960,93 | 2 028 439,82 | 4 090 521,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | c. Марково, ул.Больничная, 12 |  | 43 | 30.12.2011 | дек. 16 |  | дек. 17 |  | 15 | 15 | 577,2 | 7 | 0 | 7 | 298,3 | 0 | 298,3 | 29 862 778,93 | 6 900 530,36 | 22 962 248,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | c. Марково, ул.Берзиня, 6 |  | 39 | 30.12.2011 | дек. 16 |  | дек. 17 |  | 1 | 1 | 363,6 | 1 | 1 | 0 | 39,6 | 39,6 | 0 | 3 925 379,54 | 2 034 287,68 | 1 891 091,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | c. Марково, ул.Берзиня, 7 |  | 40 | 30.12.2011 | дек. 16 |  | дек. 17 |  | 6 | 6 | 355,9 | 5 | 2 | 3 | 194 | 79,2 | 114,8 | 20 922 581,33 | 8 137 150,72 | 12 785 430,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | c. Марково, ул.Набережная, 16 |  | 41 | 30.12.2011 | дек. 16 |  | дек. 17 |  | 7 | 7 | 184 | 5 | 2 | 3 | 184 | 86,1 | 97,9 | 19 640 091,46 | 8 456 421,09 | 11 183 670,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | c. Марково, ул.Строительная, 11 |  | 37 | 30.12.2011 | дек. 16 |  | дек. 17 |  | 2 | 2 | 108,9 | 2 | 0 | 2 | 52,7 | 0 | 52,7 | 5 757 572,92 | 2 982 992,61 | 2 774 580,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | п. Угольные Копи, ул. Портовая, 15а |  | 52 | 30.12.2011 | дек. 16 |  | дек. 17 |  | 18 | 18 | 565,3 | 11 | 9 | 2 | 417 | 361,1 | 55,9 | 43 404 092,36 | 6 433 176,15 | 36 970 916,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по 2016 году, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 110 | 2 077,6 | 44 | 4 | 40 | 1 605,7 | 178,5 | 1 427,2 | 205 910 214,75 | 0,00 | 205 910 214,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда |  |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 110 | 2 077,6 | 44 | 4 | 40 | 1 605,7 | 178,5 | 1 427,2 | 205 910 214,75 | 0,00 | 205 910 214,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Анадырскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 33 | 1 121,9 | 17 | 4 | 13 | 650,0 | 178,5 | 471,5 | 70 200 814,75 | 0,00 | 70 200 814,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | c. Марково, ул.Набережная, 21а |  | 54 | 30.12.2011 | авг. 17 |  | дек. 17 |  | 8 | 8 | 372,5 | 4 | 0 | 4 | 117,3 | 0 | 117,3 | 12 668 547,03 | 0 | 12 668 547,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | c. Марково, ул.Набережная, 21 |  | 53 | 30.12.2011 | авг. 17 |  | дек. 17 |  | 3 | 3 | 164,3 | 3 | 0 | 3 | 82,7 | 0 | 82,7 | 8 931 703,66 | 0 | 8 931 703,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | c. Марково, ул.Портовая, 3А |  | 42 | 30.12.2011 | авг. 17 |  | дек. 17 |  | 22 | 22 | 585,1 | 10 | 4 | 6 | 450,0 | 178,5 | 271,5 | 48 600 564,06 | 0 | 48 600 564,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по Чукотскому муниципальному району |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 | 77 | 955,7 | 27 | 0 | 27 | 955,7 | 0 | 955,7 | 135 709 400,00 | 0,00 | 135 709 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | с. Уэлен, ул. Ленина, 66 |  | 169 | 30.11.2011 | авг. 17 |  | дек. 17 |  | 41 | 41 | 495,6 | 16 | 0 | 16 | 495,6 | 0 | 495,6 | 70 375 200,00 | 0 | 70 375 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | с. Уэлен, ул. Ленина, 20 |  | 180 | 30.11.2011 | авг. 17 |  | дек. 17 |  | 36 | 36 | 460,1 | 11 | 0 | 11 | 460,1 | 0 | 460,1 | 65 334 200,00 | 0 | 65 334 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* ЧС - частная собственность;

** МС - муниципальная собственность

Приложение 2
к Порядку предоставления субсидий бюджетам
муниципальных образований на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда

# РЕЕСТР
аварийных многоквартирных домов по способам переселения

|  |  |  | Всего |  | Строительство МКД |  | Приобретение жилых помещений у застройщиков |  | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком |  | Выкуп жилых помещений у собственников |  | Договор о развитии застроенной территории |  | Другие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость | площадь | стоимость |
|  |  |  | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, в т.ч.: |  |  | 5 717,5 | 716 227 242,13 | 0 | 0 | 5 717,5 | 716 227 242,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, с финансовой поддержкой Фонда |  |  | 4 111,8 | 510 317 027,38 | 0 | 0 | 4 111,8 | 510 317 027,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по субъекту 2013 - 2017 годы, без финансовой поддержки Фонда |  |  | 1 605,7 | 205 910 214,75 | 0 | 0 | 1 605,7 | 205 910 214,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по 2013 году, в т.ч.: |  |  | 1 270,7 | 180 439 400,00 | 0 | 0 | 1 270,7 | 180 439 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2013 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  | 1 270,7 | 180 439 400,00 | 0 | 0 | 1 270,7 | 180 439 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Иультинскому муниципальному району |  |  | 600 | 85 200 000,00 | 0 | 0 | 600 | 85 200 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | с. Конергино, ул. Ленина, 10 |  | 50,1 | 7 114 200,00 | 0 | 0 | 50,1 | 7 114 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | с. Конергино, ул. Октябрьская, 9 |  | 78 | 11 076 000,00 | 0 | 0 | 78 | 11 076 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | с. Конергино, ул. Б.И. Равтытагина, 18 |  | 228,9 | 32 503 800,00 | 0 | 0 | 228,9 | 32 503 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | с. Конергино, ул. Б.И. Равтытагина, 20 |  | 243 | 34 506 000,00 | 0 | 0 | 243 | 34 506 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Анадырскому муниципальному району |  |  | 670,7 | 95 239 400,00 | 0 | 0 | 670,7 | 95 239 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | с. Усть-Белая, ул. Полярная, 15 | 670,7 | 95 239 400,00 | 0 | 0 | 670,7 | 95 239 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2013 года без финансовой поддержки Фонда |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по 2014 году, в т.ч.: |  |  | 1 435,1 | 181 007 826,00 | 0 | 0 | 1 435,1 | 181 007 826,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2014 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  | 1 435,1 | 181 007 826,00 | 0 | 0 | 1 435,1 | 181 007 826,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Анадырскому муниципальному району |  |  | 1 435,1 | 181 007 826,00 | 0 | 0 | 1 435,1 | 181 007 826,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  | с. Усть-Белая, ул. Набережная, 7 | 408,9 | 50 561 230,00 | 0 | 0 | 408,9 | 50 561 230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | с. Усть-Белая, ул. Набережная, 20 | 340,9 | 40 905 230,00 | 0 | 0 | 340,9 | 40 905 230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | с. Усть-Белая, ул. Набережная, 9 | 306,9 | 36 077 230,00 | 0 | 0 | 306,9 | 36 077 230,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | п. Угольные Копи, ул. Полярная, 5 | 378,4 | 53 464 136,00 | 0 | 0 | 378,4 | 53 464 136,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2014 года без финансовой поддержки Фонда |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по 2015 году, в т.ч.: |  |  | 1 406,0 | 148 869 801,38 | 0 | 0 | 1 406,0 | 148 869 801,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  | 1 406,0 | 148 869 801,38 | 0 | 0 | 1 406,0 | 148 869 801,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Анадырскому муниципальному району |  |  | 1 406,0 | 148 869 801,38 | 0 | 0 | 1 406,0 | 148 869 801,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  | c. Марково, ул. Берзиня, 10 | 163,4 | 19 238 343,91 | 0 | 0 | 163,4 | 19 238 343,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | c. Марково, ул. Строительная, 12 | 57 | 6 118 960,93 | 0 | 0 | 57 | 6 118 960,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | c. Марково, ул. Больничная, 12 | 298,3 | 29 862 778,93 | 0 | 0 | 298,3 | 29 862 778,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | c. Марково, ул. Берзиня, 6 | 39,6 | 3 925 379,54 | 0 | 0 | 39,6 | 3 925 379,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | c. Марково, ул. Берзиня, 7 | 194 | 20 922 581,33 | 0 | 0 | 194 | 20 922 581,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 |  | c. Марково, ул. Набережная, 16 | 184 | 19 640 091,46 | 0 | 0 | 184 | 19 640 091,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 |  | c. Марково, ул. Строительная, 11 | 52,7 | 5 757 572,92 | 0 | 0 | 52,7 | 5 757 572,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 |  | п. Угольные Копи, ул. Портовая, 15а | 417 | 43 404 092,36 | 0 | 0 | 417 | 43 404 092,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2015 года без финансовой поддержки Фонда |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по 2016 году, в т.ч.: |  |  | 1 605,7 | 205 910 214,75 | 0 | 0 | 1 605,7 | 205 910 214,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года с финансовой поддержкой Фонда |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего по этапу 2016 года без финансовой поддержки Фонда |  |  | 1 605,7 | 205 910 214,75 | 0 | 0 | 1 605,7 | 205 910 214,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Анадырскому муниципальному району |  |  | 650 | 70 200 814,75 | 0 | 0 | 650 | 70 200 814,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 |  | c. Марково, ул. Набережная, 21а | 117,3 | 12 668 547,03 | 0 | 0 | 117,3 | 12 668 547,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 |  | c. Марково, ул. Набережная, 21 | 82,7 | 8 931 703,66 | 0 | 0 | 82,7 | 8 931 703,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 |  | c. Марково, ул. Портовая, 3А | 450 | 48 600 564,06 | 0 | 0 | 450 | 48 600 564,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по Чукотскому муниципальному району |  |  | 955,7 | 135 709 400,00 | 0 | 0 | 955,7 | 135 709 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 |  | с. Уэлен, ул. Ленина, 66 | 495,6 | 70 375 200,00 | 0 | 0 | 495,6 | 70 375 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | с. Уэлен, ул. Ленина, 20 | 460,1 | 65 334 200,00 | 0 | 0 | 460,1 | 65 334 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

»;

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа (Николаев Л.А.).

| Председатель Правительства | Р.В. Копин |
| --- | --- |

| Подготовил: | Р.И. Номоконов |
| --- | --- |
| Согласовано: | А.Ш. Мингазов А.Н. Чернюк А.А. Калинова В.А. Ткаченко О.В. Коновалова А.П. Медведева |
| Разослано: дело, ГГПУ, ОУ, Департамент промышленной и сельскохозяйственной политики Чукотского автономного округа, Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского автономного округа, Администрации муниципальных районов и городских округов Чукотского автономного округа, Счетная палата Чукотского автономного округа, редакция газеты «Крайний Север», Прокуратура Чукотского автономного округа, Управление Минюста Российской Федерации по Магаданской области и Чукотскому автономному округу, Дума Чукотского автономного округа, Центр специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Магаданской области, ООО «Система», Уполномоченный по правам человека в Чукотском автономном округе |  |