ПРАВИТЕЛЬСТВО   ЧУКОТСКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от | 22 декабря 2023 года | № | 482 | г. Анадырь |
| --- | --- | --- | --- | --- |

О внесении изменений в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 года № 555

В целях уточнения отдельных положений нормативного правового акта Чукотского автономного округа Правительство Чукотского автономного округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 25 ноября 2014 года № 555 «Об утверждении Региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа на 2014-2043 годы» следующие изменения:

в Региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы» (далее - Программа):

1) в паспорте Программы:

абзац «Целевые индикаторы (показатели) Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Целевые индикаторы (показатели) Программы | Количество законченных капитальных ремонтов основных конструктивных элементов МКД (кровля, фасад, фундамент, внутридомовые инженерные сети), не менее 5901, в отношении 757 МКД, на условиях, предусмотренных Программой |
| --- | --- |

»;

абзац «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«

| Ожидаемые результаты реализации Программы | Количество законченных капитальных ремонтов основных конструктивных элементов МКД (кровля, фасад, фундамент, внутридомовые инженерные сети), не менее 5901, в отношении 757 МКД; общая площадь МКД, в которых проведен капитальный ремонт, - не менее 1 265,7 тыс. кв. м. |
| --- | --- |

»;

2) раздел VII «Перечень целевых индикаторов Программы» изложить в следующей редакции:

«VIII. Перечень целевых индикаторов Программы

| Этап реализации Программы, годы | Показатель (индикатор) |
| --- | --- |
|  | Количество закончен-ных капиталь-ных ремонтов крыши, ед. | Коли-чество закон-ченных капи-тальных ремонтов фасада, ед. | Количество законченных капитальных ремонтов фундамента, ед. | Количество законченных капитальных ремонтов внутридомовых инженерных систем, ед., в том числе: | Итого |
|  |  |  |  | холодного водоснабжения | горячего водоснабжения | теплоснабжения | электроснабжения | водоотведения |  |
| 2014-2016 | 4 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 3 | 20 |
| 2017-2019 | 23 | 42 | 4 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 101 |
| 2020-2022 | 25 | 37 | 10 | 10 | 7 | 22 | 19 | 22 | 152 |
| 2023-2025 | 133 | 122 | 169 | 100 | 138 | 163 | 183 | 174 | 1172 |
| 2026-2028 | 85 | 53 | 81 | 57 | 58 | 96 | 114 | 90 | 634 |
| 2029-2031 | 90 | 48 | 59 | 75 | 77 | 84 | 77 | 62 | 572 |
| 2032-2034 | 118 | 149 | 178 | 162 | 152 | 153 | 147 | 152 | 1211 |
| 2035-2037 | 72 | 121 | 132 | 99 | 92 | 61 | 56 | 91 | 724 |
| 2038-2040 | 94 | 78 | 49 | 68 | 61 | 81 | 71 | 62 | 564 |
| 2041-2043 | 128 | 123 | 75 | 105 | 79 | 74 | 80 | 77 | 741 |
| Итого | 5901 |

»;

3) приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение

к Региональной программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чукотского автономного округа, на 2014-2043 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, включенных в региональную программу

«капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных

домах, расположенных на территории чукотского автономного

округа, на 2014-2043 годы»

| № п/п | Наименование муниципаль-ного образования (населенный пункт) | Наименование улицы | № дома | Год постройки дома, дд.мм.гг. | Общая площадь дома, м2 | капитальный ремонт крыши | капитальный ремонт фасада | капитальный ремонт фундамента | система холодного водоснабжения | система горячего водоснабжения | система теплоснаб-жения | система электроснаб-жения | система водоотве-дения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| городской округ Анадырь |
| 1. | город Анадырь | Берзиня | 22 | 01.01.1987 | 2 588,70 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 |
| 2. | город Анадырь | Беринга | 2 | 01.01.1982 | 1 826,10 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017-2019 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | город Анадырь | Беринга | 4 | 01.01.1983 | 2 159,50 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020-2022 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | город Анадырь | Беринга | 6 | 01.01.1985 | 2 133,20 | 2023 - 2025 | 2017 - 2019 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | город Анадырь | Беринга | 8 | 01.01.1985 | 2 081,30 | 2026 - 2028 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2017-2019 | 2032 - 2034 |
| 6. | город Анадырь | Беринга | 9 | 01.01.1986 | 2 454,30 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 7. | город Анадырь | Беринга | 10 | 01.01.1984 | 2 108,10 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 8. | город Анадырь | Беринга | 11 | 01.01.1991 | 3 843,70 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 9. | город Анадырь | Беринга | 12 | 01.01.1993 | 2 361,40 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 10. | город Анадырь | Беринга | 14 | 01.01.1998 | 2 261,80 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 11. | город Анадырь | Беринга | 16 | 01.01.1994 | 2 706,50 | 2017 - 2019 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
|  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | город Анадырь | Беринга | 18 | 01.01.1991 | 2 391,10 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 13. | город Анадырь | Горького | 2 | 01.01.1977 | 2 148,70 | 2017 - 2019 | 2020-2022 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 14. | город Анадырь | Горького | 4 | 01.01.1978 | 2 151,90 | 2026 - 2028 | 2020-2022 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 15. | город Анадырь | Горького | 6 | 01.01.1991 | 2 392,40 | 2029 - 2031 | 2020-2022 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 |
| 16. | город Анадырь | Ленина | 10 | 01.01.1978 | 2 176,30 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 17. | город Анадырь | Ленина | 12 | 01.01.1977 | 2 129,40 | 2029 - 2031 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 18. | город Анадырь | Ленина | 14 | 01.01.1980 | 2 156,20 | 2026 - 2028 | 2020-2022 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 19. | город Анадырь | Ленина | 26 | 01.01.1993 | 3 504,70 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 20. | город Анадырь | Ленина | 27 | 01.01.1966 | 1 621,20 | 2023-2025 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2038 - 2040 |  |  |  |  |  |  |
| 21. | город Анадырь | Ленина | 29 | 01.01.1969 | 1 425,50 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023-2025 | 2023 - 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 22. | город Анадырь | Ленина | 31 | 01.01.1974 | 1 499,10 | 2023-2025 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 23. | город Анадырь | Ленина | 32 | 01.01.1967 | 2 198,30 | 2020-2022 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 24. | город Анадырь | Ленина | 33 | 01.01.1970 | 1 368,40 | 2026-2028 | 2017 - 2019 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 25. | город Анадырь | Ленина | 35 | 01.01.1973 | 1 578,80 | 2038 - 2040 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 |
| 26. | город Анадырь | Ленина | 36 | 01.01.1967 | 2 827,40 | 2020-2022 | 2023 - 2025 | 2026-2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2026-2028 |
| 27. | город Анадырь | Ленина | 36а | 01.01.1969 | 1 367,90 | 2026 - 2028 | 2020-2022 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 28. | город Анадырь | Ленина | 38 | 01.01.1967 | 2 716,50 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 29. | город Анадырь | Ленина | 39 | 01.01.1971 | 1 757,60 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 30. | город Анадырь | Ленина | 40 | 01.01.1968 | 2 746,40 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2032-2034 |
| 31. | город Анадырь | Ленина | 41 | 01.01.1971 | 1 720,70 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
|  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 32. | город Анадырь | Ленина | 43 | 01.01.1975 | 2 106,80 | 2020 - 2022 | 2017 - 2019 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023-2025 | 2023 - 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 33. | город Анадырь | Ленина | 44 | 01.01.1969 | 2 931,80 | 2023 - 2025 | 2020-2022 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2026-2028 |
| 34. | город Анадырь | Ленина | 45 | 01.01.1976 | 2 133,70 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 35. | город Анадырь | Ленина | 46 | 01.01.1973 | 4 166,60 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026-2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 36. | город Анадырь | Ленина | 47 | 01.01.1978 | 4 495,10 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 37. | город Анадырь | Ленина | 48 | 01.01.1974 | 2 200,00 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 38. | город Анадырь | Ленина | 50 | 01.01.1977 | 2 167,70 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 39. | город Анадырь | Ленина | 51 | 01.01.1982 | 2 152,50 | 2017 - 2019 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 40. | город Анадырь | Ленина | 53 | 01.01.1981 | 2 146,10 | 2017 - 2019 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 41. | город Анадырь | Ленина | 55 | 01.01.1980 | 2 153,70 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 42. | город Анадырь | Ленина | 57 | 01.01.1979 | 2 156,50 | 2023-2025 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 43. | город Анадырь | Ленина | 59 | 01.01.1979 | 2 157,50 | 2029 - 2031 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2020-2022 |
| 44. | город Анадырь | Ленина | 61 | 01.01.1982 | 2 156,60 | 2029 - 2031 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020-2022 |
| 45. | город Анадырь | Ленина | 63 | 01.01.1985 | 2 112,10 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017-2019 | 2032 - 2034 |
| 46. | город Анадырь | Мира | 3 | 01.01.1980 | 2 142,40 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 47. | город Анадырь | Мира | 5 | 01.01.1981 | 2 129,50 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 48. | город Анадырь | Мира | 7 | 01.01.1981 | 2 164,70 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 49. | город Анадырь | Мира | 9 | 01.01.1987 | 2 052,50 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 50. | город Анадырь | Отке | 1 | 01.01.1987 | 2 197,60 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 51. | город Анадырь | Отке | 3 | 01.01.1983 | 2 434,70 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 |
| 52. | город Анадырь | Отке | 5 | 01.01.1988 | 2 426,20 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 53. | город Анадырь | Отке | 8 | 19.09.2022 | 2 193,00 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 54. | город Анадырь | Отке | 11 | 01.01.1994 | 2 724,70 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 55. | город Анадырь | Отке | 13 | 01.01.1979 | 2 147,90 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 |
| 56. | город Анадырь | Отке | 17 | 01.01.1980 | 3 049,10 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 57. | город Анадырь | Отке | 24 | 01.01.1974 | 2 168,30 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 |
| 58. | город Анадырь | Отке | 24А | 01.01.1972 | 1 914,60 | 2023 - 2025 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 59. | город Анадырь | Отке | 26 | 01.01.1975 | 1 889,80 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 60. | город Анадырь | Отке | 26А | 01.01.1974 | 2 104,20 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |
|  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 |  |  |  |  |  |  |
| 61. | город Анадырь | Отке | 26Б | 01.01.1988 | 2 388,80 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 62. | город Анадырь | Отке | 28 | 01.01.1971 | 2 169,20 | 2023-2025 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 63. | город Анадырь | Отке | 28А | 01.01.1973 | 3 155,30 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 64. | город Анадырь | Отке | 30 | 01.01.1977 | 2 125,30 | 2023-2025 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 65. | город Анадырь | Отке | 30А | 01.01.1973 | 2 185,40 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 | 2023-2025 |
| 66. | город Анадырь | Отке | 32 | 01.01.1974 | 2 125,30 | 2020-2022 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 67. | город Анадырь | Отке | 33 | 01.01.1976 | 2 152,40 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 68. | город Анадырь | Отке | 33А | 01.01.1976 | 2 206,50 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 69. | город Анадырь | Отке | 33Б | 01.01.1976 | 2 136,60 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 70. | город Анадырь | Отке | 34 | 01.01.1973 | 2 153,10 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 71. | город Анадырь | Отке | 34А | 01.01.1975 | 2 153,10 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 |
| 72. | город Анадырь | Отке | 34Б | 01.01.1975 | 2 145,90 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 |
| 73. | город Анадырь | Отке | 35 | 01.01.1977 | 2 206,50 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 74. | город Анадырь | Отке | 37 | 01.01.1980 | 2 090,80 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 75. | город Анадырь | Отке | 38 | 01.01.1976 | 2 152,40 | 2032 - 2034 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 76. | город Анадырь | Отке | 39 | 01.01.1986 | 2 588,00 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023-2025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 77. | город Анадырь | Отке | 40 | 01.01.1976 | 2 170,10 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 78. | город Анадырь | Отке | 41 | 01.01.1990 | 2 678,20 | 2017 - 2019 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 79. | город Анадырь | Отке | 42 | 01.01.1975 | 2 070,90 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 80. | город Анадырь | Отке | 43 | 01.01.1988 | 2 321,20 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 81. | город Анадырь | Отке | 46 | 01.01.1978 | 2 268,10 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 82. | город Анадырь | Отке | 48 | 01.01.1990 | 2 153,70 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 83. | город Анадырь | Отке | 50 | 01.01.1988 | 2 065,60 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 84. | город Анадырь | Отке | 54 | 01.01.1984 | 2 139,20 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 85. | город Анадырь | Отке | 56 | 01.01.1982 | 2 098,20 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 86. | город Анадырь | Отке | 58 | 01.01.1986 | 2 244,30 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 87. | город Анадырь | Отке | 60 | 01.01.1987 | 2 147,40 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 88. | город Анадырь | Отке | 62 | 01.01.1989 | 2 150,90 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 89. | город Анадырь | Отке | 64 | 01.01.2002 | 1 403,60 | 2017-2019 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2020-2022 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 90. | город Анадырь | Полярная | 8а | 01.01.1988 | 2 397,30 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 91. | город Анадырь | Полярная | 10а | 01.01.1983 | 2 123,80 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 92. | город Анадырь | Полярная | 12а | 01.01.1981 | 2 027,80 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 93. | город Анадырь | Полярная | 14а | 01.01.1986 | 2 393,70 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 94. | город Анадырь | Полярная | 18 | 01.01.1992 | 1 195,80 | 2029 - 2031 | 2017 - 2019 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 95. | город Анадырь | Полярная | 20 | 01.01.1992 | 2 809,50 | 2023 - 2025 | 2017 - 2019 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 96. | город Анадырь | Полярная | 22 | 01.01.1990 | 2 394,50 | 2023 - 2025 | 2017 - 2019 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 97. | город Анадырь | Рультытегина | 2А | 01.01.1972 | 1 384,20 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 98. | город Анадырь | Рультытегина | 2Б | 01.01.1973 | 1 423,90 | 2026 - 2028 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 99. | город Анадырь | Рультытегина | 13 | 01.01.1977 | 2 193,20 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
|  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100. | город Анадырь | Рультытегина | 15 | 01.01.1976 | 2 122,80 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101. | город Анадырь | Рультытегина | 16А | 01.01.2015 | 6 137,00 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 102. | город Анадырь | Рультытегина | 17 | 01.01.1977 | 2 089,00 | 2014 - 2016 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103. | город Анадырь | Рультытегина | 21 | 01.01.2009 | 2 719,20 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 104. | город Анадырь | Строителей | 1 | 01.01.2004 | 2 585,40 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 105. | город Анадырь | Строителей | 1-А | 01.01.2004 | 2 134,10 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 106. | город Анадырь | Строителей | 3 | 01.01.1982 | 2 111,20 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 107. | город Анадырь | Строителей | 4 | 01.01.1988 | 2 123,80 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 108. | город Анадырь | Строителей | 5 | 01.01.1983 | 1 462,50 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 109. | город Анадырь | Строителей | 6 | 01.01.1988 | 2 131,80 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 110. | город Анадырь | Строителей | 8 | 01.01.1989 | 2 005,00 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 111. | город Анадырь | Строителей | 9 | 01.01.1990 | 2 303,20 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 112. | город Анадырь | Строителей | 10 | 01.01.1991 | 2 666,80 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 |
| 113. | город Анадырь | Строителей | 11 | 01.01.1989 | 2 139,90 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 114. | город Анадырь | Строителей | 12 | 01.01.1994 | 3 520,70 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 115. | город Анадырь | Строителей | 13 | 01.01.1987 | 2 049,10 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 116. | город Анадырь | Строителей | 14 | 01.01.1992 | 2 221,10 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 117. | город Анадырь | Строителей | 15 | 01.01.1986 | 2 366,60 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 118. | город Анадырь | Строителей | 16 | 01.01.2009 | 4 187,50 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 119. | город Анадырь | Тевлянто | 2 | 01.01.2004 | 2 490,00 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 |
| 120. | город Анадырь | Тевлянто | 4 | 01.01.1976 | 2 175,30 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 121. | город Анадырь | Тевлянто | 5 | 01.01.1973 | 2 142,50 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 122. | город Анадырь | Тевлянто | 6 | 01.01.1978 | 2 173,30 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 123. | город Анадырь | Тевлянто | 7 | 01.01.1974 | 2 226,60 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 124. | город Анадырь | Тевлянто | 8 | 01.01.1982 | 2 144,80 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 |
| 125. | город Анадырь | Тевлянто | 9 | 01.01.1974 | 2 058,20 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 |
| 126. | город Анадырь | Тевлянто | 11 | 01.01.1980 | 2 173,30 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 127. | город Анадырь | Тевлянто | 13 | 01.01.1982 | 2 379,30 | 2023-2025 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 128. | город Анадырь | Чукотская | 4 | 01.01.1991 | 2 551,60 | 2029 - 2031 | 2020-2022 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 129. | город Анадырь | Энергетиков | 3 | 01.01.1984 | 2 131,70 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 130. | город Анадырь | Энергетиков | 4 | 01.01.1980 | 1 383,50 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 131. | город Анадырь | Энергетиков | 5 | 01.01.1984 | 2 140,60 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 132. | город Анадырь | Энергетиков | 6 | 01.01.1988 | 2 105,00 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 133. | город Анадырь | Энергетиков | 7 | 01.01.1985 | 2 195,30 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 134. | город Анадырь | Энергетиков | 8 | 01.01.1987 | 2 148,80 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2023-2025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 135. | город Анадырь | Энергетиков | 9 | 01.01.1986 | 2 164,70 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 136. | город Анадырь | Энергетиков | 10 | 01.01.1984 | 2 138,40 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023-2025 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 137. | город Анадырь | Энергетиков | 11 | 01.01.1992 | 2 267,40 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 138. | город Анадырь | Энергетиков | 13 | 01.01.1982 | 2 110,20 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 139. | город Анадырь | Энергетиков | 15 | 01.01.1983 | 2 155,90 | 2014 - 2016 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
|  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 140. | город Анадырь | Энергетиков | 18 | 01.01.1983 | 2 143,90 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 141. | город Анадырь | Энергетиков | 20 | 01.01.1982 | 2 151,10 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 142. | город Анадырь | Энергетиков | 22 | 01.01.1980 | 2 121,60 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 143. | город Анадырь | Энергетиков | 24 | 01.01.1984 | 2 144,20 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 144. | город Анадырь | Энергетиков | 26 | 01.01.1985 | 2 169,50 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 145. | город Анадырь | Энергетиков | 28 | 01.01.1985 | 2 004,40 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 146. | город Анадырь | Энергетиков | 30 | 01.01.1986 | 2 150,90 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 147. | город Анадырь | Южная | 2 | 01.01.1988 | 2 374,30 | 2029-2031 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 148. | город Анадырь | Южная | 4 | 01.01.1985 | 2 169,50 | 2029-2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 149. | город Анадырь | Южная | 6 | 01.01.1995 | 2 460,90 | 2032-2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 150. | город Анадырь | Южная | 8 | 01.01.2004 | 2 596,40 | 2038-2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 151. | город Анадырь | Южная | 10 | 01.01.2004 | 2 611,00 | 2038-2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 152. | город Анадырь | Южная | 17 | 01.01.1990 | 3 563,10 | 2017-2019 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 |
|  |  |  |  |  |  | 2041-2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153. | село Тавайваам | Береговая | 2 | 01.01.1982 | 1 279,40 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023-2025 |
| 154. | село Тавайваам | Береговая | 2А | 01.01.1982 | 1 285,10 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023-2025 |
| 155. | село Тавайваам | Береговая | 10 | 01.01.1984 | 1 393,40 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023-2025 |
| 156. | село Тавайваам | Береговая | 12 | 01.01.1985 | 1 425,90 | 2029-2031 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 157. | село Тавайваам | Колхозная | 1 | 01.01.2002 | 1 376,70 | 2017-2019 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
|  |  |  |  |  |  | 2041 -2043 |  |  |  |  |  |  |  |
| 158. | село Тавайваам | Колхозная | 3 | 01.01.2002 | 1 327,80 | 2038-2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2017-2019 | 2041 - 2043 |
| Итого по городскому округу Анадырь |  |  | x | x | 355 050,90 | x | x | x | x | x | x |
| Анадырский муниципальный район |
| 159. | село Алькатваам | Гагарина | 10 | 01.01.1983 | 799,80 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | - | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 |
| 160. | село Алькатваам | Гагарина | 16 | 01.01.1981 | 821,60 | 2035 - 2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035 - 2037 | - | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 2023-2025 |
| 161. | село Алькатваам | Гагарина | 18 | 01.01.1980 | 586,00 | 2035 - 2037 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2038 - 2040 | - | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 162. | село Алькатваам | Советская | 10а | 01.01.1976 | 576,50 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2026-2028 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2041 - 2043 |
| 163. | село Алькатваам | Тэгрынкеу | 8 | 01.01.1983 | 835,80 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 164. | село Алькатваам | Тэгрынкеу | 6-а | 1991 | 823,00 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2041-2043 | - | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 |
| 165. | село Алькатваам | Тэгрынкеу | 15 | 01.01.1993 | 551,00 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | - | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 166. | поселок городского типа Беринговский | 1-го Ревкома Чукотки | 7 | 01.10.1984 | 3 594,80 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |
| 167. | поселок городского типа Беринговский | Беринга | 15 | 01.10.1990 | 653,10 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 |
| 168. | поселок городского типа Беринговский | Дежнева | 11 | 01.10.1994 | 655,00 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 169. | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 1 | 01.10.1975 | 2 756,40 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 170. | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 4 | 01.10.1970 | 2 130,20 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 171. | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 5 | 01.10.1975 | 3 162,80 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 172. | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 11 | 01.10.1960 | 1 291,70 | 2035 - 2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 |
| 173. | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 16 | 01.10.1983 | 1 708,70 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 |  |  |  |  |  |  |
| 174. | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 22 | 01.01.1983 | 3 474,40 | 2035 - 2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 175. | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 24 | 01.10.1991 | 3 559,20 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 176. | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 26 | 01.10.1995 | 1 799,50 | 2041 - 2043 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |
| 177. | поселок городского типа Беринговский | Мандрикова | 26Б | 01.10.1993 | 1 767,70 | 2041 - 2043 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026 - 2028 | 2023-2025 |
| 178. | поселок городского типа Беринговский | Строительная | 1 | 01.10.1982 | 3 701,40 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 179. | поселок городского типа Беринговский | Строительная | 2 | 01.10.1990 | 3 492,20 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 180. | поселок городского типа Беринговский | Строительная | 16 | 01.10.1978 | 3 470,60 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 181. | поселок городского типа Беринговский | Строительная | 18 | 01.10.1977 | 3 498,70 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 2014 - 2016 (установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 2014 - 2016 (установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 2023-2025 | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |  |  |
| 182. | поселок городского типа Беринговский | Строительная | 22 | 01.10.1986 | 3 560,60 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2014 - 2016 (установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 2014 - 2016 (установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 2014 - 2016 (установка узлов учета тепловой энергии, горячей и холодной воды) | 2023-2025 | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |  |  |
| 183. | поселок городского типа Беринговский | Шахтная | 1 | 01.10.1992 | 1 769,80 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 184. | поселок городского типа Беринговский | Шахтная | 3 | 01.10.1994 | 1 787,20 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 185. | поселок городского типа Беринговский | Шахтная | 13 | 01.10.1996 | 2 014,40 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 186. | поселок городского типа Беринговский | Шахтная | 31 | 01.10.1987 | 892,70 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 187. | поселок городского типа Беринговский | Шахтная | 33 | 01.10.1985 | 1 758,40 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 |
| 188. | село Ваеги | Лесная | 4 | 01.01.1976 | 568,50 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | - | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 |
| 189. | село Ваеги | Лесная | 10 | 01.01.1978 | 563,30 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | - | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | - |
| 190. | село Ваеги | Лесная | 20 | 01.01.2011 | 433,80 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | - | - | 2041 - 2043 | - |
| 191. | село Ваеги | Советская | 3 | 01.01.1982 | 573,90 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | - | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 192. | село Ваеги | Школьная | 1 | 01.01.1986 | 856,30 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | - | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 |
| 193. | село Ваеги | Школьная | 2 | 01.01.1983 | 846,80 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | - | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 |
| 194. | село Ваеги | Школьная | 3 | 01.01.1985 | 565,00 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | - | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 |
| 195. | село Ваеги | Школьная | 4 | 01.01.2003 | 764,10 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | - | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 196. | село Канчалан | Украинская | 17 | 01.01.1993 | 1 438,30 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | - | 2020-2022 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 197. | село Канчалан | Украинская | 19 | 01.01.2001 | 1 410,00 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | - | 2020-2022 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 198. | село Канчалан | Школьная | 11 | 01.01.1990 | 884,70 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2020-2022 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 199. | село Канчалан | Школьная | 12 | 01.01.2006 | 372,50 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2040-2043 | - | 2020-2022 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 200. | село Канчалан | Юбилейная | 3 | 01.01.1983 | 779,70 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2020-2022 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 201. | село Канчалан | Юбилейная | 4 | 01.01.2002 | 945,00 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | - | - | 2032-2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 202. | село Ламутское | - | 19 | 01.01.1982 | 175,50 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | - | 2023-2025 | - |
| 203. | село Ламутское | - | 20 | 01.01.1972 | 225,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | - | 2023-2025 | - |
| 204. | село Марково | Берзина | 18 | 01.01.1984 | 1 077,10 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | - | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 205. | село Марково | Берзина | 22а | 01.01.1979 | 691,70 | 2023 - 2025 | 2020-2022 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 206. | село Марково | Берзина | 24а | 01.01.1980 | 700,40 | 2026 - 2028 | 2020-2022 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | - | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |
| 207. | село Марково | Берзиня | 11 | 01.01.2012 | 437,50 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | - | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 208. | село Марково | Берзиня | 13 | 01.01.2013 | 437,50 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | - | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 209. | село Марково | Больничная | 5 | 01.01.1978 | 828,00 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 |
| 210. | село Марково | Больничная | 9 | 01.01.1988 | 370,40 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | - | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 211. | село Марково | Больничная | 10 | 01.01.1978 | 786,10 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 212. | село Марково | Больничная | 13 | 01.01.1982 | 788,10 | 2032 - 2034 | 2020-2022 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | - | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 213. | село Марково | Больничная | 14 | 01.01.1982 | 1 027,70 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 214. | село Марково | Больничная | 15 | 01.01.1981 | 777,80 | 2035 - 2037 | 2020-2022 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | - | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 |
| 215. | село Марково | Полярная | 1 | 01.01.1985 | 1 422,60 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | - | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 216. | село Марково | Полярная | 3 | 01.01.2002 | 1 380,70 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | - | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 217. | село Марково | Полярная | 5 | 01.01.1990 | 1 423,80 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | - | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 218. | село Марково | Полярная | 7 | 01.01.2001 | 1 396,20 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | - | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 219. | село Марково | Полярная | 9 | 01.01.1986 | 1 405,90 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | - | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 220. | село Марково | Портовая | 5 | 01.01.1983 | 937,70 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | - | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 221. | село Марково | Портовая | 7 | 01.01.1985 | 952,60 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | - | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 222. | село Марково | Портовая | 9 | 01.01.1987 | 936,30 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | - | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 223. | село Марково | Совхозная | 17 | 01.01.1981 | 600,50 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | - | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 224. | село Марково | Строительная | 10 | 01.01.1989 | 114,30 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | - | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 225. | село Марково | Строительная | 16/1 | 01.01.2016 | 1 102,90 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | - | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 226. | село Марково | Строительная | 16/2 | 01.01.2016 | 1 097,20 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | - | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 227. | село Марково | Строительная | 18 | 01.01.1978 | 1 685,70 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | - | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 228. | село Мейныпильгино | Оленеводов | 9 | 01.01.1984 | 803,30 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 229. | село Мейныпильгино | Юбилейная | 7 | 01.01.2011 | 191,30 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 230. | село Мейныпильгино | Юбилейная | 9 | 01.01.2011 | 191,30 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 231. | село Мейныпильгино | Юбилейная | 11 | 01.01.1984 | 784,10 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 232. | село Снежное | Советская | 6 | 01.01.1977 | 579,00 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | - | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | - |
| 233. | село Снежное | Советская | 10 | 01.01.1965 | 845,20 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | - | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | - |
| 234. | село Снежное | Советская | 12 | 01.01.1989 | 824,10 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | - | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | - |
| 235. | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 2 | 01.01.2007 | 2 723,70 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 236. | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 3 | 01.01.1988 | 2 220,00 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 237. | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 4 | 01.01.2006 | 2 806,30 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 238. | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 5 | 01.01.1989 | 2 223,90 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 239. | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 9 | 01.01.1993 | 2 516,20 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 |
| 240. | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 11 | 01.01.1997 | 2 488,20 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 |
| 241. | поселок городского типа Угольные Копи | Молодежная | 13 | 01.01.2005 | 2 148,80 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 242. | поселок городского типа Угольные Копи | Октябрьская | 18 | 01.01.1975 | 2 139,80 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 243. | поселок городского типа Угольные Копи | Октябрьская | 19 | 01.01.1977 | 2 128,70 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 244. | поселок городского типа Угольные Копи | Парковая | 1 | 01.01.1982 | 2 141,30 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 245. | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 1 | 01.01.1980 | 2 145,80 | 2017 - 2019 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 246. | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 2 | 01.01.1980 | 2 127,00 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 247. | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 3 | 01.01.1988 | 1 906,30 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 248. | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 4 | 01.01.1983 | 2 195,00 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 249. | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 5 | 01.01.1984 | 2 149,30 | 2017-2019 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 250. | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 6 | 01.01.1987 | 2 079,90 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 251. | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 7 | 01.01.1986 | 2 203,60 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 252. | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 8 | 01.01.1991 | 2 238,10 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 253. | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 9 | 01.01.1991 | 2 207,00 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 254. | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 10 | 01.01.1998 | 2 371,20 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 255. | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 11а | 01.01.2001 | 688,50 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 256. | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 11б | 01.01.2015 | 523,90 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 257. | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 12 | 01.01.2001 | 2 377,40 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 |
| 258. | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 14/1 | 01.01.2004 | 1 720,80 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 259. | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 14/2 | 01.01.2004 | 2 062,00 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 260. | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 15 | 01.01.2020 | 754,70 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 261. | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 16 | 01.01.2021 | 750,80 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 262. | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 17 | 01.01.2021 | 746,60 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 263. | поселок городского типа Угольные Копи | Первомайская | 18 | 01.01.2021 | 747,10 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
|  |  |  |  |  |  | 2026 - 2028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 264. | поселок городского типа Угольные Копи | Полярная | 3 | 01.01.1993 | 1 406,10 | 2041 - 2043 | 2017 - 2019 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 265. | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 4 | 01.01.1976 | 2 137,70 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 266. | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 4а | 01.01.1979 | 2 122,30 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 267. | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 8 | 01.01.1975 | 2 143,30 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
|  |  |  |  |  |  | 2038 - 2040 |  |  |  |  |  |  |  |
| 268. | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 8а | 01.01.1977 | 2 160,40 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 269. | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 10 | 01.01.1993 | 2 369,30 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 270. | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 12 | 01.01.1981 | 2 160,40 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 271. | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 14 | 01.01.1984 | 2 152,50 | 2017 - 2019 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 272. | поселок городского типа Угольные Копи | Портовая | 16 | 01.01.1989 | 2 425,10 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 286. | село Усть-Белая | Анадырская | 4 | 01.01.2007 | 368,50 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 287. | село Усть-Белая | Анадырская | 6 | 01.01.2007 | 368,50 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 288. | село Усть-Белая | Анадырская | 11 | 01.01.2007 | 366,70 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 289. | село Усть-Белая | Анадырская | 12 | 01.01.2005 | 1 125,20 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | - | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 290. | село Усть-Белая | Анадырская | 13 | 01.01.2007 | 366,40 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 291. | село Усть-Белая | Анадырская | 15 | 01.01.1993 | 1 426,00 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 292. | село Усть-Белая | Набережная | 8 | 01.01.1991 | 1 441,50 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 293. | село Усть-Белая | Набережная | 10 | 01.01.1990 | 1 433,80 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 294. | село Усть-Белая | Набережная | 12 | 01.01.1989 | 1 451,40 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 295. | село Усть-Белая | Набережная | 14 | 01.01.1987 | 1 436,70 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 |
| 296. | село Усть-Белая | Набережная | 18 | 01.01.1990 | 2 148,00 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 297. | село Усть-Белая | Набережная | 13 | 01.01.2015 | 1 448,20 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 298. | село Усть-Белая | Набережная | 11 | 01.01.2021 | 1 715,9 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 299. | село Усть-Белая | Набережная | 19а | 01.01.2014 | 1 185,60 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 300. | село Усть-Белая | Набережная | 20 | 01.01.2017 | 363,5 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 301. | село Усть-Белая | Набережная | 20а | 01.01.2018 | 363,6 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 302. | село Усть-Белая | Набережная | 21 | 01.01.2009 | 1 952,80 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | - | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 303. | село Усть-Белая | Полярная | 2 | 01.01.2010 | 363,70 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 304. | село Усть-Белая | Полярная | 10 | 01.01.2011 | 1 111,20 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 305. | село Хатырка | Озерная | 1 | 01.01.2007 | 237,40 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | - | - | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 306. | село Хатырка | Озерная | 1а | 01.01.2012 | 200,60 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 307. | село Хатырка | Озерная | 2 | 01.01.1994 | 641,40 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 308. | село Хатырка | Озерная | 2а | 01.01.1994 | 627,70 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 309. | село Хатырка | Озерная | 3 | 01.01.2007 | 237,40 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | - | - | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 310. | село Хатырка | Озерная | 4 | 01.01.2007 | 237,40 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | - | - | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 311. | село Хатырка | Озерная | 5 | 01.01.2007 | 237,40 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | - | - | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 312. | село Хатырка | Озерная | 6 | 01.01.2007 | 237,40 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | - | - | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 313. | село Хатырка | Озерная | 7 | 01.01.2007 | 237,40 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | - | - | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 314. | село Хатырка | Озерная | 8 | 01.01.2007 | 237,40 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | - | - | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 315. | село Хатырка | Озерная | 9 | 01.01.2007 | 237,40 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | - | - | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 316. | село Хатырка | Озерная | 10 | 01.01.2007 | 237,60 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 317. | село Хатырка | Озерная | 12 | 01.01.2007 | 291,40 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 318. | село Хатырка | Озерная | 14 | 01.01.2007 | 291,40 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 319. | село Хатырка | Озерная | 16 | 01.01.2007 | 291,40 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 320. | село Хатырка | Центральная | 5 | 01.01.2007 | 291,40 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 321. | село Хатырка | Центральная | 7 | 01.01.2007 | 291,40 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 322. | село Хатырка | Центральная | 8 | 01.01.2007 | 291,40 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 323. | село Хатырка | Центральная | 10 | 01.01.2007 | 291,40 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 324. | село Хатырка | Центральная | 12 | 01.01.2007 | 291,40 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 325. | село Чуванское | 1321 | 19 | 01.01.1974 | 180,90 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | - | 2023-2025 | - |
| 326. | село Чуванское | 2188 | 22 | 01.01.1986 | 119,30 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | - | - | - | 2029 - 2031 | - |
| 327. | село Чуванское | 3468 | 42 | 01.01.1993 | 176,00 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | - | - | - | 2032 - 2034 | - |
| Итого по Анадырскому муниципальному району | x | x | 219 832,50 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Билибинский муниципальный район |
| 328. | село Анюйск | проезд Билибинский | 10 | 03.02.1984 | 204,60 | 2020-2022 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 329. | село Анюйск | проезд Билибинский | 12 | 30.12.1974 | 243,10 | 2020-2022 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 330. | село Анюйск | проезд Билибинский | 14 | 17.11.1980 | 279,90 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 331. | село Анюйск | Василия Драного | 5 | 13.12.1990 | 196,10 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 332. | село Анюйск | Гагарина | 13 | 22.10.1965 | 201,70 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 333. | село Анюйск | Гагарина | 13б | 02.05.1989 | 241,50 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | - | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 334. | село Анюйск | Гагарина | 13в | 24.10.1990 | 229,30 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 335. | село Анюйск | Лесная | 3 | 24.12.1960 | 306,60 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | - | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 336. | село Анюйск | Мира | 7 | 28.03.1993 | 245,20 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 337. | село Анюйск | Мира | 28 | 30.10.1995 | 156,00 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 338. | село Анюйск | Советская | 18 | 01.03.1995 | 851,60 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | - | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 339. | село Анюйск | Юбилейная | 15 | 28.12.1968 | 429,50 | 2020-2022 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 2020-2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 340. | город Билибино | Арктика | 1 к. 1 | 21.12.1984 | 2 096,00 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 341. | город Билибино | Арктика | 1 к. 2 | 29.09.1985 | 1 425,00 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 342. | город Билибино | Арктика | 1 к. 3 | 28.12.1983 | 2 104,00 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 343. | город Билибино | Арктика | 1 к. 4 | 28.12.1984 | 2 142,00 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 344. | город Билибино | Арктика | 1 к. 5 | 30.03.1984 | 2 139,00 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 345. | город Билибино | Арктика | 2 к. 1 | 21.02.1986 | 2 128,00 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 346. | город Билибино | Арктика | 2 к. 2 | 30.09.1986 | 1 570,00 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 347. | город Билибино | Арктика | 2 к. 3 | 01.07.1987 | 3 272,00 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 348. | город Билибино | Арктика | 3 к. 1 | 26.05.1986 | 2 124,00 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 349. | город Билибино | Арктика | 3 к. 2 | 30.09.1986 | 3 240,00 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 350. | город Билибино | Арктика | 3 к. 3 | 19.04.1985 | 2 137,00 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 351. | город Билибино | Арктика | 3 к. 4 | 30.09.1987 | 1 638,00 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 352. | город Билибино | Арктика | 3 к. 5 | 24.12.1985 | 4 767,00 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 353. | город Билибино | Арктика | 5 к. 1 | 21.04.1989 | 2 134,00 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 354. | город Билибино | Арктика | 5 к. 2 | 28.09.1989 | 1 623,00 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 355. | город Билибино | Арктика | 5 к. 3 | 15.12.1989 | 1 071,00 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 356. | город Билибино | Арктика | 5 к. 4 | 17.10.1990 | 2 137,00 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 357. | город Билибино | Арктика | 5 к. 5 | 13.07.1990 | 2 169,00 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 358. | город Билибино | Арктика | 5 к. 6 | 27.12.1989 | 2 157,00 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 359. | город Билибино | Арктика | 6 к. 1 | 30.06.1988 | 2 486,00 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 360. | город Билибино | Арктика | 6 к. 2 | 31.12.1988 | 2 130,00 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 361. | город Билибино | Арктика | 6 к. 3 | 30.11.1988 | 2 121,00 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 362. | город Билибино | Арктика | 6 к. 4 | 07.07.1988 | 3 197,00 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 363. | город Билибино | Арктика | 6 к. 5 | 31.12.1987 | 2 126,00 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 364. | город Билибино | Арктика | 6 к. 6 | 25.11.1987 | 2 148,00 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 365. | город Билибино | Арктика | 6 к. 7 | 06.02.1987 | 2 477,00 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 366. | город Билибино | Арктика | 8 к. 1 | 27.07.1995 | 2 329,00 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 367. | город Билибино | Арктика | 8 к. 2 | 19.07.1994 | 2 353,00 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 368. | город Билибино | Арктика | 8 к. 3 | 30.12.1992 | 2 459,00 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 369. | город Билибино | Арктика | 8 к. 4 | 11.06.1992 | 2 446,00 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 370. | город Билибино | Арктика | 8 к. 5 | 14.02.1992 | 2 446,00 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 371. | город Билибино | Арктика | 8 к. 6 | 31.10.1991 | 2 392,00 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 372. | город Билибино | Арктика | 8 к. 7 | 28.11.1991 | 1 220,00 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 373. | город Билибино | Восточный | 1 к. 5 | 24.04.1992 | 3 217,00 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 374. | город Билибино | Восточный | 1 к. 6 | 26.04.1991 | 3 039,00 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 375. | город Билибино | Восточный | 2 к. 1 | 23.07.1992 | 1 399,00 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 376. | город Билибино | Восточный | 2 к. 2 | 05.03.1993 | 2 348,00 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 377. | город Билибино | Восточный | 4 | 01.01.1986 | 4 262,00 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 378. | город Билибино | Восточный | 6 к. 1 | 22.07.1988 | 1 069,70 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 379. | город Билибино | Восточный | 6 к. 2 | 02.07.1984 | 2 135,00 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 380. | город Билибино | Восточный | 6 к. 3 | 22.07.1988 | 2 122,80 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 381. | город Билибино | Восточный | 7 | 23.11.1993 | 2 370,00 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 382. | город Билибино | Восточный | 8 к. 1 | 27.12.1988 | 2 149,00 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 383. | город Билибино | Восточный | 8 к. 2 | 28.12.1987 | 2 117,00 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 384. | город Билибино | Восточный | 9 к. 1 | 26.04.1990 | 3 208,00 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 385. | город Билибино | Восточный | 9 к. 2 | 28.12.1990 | 2 727,00 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 386. | город Билибино | Восточный | 9 к. 3 | 13.11.1990 | 1 358,00 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 387. | город Билибино | Восточный | 10 | 26.09.1989 | 1 672,00 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 388. | город Билибино | Геологов | 3 | 27.12.1979 | 1 189,00 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 389. | город Билибино | Заводская | 1 | 30.06.1980 | 1 285,00 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 390. | город Билибино | Заводская | 2 | 10.09.1986 | 1 365,00 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 391. | город Билибино | Заводская | 2 к. 1 | 31.05.1989 | 825,00 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 392. | город Билибино | Заводская | 3 | 29.12.1984 | 1 273,00 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 393. | город Билибино | Заводская | 4 | 27.10.1978 | 1 288,00 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 394. | город Билибино | Заводская | 4 к. 1 | 18.10.1986 | 540,00 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 395. | город Билибино | Заводская | 5 | 24.12.1985 | 1 280,00 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 396. | город Билибино | Комсомольская | 2 | 30.09.1967 | 1 026,00 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 397. | город Билибино | Комсомольская | 4 | 05.04.1965 | 1 034,00 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 398. | город Билибино | Комсомольская | 8 | 30.12.1969 | 1 038,00 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 399. | город Билибино | Курчатова | 4 | 01.01.1972 | 5 241,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 400. | город Билибино | Курчатова | 4 к. 1 | 31.12.1976 | 2 300,00 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 401. | город Билибино | Курчатова | 10 | 29.06.1973 | 3 751,00 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 402. | город Билибино | Курчатова | 12 | 01.01.1978 | 8 579,00 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 403. | город Билибино | Ленина | 3 | 29.12.1969 | 2 027,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 404. | город Билибино | Ленина | 5 | 30.12.1970 | 3 183,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 405. | город Билибино | Ленина | 10 | 01.01.1979 | 4 292,00 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 406. | город Билибино | Ленина | 12 | 30.12.1979 | 4 382,00 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 407. | город Билибино | Ленина | 12 к. 1 | 04.01.1980 | 5 267,00 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 408. | город Билибино | Ленина | 14 | 26.06.1981 | 2 116,00 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 409. | город Билибино | Ленина | 15 | 30.12.1976 | 4 875,00 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 410. | город Билибино | Ленина | 16 | 26.12.1979 | 1 778,00 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 411. | город Билибино | Ленина | 17 | 30.12.1977 | 4 875,00 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 412. | город Билибино | Ленина | 18 | 30.11.1980 | 4 302,00 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 413. | город Билибино | Ленина | 20 | 27.11.1981 | 2 080,00 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 414. | город Билибино | Ленина | 22 | 30.11.1981 | 2 122,00 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 415. | город Билибино | Ленина | 24 | 29.04.1982 | 4 227,00 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 416. | город Билибино | Ленина | 24 к. А | 19.08.1983 | 1 875,00 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 417. | город Билибино | Мандрикова | 1 | 03.02.1970 | 1 012,00 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 418. | город Билибино | Мандрикова | 3 | 30.07.1964 | 1 038,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 419. | город Билибино | Мандрикова | 5 | 18.03.1964 | 1 035,00 | 2014 - 2016 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2014 - 2016 | 2014 - 2016 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 420. | город Билибино | Мандрикова | 7 | 30.12.1964 | 1 014,00 | 2014 - 2016 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2014 - 2016 | 2014 - 2016 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
|  |  |  |  |  |  | 2038 - 2040 |  |  | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |  |  |  |
| 421. | город Билибино | Мандрикова | 7а | 13.12.1974 | 681,00 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 422. | город Билибино | Молодежная | 2 | 27.09.1991 | 1 860,00 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 423. | город Билибино | Октябрьская | 1 | 23.03.1983 | 5 308,00 | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 424. | город Билибино | Октябрьская | 2 | 28.12.1982 | 4 265,00 | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 425. | город Билибино | Октябрьская | 3 | 23.03.1983 | 2 124,00 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 426. | город Билибино | Приисковая | 3 | 06.07.1982 | 2 142,00 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 427. | город Билибино | Приисковая | 4 | 26.12.1988 | 4 257,00 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 428. | город Билибино | Сеймчанская | 2а | 16.10.1974 | 1 296,00 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 429. | город Билибино | Сеймчанская | 4 | 10.09.1991 | 828,00 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 430. | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 17 | 30.06.1997 | 3 527,00 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 431. | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 18 | 31.12.1982 | 1 257,00 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 432. | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 19 | 21.12.1992 | 3 539,00 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 433. | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 21 | 28.11.1990 | 3 190,00 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 434. | город Билибино | 30 лет Советской Чукотки | 24 к. 1 | 17.07.1981 | 1 266,00 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 435. | село Илирней | Набережная | 4 | 29.12.1971 | 363,10 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 436. | село Илирней | Набережная | 5 | 28.12.1971 | 368,90 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 437. | село Илирней | Центральная | 4 | 18.01.1993 | 177,60 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 438. | село Илирней | Центральная | 10 | 31.12.1974 | 554,60 | 2041 - 2043 | 2020-2022 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 439. | село Илирней | Центральная | 13 | 25.11.1985 | 857,40 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 440. | село Илирней | Центральная | 19 | 25.11.1988 | 857,40 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 441. | село Илирней | Школьная | 1 | 22.12.1994 | 828,80 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 442. | село Кепервеем | Билибина | 9 | 25.08.1992 | 837,60 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 443. | село Кепервеем | Билибина | 11 | 30.01.1989 | 846,40 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |
| 444. | село Кепервеем | Билибина | 13 | 23.12.1982 | 862,40 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 445. | село Кепервеем | Гагарина | 12 | 18.12.1976 | 523,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 446. | село Кепервеем | Кавракая | 4 | 30.12.1970 | 371,80 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041 - 2043 |
| 447. | село Кепервеем | Кавракая | 10 | 29.12.1973 | 537,20 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 448. | село Кепервеем | Комарова | 2 | 29.11.1974 | 538,60 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 449. | село Кепервеем | Комарова | 3 | 27.11.1981 | 937,50 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 450. | село Кепервеем | Комарова | 4 | 30.12.1971 | 534,80 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 451. | село Кепервеем | Комарова | 5 | 14.03.1971 | 947,80 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 452. | село Кепервеем | Комарова | 6 | 09.02.1974 | 528,10 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 453. | село Кепервеем | Комарова | 8 | 14.02.1986 | 779,70 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 |
| 454. | село Кепервеем | Центральная | 5 | 26.02.1970 | 363,80 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 455. | село Кепервеем | Южный | 1 | 30.12.1971 | 196,90 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 456. | село Кепервеем | Южный | 3 | 20.08.1987 | 200,10 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 457. | село Омолон | Береговая | 2 | 22.12.1982 | 163,30 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | - | - | 2026-2028 | 2026-2028 | - |
| 458. | село Омолон | Береговая | 7 | 30.11.1992 | 869,10 | 2041 - 2043 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2029 - 2031 | - | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 |
| 459. | село Омолон | Сульженко | 3 | 02.12.1974 | 583,20 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | - | - | 2026-2028 | 2026-2028 | - |
| 460. | село Омолон | Сульженко | 5 | 22.11.1977 | 581,90 | 2038 - 2040 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 461. | село Омолон | Сульженко | 7 | 30.09.1980 | 809,20 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023 - 2025 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 462. | село Омолон | Сульженко | 9 | 19.11.1981 | 835,10 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 463. | село Омолон | Сульженко | 11 | 28.12.1982 | 837,00 | 2020-2022 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026 - 2028 | - | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 464. | село Омолон | Сульженко | 13 | 24.08.1984 | 830,70 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023 - 2025 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 465. | село Омолон | Черепова | 8б | 30.11.1988 | 876,00 | 2026-2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026-2028 | - | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023 - 2025 |
| 466. | село Омолон | Черепова | 15а | 24.01.1982 | 232,90 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | - | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 467. | село Омолон | Черепова | 16 | 13.02.1987 | 140,70 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | - | - | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | - |
| 468. | село Островное | Анюйская | 5 | 18.02.1981 | 768,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 469. | село Островное | Есенина | 3 | 26.06.1973 | 596,30 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 470. | село Островное | Ручейный | 1 | 28.11.1995 | 865,50 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 471. | село Островное | 50 лет Советской Власти | 1 | 30.12.1969 | 371,20 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| Итого по Билибинскому муниципальному району | x | x | 254 609,20 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| городской округ Эгвекинот |
| 472. | село Амгуэма | Северная | 9 | 29.12.2017 | 937,3 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2041-2043 |
| 473. | село Амгуэма | Северная | 20 | 04.07.1981 | 1 722,40 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 474. | село Амгуэма | Северная | 22 | 05.08.1982 | 873,20 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 475. | село Амгуэма | Северная | 23 | 09.10.1983 | 858,20 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 476. | село Амгуэма | Северная | 24 | 04.09.1983 | 868,40 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 477. | село Амгуэма | Северная | 25 | 09.06.1989 | 1 308,80 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 478. | село Амгуэма | Северная | 26 | 18.07.1988 | 1 317,40 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 479. | село Амгуэма | Северная | 27 | 06.08.1993 | 1 916,40 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 480. | село Конергино | Ленина | 5 "А" | 01.01.2014 | 1 017,60 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 481. | село Конергино | Ленина | 12 | 03.05.1976 | 707,50 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 482. | село Конергино | Ленина | 14 | 15.08.1971 | 688,80 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023-2025 | 2029 - 2031 |
| 483. | село Конергино | Октябрьская | 4 | 23.10.2012 | 362,50 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 484. | село Конергино | Октябрьская | 7 | 04.07.1983 | 1 296,80 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 485. | поселок городского типа Мыс Шмидта | Полярная | 1А | 05.07.1985 | 2 875,60 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 486. | село Рыркайпий | Мира | 10 | 23.09.1970 | 696,10 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 487. | село Рыркайпий | Полярная | 1 | 08.09.1984 | 849,30 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 488. | село Рыркайпий | Полярная | 3 | 10.07.1984 | 827,20 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 489. | село Рыркайпий | Полярная | 5 | 06.09.1983 | 815,40 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2023-2025 |
| 490. | село Рыркайпий | Солнечная | 1 | 05.09.1988 | 940,80 | 2026-2028 | 2035 - 2037 | 2026-2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 491. | село Рыркайпий | Солнечная | 3 | 05.07.1988 | 943,40 | 2023-2025 | 2017 - 2019 | 2023-2025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 492. | село Рыркайпий | Солнечная | 5 | 03.09.1990 | 945,80 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 493. | село Рыркайпий | Солнечная | 13 | 10.09.1988 | 944,70 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2026-2028 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 494. | село Рыркайпий | Строительная | 1 | 26.07.1988 | 844,70 | 2023-2025 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 495. | село Рыркайпий | Строительная | 3 | 03.10.1978 | 1 238,90 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 496. | село Рыркайпий | Строительная | 4 | 22.06.1985 | 846,70 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 497. | село Рыркайпий | Строительная | 5 | 06.07.1985 | 934,60 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 498. | село Рыркайпий | Строительная | 7 | 08.08.1985 | 861,40 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 499. | село Рыркайпий | Строительная | 9 | 09.10.1989 | 922,40 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 500. | село Рыркайпий | Строительная | 15 | 08.10.1991 | 844,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 501. | село Рыркайпий | Строительная | 17 | 11.08.1992 | 921,70 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 502. | село Рыркайпий | Транспортная | 5 | 05.06.1990 | 1 176,30 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 503. | село Рыркайпий | Транспортная | 18 | 06.05.1984 | 929,80 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023-2025 |
| 504. | село Рыркайпий | Транспортная | 22 | 09.10.1985 | 936,10 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 505. | село Рыркайпий | Транспортная | 24 | 05.08.1970 | 543,10 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2023-2025 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 |
| 506. | село Рыркайпий | Транспортная | 26 | 27.07.1970 | 546,10 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 507. | село Рыркайпий | Транспортная | 28 | 08.10.1986 | 915,70 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 508. | село Уэлькаль | Вальгиргина | 11 | 29.10.2002 | 281,20 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2035-2037 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 | 2038-2040 |
| 509. | село Уэлькаль | Набережная | 1 | 26.08.1989 | 845,70 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2038 - 2040 |
| 510. | село Уэлькаль | Набережная | 2 | 23.07.1987 | 847,40 | 2023-2025 | 2032 - 2034 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2038 - 2040 |
| 511. | село Уэлькаль | Центральная | 8 | 24.08.1984 | 242,70 | 2023-2025 | 2041 - 2043 | 2023-2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023-2025 | 2026 - 2028 |
| 512. | село Уэлькаль | Центральная | 10 | 11.10.1985 | 225,50 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023-2025 | 2026 - 2028 |
| 513. | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 6 | 23.08.1957 | 837,20 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 514. | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 7 | 04.10.1957 | 848,00 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 515. | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 8 | 22.06.1967 | 821,60 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2023-2025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 516. | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 9 | 23.05.1957 | 842,60 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 517. | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 10 | 05.05.1957 | 829,10 | 2032 - 2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 518. | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 11 | 04.06.1957 | 854,60 | 2026 - 2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 |
| 519. | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 12 | 09.08.1987 | 2 146,10 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 520. | поселок городского типа Эгвекинот | Гагарина | 14 | 15.08.1994 | 3 572,00 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 521. | поселок городского типа Эгвекинот | Комсомольская | 2 | 03.09.1968 | 577,20 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 522. | поселок городского типа Эгвекинот | Комсомольская | 3 | 26.07.1952 | 822,40 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2014 - 2016 | 2014 - 2016 | 2014 - 2016 | 2023 - 2025 | 2014 - 2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |  | 2038 - 2040 |
| 523. | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 2 | 26.05.1982 | 2 116,00 | 2020-2022 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 524. | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 4 | 23.08.1973 | 2 840,60 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 525. | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 17 | 02.09.1971 | 1 395,70 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 526. | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 20 | 24.08.1982 | 2 140,30 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 527. | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 21 | 07.10.1972 | 4 192,90 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 528. | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 21/1 | 08.09.1989 | 3 214,40 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 529. | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 22 | 22.08.1975 | 1 408,60 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 530. | поселок городского типа Эгвекинот | Ленина | 22А | 09.09.1980 | 2 128,40 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 531. | поселок городского типа Эгвекинот | Набережная | 1 | 25.08.1983 | 2 137,60 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 532. | поселок городского типа Эгвекинот | Набережная | 1/1 | 09.10.1990 | 2 384,10 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 533. | поселок городского типа Эгвекинот | Набережная | 3 | 03.09.1988 | 2 142,70 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 534. | поселок городского типа Эгвекинот | Набережная | 5 | 23.06.1990 | 2 376,20 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 535. | поселок городского типа Эгвекинот | Первопроходцев | 1 | 24.09.1986 | 2 396,70 | 2020-2021 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 536. | поселок городского типа Эгвекинот | Первопроходцев | 1А | 14.08.1991 | 1 193,90 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 537. | поселок городского типа Эгвекинот | Попова | 1 | 17.08.1974 | 1 420,10 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 538. | поселок городского типа Эгвекинот | Попова | 1А | 09.09.1979 | 1 769,40 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 539. | поселок городского типа Эгвекинот | Попова | 3 | 20.08.1979 | 2 168,10 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 540. | поселок городского типа Эгвекинот | Попова | 5 | 18.09.1981 | 2 179,60 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 541. | поселок городского типа Эгвекинот | Попова | 9 | 05.08.1991 | 2 379,90 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 542 | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 1 | 01.10.1970 | 1 400,50 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 543. | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 2 | 25.08.1969 | 1 119,60 | 2023-2025 | 2041 - 2043 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 544. | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 3 | 20.09.1967 | 1 027,30 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 545. | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 5 | 21.09.1965 | 1 392,10 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 546. | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 5А | 04.09.1969 | 1 055,20 | 2023 - 2025 | 2041 - 2043 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 547. | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 7 | 07.08.1965 | 683,80 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 548. | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 9 | 09.07.1969 | 786,70 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 549. | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 12 | 03.08.1968 | 1 044,10 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 550. | поселок городского типа Эгвекинот | Прокунина | 12/1 | 10.07.1988 | 2 158,00 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 551. | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 1 | 23.07.1985 | 2 155,10 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 552. | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 3 | 24.09.1978 | 2 123,30 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 553. | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 5 | 26.07.1974 | 2 244,00 | 2026 - 2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 554. | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 6 | 26.09.1965 | 1 348,20 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 555. | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 7 | 11.09.1977 | 2 113,80 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 556. | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 9 | 28.08.1978 | 2 142,60 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 557. | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 11 | 30.09.1979 | 2 144,60 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 558. | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 13 | 27.08.1980 | 2 129,80 | 2020-2022 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 559. | поселок городского типа Эгвекинот | Рынтыргина | 15 | 18.08.1981 | 2 112,80 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 560. | поселок городского типа Эгвекинот | Советская | 1 | 04.08.1961 | 573,30 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 561. | поселок городского типа Эгвекинот | Советская | 3 | 23.08.1966 | 1 021,50 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 562. | поселок городского типа Эгвекинот | Советская | 6 | 17.09.1976 | 557,70 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 563. | поселок городского типа Эгвекинот | Советская | 8 | 05.08.1971 | 546,20 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 564. | поселок городского типа Эгвекинот | Советская | 20 | 25.08.1991 | 3 555,60 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| Итого по городскому округу Эгвекинот | x | x | 128 189,40 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Провиденский городской округ |
| 565. | село Нунлигран | им. Каляквун Г.В. | 1 | 08.12.2011 | 223,00 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | - | - | - | 2041 - 2043 | - |
| 566. | село Нунлигран | им. Каляквун Г.В. | 2 | 08.12.2011 | 223,00 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | - | - | - | 2041 - 2043 | - |
| 567. | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 6 | 26.10.1990 | 2 325,50 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 568. | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 15 | 26.11.1971 | 2 072,80 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 569. | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 16 | 23.11.1956 | 346,50 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 |
| 570. | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 35 | 14.11.1941 | 570,70 | 2026 - 2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 571. | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 37 | 28.11.1980 | 2 140,20 | 2041 - 2043 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 572. | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 39 | 29.10.1976 | 1 736,30 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 573. | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 39/1 | 11.09.1959 | 647,90 | 2029 - 2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 574. | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 39/2 | 18.09.1959 | 1 030,70 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026 - 2028 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 575. | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 41 | 21.09.1956 | 1 177,60 | 2020-2022 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 576. | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 41/1 | 23.08.1957 | 946,80 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 577. | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 45/1 | 21.10.1977 | 1 788,20 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 578. | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 45/2 | 04.11.1977 | 1 778,80 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 579. | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 45/3 | 12.11.1980 | 1 768,90 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 |
| 580. | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 47 | 08.10.1985 | 2 191,60 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 581. | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 47/1 | 16.10.1958 | 586,60 | 2017-2019 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
|  |  |  |  |  |  | 2035 - 2037 |  |  |  |  |  |  |  |
| 582. | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 51 | 29.11.1974 | 2 744,40 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2038 - 2040 |
| 583. | поселок городского типа Провидения | Набережная Дежнева | 53 | 25.09.1991 | 4 114,20 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 584. | поселок городского типа Провидения | Полярная | 1 | 04.12.1987 | 3 756,00 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 585. | поселок городского типа Провидения | Полярная | 3 | 03.10.1986 | 2 811,00 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 |
| 586. | поселок городского типа Провидения | Полярная | 5 | 23.12.1987 | 3 240,80 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 |
| 587. | поселок городского типа Провидения | Полярная | 8 | 04.10.1978 | 1 782,90 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 588. | поселок городского типа Провидения | Полярная | 10 | 16.09.1981 | 3 198,10 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 |
| 589. | поселок городского типа Провидения | Полярная | 17 | 29.09.1977 | 1 766,20 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 590. | поселок городского типа Провидения | Полярная | 19 | 02.10.1947 | 638,30 | 2023 - 2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2038 - 2040 |
| 591. | поселок городского типа Провидения | Полярная | 21 | 30.08.1993 | 2 769,20 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 592. | поселок городского типа Провидения | Полярная | 23 | 22.09.1965 | 1 767,40 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 593. | поселок городского типа Провидения | Полярная | 25 | 02.10.1947 | 646,90 | 2035 - 2037 | 2017 - 2019 | 2023-2025 | 2014 - 2016 | 2014 - 2016 | 2014 - 2016 | 2023-2025 | 2014 - 2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |  | 2023-2025 |
| 594. | поселок городского типа Провидения | Полярная | 26 | 22.09.1965 | 2 713,40 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 595. | поселок городского типа Провидения | Чукотская | 1 | 16.10.1980 | 2 644,40 | 2029 - 2031 | 2023-2025 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 |
| 596. | поселок городского типа Провидения | Чукотская | 1/А | 22.11.1984 | 2 171,40 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 597. | поселок городского типа Провидения | Чукотская | 3 | 10.10.1973 | 2 101,60 | 2023-2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |
| 598. | поселок городского типа Провидения | Чукотская | 6 | 25.10.1951 | 1 351,40 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2023-2025 | 2035 - 2037 |
| 599. | поселок городского типа Провидения | Чукотская | 17 | 29.09.1977 | 1 819,00 | 2023 - 2025 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 600. | поселок городского типа Провидения | Эскимосская | 1 | 24.10.1990 | 3 441,80 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 601. | поселок городского типа Провидения | Эскимосская | 18 | 25.09.1985 | 2 155,40 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 |
| 602. | поселок городского типа Провидения | Эскимосская | 18/1 | 23.10.1992 | 1 168,80 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 603. | село Сиреники | Мандрикова | 15 | 23.10.1981 | 818,70 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 604. | село Сиреники | Отке | 4/1 | 06.11.2003 | 798,60 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 605. | село Сиреники | Отке | 6а | 11.10.1990 | 843,70 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| Итого по Провиденскому городскому округу | x | x | 72 818.70 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| городской округ Певек |
| 606. | село Айон | Иненликея | 2 | 12.12.1987 | 189,40 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023-2025 |
| 607. | село Айон | Иненликея | 3 | 12.12.1987 | 867,20 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | - | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026-2028 |
| 608. | село Айон | Иненликея | 5 | 29.11.1988 | 962,90 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023-2025 |
| 609. | село Айон | Островная | 2 | 06.10.1994 | 869,40 | 2020-2022 | 2020 - 2022 | 2020 - 2022 | - | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 610. | село Айон | Северная | 5 | 15.10.1973 | 356,90 | 2020 - 2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | 2026-2028 | 2020-2022 | 2020 - 2022 | 2020-2022 |
| 611. | село Айон | Северная | 7 | 07.09.1971 | 354,20 | 2020 - 2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | 2026-2028 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 612. | село Айон | Северная | 9 | 12.11.1970 | 363,70 | 2020 - 2022 | 2020-2022 | 2020-2022 | - | 2026-2028 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 613. | село Айон | Северная | 12 | 07.11.1958 | 63,10 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 614. | село Биллингс | Ленина | 21 | 12.10.1973 | 367,40 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - |
| 615. | село Биллингс | Ленина | 22 | 09.11.1975 | 589,60 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - |
| 616. | село Биллингс | Ленина | 26 | 12.11.1971 | 371,40 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - |
| 617. | село Биллингс | Ленина | 28 | 16.06.1981 | 879,50 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | - |
| 618. | село Биллингс | Панина | 27 | 05.11.1970 | 368,70 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - |
| 619. | город Певек | Куваева | 13 | 18.10.1991 | 4 128,00 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 620. | город Певек | Куваева | 13/2 | 13.11.1998 | 2 755,70 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 621. | город Певек | Куваева | 13/3 | 25.08.1995 | 904,50 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 622. | город Певек | Куваева | 43 | 22.07.1987 | 2 156,40 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 623. | город Певек | Куваева | 49 | 16.06.1989 | 4 118,30 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 624. | город Певек | Обручева | 1-а | 05.11.1989 | 2 743,40 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 625. | город Певек | Обручева | 2-б | 22.05.1986 | 3 373,40 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 626. | город Певек | Обручева | 4/1 к. 2 | 11.10.1991 | 2 361,00 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 627. | город Певек | Обручева | 4/1 к. 3 | 11.10.1991 | 2 222,30 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 628. | город Певек | Обручева | 10 | 24.08.1976 | 1 737,20 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 629. | город Певек | Обручева | 16/1 | 14.10.1977 | 3 455,10 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 630. | город Певек | Обручева | 16/2 | 12.11.1981 | 1 752,00 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 631. | город Певек | Обручева | 17а-б | 26.12.1990 | 5 421,70 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 632. | город Певек | Обручева | 38 | 12.10.1973 | 7 529,70 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 633. | город Певек | Пугачева | 40 | 16.09.1976 | 1 377,10 | 2026 - 2028 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2014 - 2016 | 2014 - 2016 | 2014 - 2016 | 2038 - 2040 | 2014 - 2016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |  | 2041 - 2043 |
| 634. | город Певек | Пугачева | 40/2 | 08.12.1982 | 814,80 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 635. | город Певек | Пугачева | 40/3 | 14.09.1980 | 3 382,20 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 636. | город Певек | Пугачева | 42 | 20.10.1977 | 2 827,50 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 637. | город Певек | Пугачева | 42/1 | 21.09.1990 | 3 214,30 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 638. | город Певек | Пугачева | 42/2 | 14.07.1994 | 4 116,60 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 639. | город Певек | Пугачева | 44 | 10.08.1983 | 2 173,50 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 640. | город Певек | Пугачева | 46 | 12.12.1979 | 3 424,30 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 641. | город Певек | Пугачева | 48/1 | 20.08.1982 | 1 655,90 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 642. | город Певек | Пугачева | 48/2 | 19.10.1981 | 2 201,00 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 643. | город Певек | Пугачева | 50 | 24.08.1979 | 3 541,70 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 644. | город Певек | Пугачева | 52 | 15.10.1980 | 3 504,90 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 645. | город Певек | Пугачева | 54 | 18.09.1981 | 3 559,90 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 646. | город Певек | Пугачева | 56 | 17.08.1984 | 6 451,10 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 647. | город Певек | Пугачева | 58 | 10.06.1983 | 1 827,60 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 648. | город Певек | Пугачева | 60 | 12.08.1988 | 3 599,00 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 649. | город Певек | Советская | 9 | 14.10.1983 | 1 842,80 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 650. | город Певек | Советская | 10 | 25.09.1969 | 1 696,60 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 651. | город Певек | Советская | 18 | 18.06.1971 | 1 688,80 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 652. | город Певек | Советская | 23 | 09.10.1987 | 3 356,90 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 653. | город Певек | Советская | 30 | 05.11.1973 | 1 906,40 | 2032 - 2034 | 2020-2022 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 654. | город Певек | Строителей | 2 | 15.09.1989 | 2 386,40 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 655. | город Певек | Чемоданова | 8 | 11.10.1991 | 4 743,80 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2032 - 2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2023-2025 |
| 656. | город Певек | Чемоданова | 10 | 08.11.1991 | 4 711,00 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2032 - 2034 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 657. | город Певек | Чемоданова | 26 | 25.08.1989 | 4 207,60 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 658. | город Певек | Чемоданова | 27 | 10.04.1987 | 2 145,20 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 659. | город Певек | Чемоданова | 28 | 12.10.1984 | 2 114,90 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 660. | город Певек | Чемоданова | 29 | 14.10.1983 | 2 134,50 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 661. | город Певек | Чемоданова | 30 | 23.11.1979 | 2 158,70 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 662. | город Певек | Чемоданова | 31 | 24.09.1982 | 3 195,50 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 663. | город Певек | Чемоданова | 32 | 18.12.1987 | 3 613,90 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 664. | город Певек | Чемоданова | 33 | 23.08.1985 | 3 970,50 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 665. | город Певек | Южная | 21 | 26.05.1989 | 1 609,00 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 666. | город Певек | Южная | 23 | 14.10.1988 | 2 381,10 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 667. | город Певек | Южная | 25 | 06.11.1987 | 2 142,90 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 668. | город Певек | Южная | 31 | 20.12.2001 | 2 737,20 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 669. | город Певек | Южная | 33 | 07.09.1990 | 2 144,50 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 670. | город Певек | Южная | 35 | 14.09.1990 | 2 144,10 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 671. | город Певек | Южная | 37 | 21.10.1988 | 2 342,00 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 672. | город Певек | Южная | 39 | 19.09.1986 | 2 309,90 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 673. | город Певек | Южная | 43 | 15.12.1989 | 1 764,80 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 674. | город Певек | Южная | 43/1 | 09.08.1991 | 1 769,60 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 675. | город Певек | Южная | 43/3 | 16.08.1991 | 1 777,90 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 676. | село Рыткучи | Мира | 6 | 26.12.1961 | 110,10 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 677. | село Рыткучи | Мира | 7 | 26.12.1961 | 104,20 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 678. | село Рыткучи | Мира | 12 | 14.09.1964 | 336,00 | 2038 - 2040 | 2026-2028 | 2026-2028 | - | 2026-2028 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 679. | село Рыткучи | Озерная | 3 | 20.10.1973 | 343,80 | 2038 - 2040 | 2026-2028 | 2026-2028 | - | 2026-2028 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 680. | село Рыткучи | Озерная | 5 | 08.12.1967 | 330,00 | 2038 - 2040 | 2026-2028 | 2026-2028 | - | 2026-2028 | 2020-2022 | 2020-2022 | 2020-2022 |
| 681. | село Рыткучи | Советская | 1 | 26.12.1969 | 331,10 | 2038 - 2040 | 2026-2028 | 2026-2028 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 682. | село Рыткучи | Советская | 3 | 12.10.1958 | 112,00 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 683. | село Рыткучи | Советская | 4 | 16.09.1976 | 549,20 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 684. | село Рыткучи | Советская | 5 | 08.12.1967 | 352,40 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 685. | село Рыткучи | Советская | 6 | 13.11.1978 | 542,30 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | - | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 686. | село Рыткучи | Советская | 7 | 18.10.1963 | 340,00 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 687. | село Рыткучи | Советская | 8 | 22.07.1982 | 790,10 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | - | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 |
| 688. | село Рыткучи | Советская | 10 | 22.05.1980 | 836,10 | 2017-2019 | 2017-2019 | 2017-2019 | - | 2017-2019 | 2017-2019 | 2020-2022 | 2017-2019 |
| 689. | село Рыткучи | Советская | 12 | 24.08.1983 | 832,50 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2020-2022 | - | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| 690. | село Рыткучи | Советская | 16 | 14.10.1985 | 841,80 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 691. | село Рыткучи | Советская | 18 | 12.11.1986 | 785,30 | 2041 - 2043 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | - | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| Итого по городскому округу Певек | x | x | 175 466.90 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Чукотский муниципальный район |
| 692. | село Инчоун | Морзверобоев | 16 | 01.10.2007 | 368,50 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 693. | село Инчоун | Морзверобоев | 17 | 01.11.2007 | 368,50 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 694. | село Лаврентия | Дежнева | 6 | 01.06.1996 | 2 039,30 | 2029 - 2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 695. | село Лаврентия | Дежнева | 28 | 01.09.1962 | 399,20 | 2032 - 2034 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 |
| 696. | село Лаврентия | Дежнева | 31 | 01.11.1984 | 3 347,70 | 2026 - 2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2041-2043 | 2020-2022 |
| 697. | село Лаврентия | Дежнева | 33 | 01.10.2006 | 1 960,20 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 698. | село Лаврентия | Дежнева | 33 "а" | 01.07.2005 | 1 306,50 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 |
| 699. | село Лаврентия | Дежнева | 41 | 01.04.1977 | 1 092,60 | 2023 - 2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026-2028 |
| 700. | село Лаврентия | Дежнева | 41 "а" | 01.05.1989 | 1 817,30 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2032 - 2034 | 2020-2022 |
| 701. | село Лаврентия | Дежнева | 43 | 01.09.1982 | 649,50 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023-2025 |
| 702. | село Лаврентия | Дежнева | 43 "а" | 01.10.1990 | 893,90 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023-2025 |
| 703. | село Лаврентия | Дежнева | 44 | 01.05.1990 | 1 761,20 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2023-2025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 704. | село Лаврентия | Дежнева | 44 "а" | 01.07.1990 | 1 833,40 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2023-2025 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 705. | село Лаврентия | Дежнева | 46 | 01.08.1981 | 1 817,30 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 706. | село Лаврентия | Дежнева | 46 "а" | 01.06.1981 | 1 798,90 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 707. | село Лаврентия | Советская | 21 "а" | 01.09.2004 | 911,00 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 |
| 708. | село Лаврентия | Советская | 22 | 01.08.1978 | 648,30 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 709. | село Лаврентия | Советская | 27 | 01.11.1974 | 556,90 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2035 - 2037 | 2023-2025 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 710. | село Лаврентия | Советская | 29 | 01.12.1988 | 987,00 | 2029 - 2031 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 711. | село Лаврентия | Сычева | 17 | 01.06.1987 | 3 377,60 | 2026-2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 | 2026-2028 |
| 712. | село Лаврентия | Сычева | 22 | 01.08.2005 | 1 792,00 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 713. | село Лаврентия | Сычева | 34 | 01.09.1989 | 2 092,70 | 2026 - 2028 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023-2025 |
| 714. | село Лорино | Гагарина | 4 | 01.08.1975 | 580,30 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2023-2025 | - | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 |
| 715. | село Лорино | Гагарина | 5 | 07.11.2017 | 924,40 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2035-2037 | 2041-2043 |
| 716. | село Лорино | Гагарина | 9 | 01.07.2005 | 1 354,60 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 |
| 717. | село Лорино | Гагарина | 13 | 01.08.1985 | 836,00 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 718. | село Лорино | Гагарина | 14 | 01.06.1994 | 726,70 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 719. | село Лорино | Гагарина | 15 | 01.08.1994 | 741,60 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 720. | село Лорино | Гагарина | 16 | 01.07.1985 | 819,80 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 721. | село Лорино | Енок | 3 | 01.09.1977 | 603,10 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | - | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 |
| 722. | село Лорино | Енок | 7 | 01.10.1982 | 531,70 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2041 - 2043 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 |
| 723. | село Лорино | Енок | 9 | 01.08.1980 | 842,70 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | - | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 |
| 724. | село Лорино | Енок | 12 | 01.07.1976 | 576,20 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | - | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 725. | село Лорино | Енок | 14 | 01.06.1976 | 576,10 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 |
| 726. | село Лорино | Ленина | 6 | 01.06.1968 | 575,90 | 2035 - 2037 | 2029 - 2031 | 2026 - 2028 | - | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2035 - 2037 |
| 727. | село Лорино | Ленина | 8 | 01.04.2005 | 1 306,80 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 |
| 728. | село Лорино | Ленина | 11 | 01.06.1991 | 584,30 | 2023-2025 | 2020-2022 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 2020-2022 |
| 729. | село Лорино | Ленина | 11 "а" | 01.08.1991 | 585,70 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 | 2017 - 2019 |
| 730. | село Лорино | Ленина | 14 | 01.09.1981 | 475,80 | 2026 - 2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 731. | село Лорино | Ленина | 18 | 01.10.1981 | 829,40 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2020-2022 | - | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2026 - 2028 | 2023-2025 |
| 732. | село Лорино | Ленина | 26 | 01.10.1991 | 583,80 | 2026 - 2028 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 733. | село Лорино | Ленина | 26 "а" | 01.11.1991 | 583,60 | 2029 - 2031 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | - | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 734. | село Лорино | Челюскинцев | 4 | 01.06.1965 | 325,30 | 2023-2025 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | - | 2038 - 2040 | 2038 - 2040 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 735. | село Лорино | Челюскинцев | 7 | 01.09.1958 | 119,40 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | - | - | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 736. | село Лорино | Челюскинцев | 10 | 01.11.1958 | 248,10 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 737. | село Лорино | Челюскинцев | 12 | 01.08.1958 | 98,80 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 738. | село Лорино | Чукотская | 6 | 30.11.2018 | 927,10 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2041-2043 | 2032-2034 | 2032-2034 | 2041-2043 | 2039-2041 | 2041-2043 |
| 739. | село Лорино | Чукотская | 9 | 01.07.1978 | 580,80 | 2026 - 2028 | 2041 - 2043 | 2023-2025 | - | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2038 - 2040 |
| 740. | село Лорино | Чукотская | 16 | 01.08.1996 | 568,10 | 2023 - 2025 | 2026 - 2028 | 2023-2025 | - | 2023 - 2025 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 |
| 741. | село Лорино | Чукотская | 17 | 01.06.2006 | 2 531,60 | 2035 - 2037 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2041 - 2043 |
| 742. | село Лорино | Чукотская | 18 | 01.07.2006 | 659,90 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2029 - 2031 | 2029 - 2031 | 2032 - 2034 | 2041 - 2043 |
| 743. | село Нешкан | Комсомольская | 10 | 01.09.1987 | 853,20 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 744. | село Нешкан | Комсомольская | 11 | 01.07.2005 | 830,60 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 745. | село Нешкан | Комсомольская | 12 | 01.06.1969 | 533,60 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 746. | село Нешкан | Комсомольская | 13 | 01.08.1970 | 578,60 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 747. | село Нешкан | Набережная | 15 | 01.09.1969 | 364,30 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 748. | село Уэлен | Дежнева | 5 | 01.09.1958 | 141,50 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023 - 2025 | 2023-2025 |
| 749. | село Уэлен | Дежнева | 6 "а" | 01.07.1992 | 138,90 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 750. | село Уэлен | Дежнева | 11 | 01.06.1958 | 86,10 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 751. | село Уэлен | Дежнева | 16 | 01.05.1958 | 113,70 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 752. | село Уэлен | Ленина | 12 | 01.08.1967 | 150,90 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 753. | село Уэлен | Ленина | 15 | 01.03.1972 | 583,50 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 754. | село Уэлен | Ленина | 22 | 01.06.1974 | 562,90 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 755. | село Уэлен | Ленина | 23 | 01.10.1972 | 581,30 | 2023 - 2025 | 2023 - 2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 756. | село Уэлен | Ленина | 31 | 01.11.1980 | 173,90 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | - | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 | 2023-2025 |
| 757. | село Уэлен | Ленина | 34 | 30.11.2016 | 1 541,90 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 | 2041 - 2043 |
| Итого по Чукотскому муниципальному району | x | x | 59 752,00 | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Итого по Чукотскому автономному округу | x | x | 1 265 719,60 | x | x | x | x | x | x | x | x |

».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент промышленной политики Чукотского автономного округа (Бочкарев В.В.).

Председатель Правительства                                                           В.Г. Кузнецов